黑龙江溪水国家森林公园

总体规划

(2021-2030)

伊春森工集团上甘岭林业局有限公司

东北林业大学生态旅游系

哈尔滨大地方略园林设计有限公司

2021年7月

规划编制组

组长：

赵希勇  东北林业大学生态旅游系  负责人       副教授

成员：

那守海  东北林业大学生态旅游学科负责人   副教授、生态学博士魏明波  哈尔滨大地方略园林设计有限公司      总规划师

张旭东  黑龙江哈尔滨国家森林公园            林业高级工程师

朱世兵  黑龙江省科学院自然与生态研究所      林业副研究员

孙秀龙  哈尔滨大地方略园林设计有限公司      高级规划师

于海枫  哈尔滨大地方略园林设计有限公司      高级规划师

朱英鹏  华侨城旅投集团驻伊春项目团队        总经理

马胜利  伊春森工集团华侨城旅投项目合作专班  主任

王庆善  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司    林业高级工程师

杨  彬  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司    林业高级工程师

邢晓光  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司    高级政工师

刘  平  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司    正高级工程师

甄长龙  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司    高级营林工程师

全宏镇  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司    战略发展部部长

助理工程师

王海松  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司    财务部部长

甄  冲  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司    森林农业和规划

建设部部长

刘  冲  伊春森工集团上甘岭林业局有限公司   战略发展部副部长目录

1 基本情况	1

1.1自然地理概况	1

1.2 社会经济概况	5

1.3 森林公园历史沿革	9

1.4森林公园旅游发展现状	9

2 生态环境及森林风景资源	13

2.1 生态环境本底调查与评价	13

2.2 森林风景资源调查	16

2.3 森林公园风景资源质量评价	36

3 森林公园发展条件分析	42

3.1优势和劣势	42

3.2 机遇和挑战	47

4 总则	54

4.1 规划的指导思想	54

4.2 规划的原则	54

4.3 规划依据	55

4.4 规划分期	57

5 总体布局与发展战略	58

5.1森林公园的性质与范围	58

5.2森林公园的主题定位	59

5.3 森林公园的功能分区	59

5.4森林公园的发展战略	60

5.5发展目标	62

5.6营销策划	63

6 分区建设项目及景点规划	68

6.1 管理服务区	68

6.2 一般游憩区	74

6.3 核心景观区	79

6.4 生态保育区	80

7 环境容量估算及客源市场分析与定位	82

7.1 环境容量估算	82

7.2 环境容量调控	84

7.3 客源市场分析与游客规模预测	85

8植被与森林景观规划	88

8.1植被现状	88

8.2 规划原则	89

8.3 植被规划	91

8.4 森林景观规划	94

8.5 风景林经营规划	97

9 资源与环境保护规划	101

9.1规划原则	101

9.2重点森林风景资源保护	102

9.3 森林植物和野生动物保护	103

9.4 环境保护	105

10 生态文化建设规划	112

10.1 规划原则	112

10.2生态文化建设重点与布局	113

10.3生态文化设施策划	113

10.4 解说系统规划	114

10.5标识系统规划	116

10.6生态文化活动	117

11 森林生态旅游及服务设施规划	118

11.1 森林生态旅游产品定位	118

11.2游憩项目策划	118

11.3 旅游服务设施规划	119

11.4 游览组织规划	126

12 基础设施规划	129

12.1 道路交通规划	129

12.2 给水工程规划	133

12.3 排水工程规划	136

12.4 供电工程规划	138

12.5 供热工程规划	140

12.6 通信、广播电视与互联网工程规划	141

12.7 公共卫生设施规划	142

12.8 公园保护设施规划	143

12.9 旅游安全保障系统与设施规划	143

13 防灾及应急管理规划	145

13.1 灾害历史	145

13.2 森林防火	145

13.3 森林有害生物防治	146

13.4 其他灾害防治	146

13.5 监测、应急预案	147

14 土地利用规划	152

14.1 土地利用现状分析	152

14.2 土地利用规划原则	152

14.3 土地利用规划	153

15 社区发展规划	155

15.1 居民点现状分析	155

15.2 社区发展规划基本原则	155

15.3 社区发展规划	156

16  环境影响评价	158

16.1 环境质量现状	158

16.2 建设项目对环境影响评估	159

16.3 采取对策措施	161

16.4环境影响评价结论与建议	165

17 投资估算	166

17.1 投资估算	166

17.2 资金使用计划	167

17.3 资金筹措渠道	167

18 效益评估	174

18.1 经济效益评估	174

18.2 生态效益评估	174

18.3 社会效益评估	175

19 分期建设规划	176

20  实施的保障措施	180

20.1 政策保障	180

20.2 组织保障	180

20.3 管理保障	181

20.4 人才保障	182

20.5 资金保障	183

附件：

- 黑龙江溪水国家森林公园行政审批文件

- 黑龙江溪水国家森林公园专家评审意见及修改采纳情况说明

- 黑龙江溪水国家森林公园相关部门、权益人征求意见及修改采纳情况说明

- 黑龙江溪水国家森林公园公示及结果说明

- 黑龙江溪水国家森林公园承诺函

- 黑龙江溪水国家森林公园国家局审核意见及修改采纳情况说明

附图：

- 位置图

- 溪水国家森林公园与周边保护地关系图

- 溪水森林公园卫片图

- 土地利用现状图

- 客源市场分析图

- 森林风景资源分布图

- 功能分区图

- 土地利用规划图

- 景区景点分布图

- 游憩项目策划图

- 道路交通规划图

- 服务设施规划图

- 水电设施规划图

- 信息网络规划图

- 游览路线组织图

- 植物景观规划图

- 分期建设布局图

- 公园地形图

- 植被类型图

# 1 基本情况

## 1.1自然地理概况

### 1.1.1地理位置

黑龙江溪水国家森林公园位于黑龙江省伊春市友好区、伊春森工上甘岭林业局有限责任公司溪水林场分公司施业区内，距伊春市区 24 公里。公园地处小兴安岭腹地，汤旺河的中上游。公园的地理坐标为：东经128°56'07.00"至129°03'46.48"，北纬：47°51'28.23"至47°56'17.71"。森林公园总面积 4580 公顷。

### 1.1.2地质地貌

溪水国家森林公园所在区域位于海西褶皱带，山体主要由海西花岗岩构成，其次为下元古界变质岩系。燕山运动期间断裂活动显著，并有花岗岩侵入。山脉走向为北东向。新构造运动主要表现为穹状隆起，使各级夷平面向四周倾斜。溪水国家森林公园内地势西低东高，东部山峦起伏，森林茂盛，西部地势平缓。地貌特点是山峦起伏，北坡沟宽、坡缓、多漫岗。

### 1.1.3水文

本区有大小河流 27 条，长度在 10 公里以上的有 8 条，分属黑龙江库尔滨河水系与松花江汤旺河水系。溪水国家森林公园西邻汤旺河，公园内有溪水河流经，溪流自东部山上流淌而下，过溪水水库汇流到溪水河，汇聚过程中有多片湿地，溪水河最终水流汇入汤旺河。

### 1.1.4气候

（1）气候类型

森林公园地处中高纬度，属温带大陆性季风气候，主要特点是：冬长夏短；冬季在极地大陆气团控制下，多西北风，气候严寒干燥。延续的时间也较长，封冻期在6个月以上；夏季受亚热带海洋气团影响，多东南风，温暖多雨，降水集中；春季前期冷后期回暖快，春霜结束晚；秋季霜冻来的早，降温快。

（2）年气温变化和无霜期

本区气候比较寒冷，年平均气温1℃以下，极端最低气温达到-40.7℃；夏季高温天气不多，极端最高温度达到 35.7℃。1月份最冷，平均气温－24℃；平均温度≥10℃积温1900℃至2100℃。全年无霜期为87天至102天，个别年份局部地带可达120天。

（3）光照条件

由于本区地处中高纬度，全年太阳总辐射量为100千卡／平方厘米。作物生长季（5～9月）太阳总辐射量为40千卡／平方厘米，年平均日照为1896.5小时，夏季昼长夜短，白昼最长达 16 小时以上，日照时间长，冬季昼短夜长，白昼不足 8 小时，日照时间短。

（4）降水情况

区内降水量因季风的影响，年变率较大，季节分配不均。历年降水量平均为572毫米， 蒸发量 895.2 毫米。

### 1.1.5 土壤

在本区特有的气候、地貌地形、成土母质、水文地质、植被等条件影响下，区内土壤大体分为3个土类。

（1）暗棕壤：俗称“红砂岗”，集中分布在低丘与丘陵状台地的岗顶岗坡上，具有特有的枯枝落叶层，表土层10至30厘米，有机质含量2～5％，微酸性。心土为半风化碎石，表土有铁锰胶膜。土层结构松散，易受风烛、水蚀，适宜发展林业。

（2）草甸土：主要分布在沿河高漫滩上和漫川谷地的低洼地段。有草甸植物覆盖，黑土层厚薄不等，约在20～40厘米。有机质含量1～3％，土体水分状况好，呈微碱性。在低漫滩上，地下水位高，易受洪涝灾害。包括草甸土，泛滥地草甸土，碳酸盐草甸土，潜育草甸土4个亚类。

（3）沼泽土：土体上部含大量有机质或泥炭，下部为潜育层，中间有的具锈色过渡层，是有机质积累及还原作用强烈的土壤。母质主要为河湖沉积物，质地较黏，温暖季节植被生长繁茂，冬季寒冷，有机质分解程度低，表层为黑色的腐泥层或泥炭，有机质含量高达10%-25%，C/N比14- 20；潜育层呈青灰色或蓝色，还原性物质总量为10 cmol/kg，Eh在250 mV以下。土壤多呈微酸性至中性反应，干旱区为碱性。在本区主要包括草甸沼泽土和泥炭沼泽土2个亚类，与草甸土呈复区存在。

### 1.1.6 植被

（1）森林公园所属自然区系

本区属长白植物区系，小兴安岭—老爷岭植物区。根据傅佩云（2003）在“中国东北部种子植物种的分布区类型”中对东北种子植物区系成分的划分，森林公园内的高等植物区系成分分析结果表明：如果除去世界分布的高等植物，属温带性质的植物属、种约占余下植物属和种的80％以上。因此，区内的植物区系具有明显的温带性质特征。本区种子植物区系成分可分为大兴安岭植物区系成分、东北植物区系成分、华北植物区系成分和蒙古植物区系成分，蒙古植物区系又分为两个亚区，东蒙古草原亚区和东北平原亚区。

（2）森林植被分类

表1-1溪水国家森林公园植被分类表

| 植被型 | 植被亚型 | 群系组 | 群系 | 群丛组或群丛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 针阔叶混交林 | 阔叶红松混交林 | 紫椴、枫桦、红松林 | 东北山梅花、紫椴、枫桦、红松林 |
|  |  |  |  | 毛榛子、紫椴、枫桦、红松林 |
|  | 阔叶林 | 桦树林 | 白桦林 | 猴腿蹄盖蕨、毛榛子、白桦林 |
|  |  |  | 黑桦林 | 羊胡子苔草、兴安杜鹃、黑桦林 |
|  |  |  |  | 凸脉苔草、榛、黑桦林 |
|  |  | 杨树林 | 山杨林 | 苔草、胡枝子、山杨林 |
|  |  |  |  | 苔草、毛榛子、山杨林 |
|  |  | 杨、桦林 | 山杨、白桦林 | 苔草、毛榛子、山杨、白桦林 |
|  |  | 栎树林 | 蒙古栎林 | 羊胡子苔草、胡枝子、蒙古栎林 |
|  |  |  |  | 四花苔草、毛榛子、蒙古栎林 |
| 灌丛 | 阔叶灌丛 | 榛灌丛 |  | 凸脉苔草、榛子灌丛 |
|  |  | 蒿柳灌丛 |  | 小叶章、柳叶绣线菊、蒿柳灌丛 |
| 草甸 | 典型草甸 | 杂草类典型草甸 |  | 地榆、蚊子草、杂类草草甸 |
| 沼泽 | 草本沼泽 | 莎草沼泽 | 修氏苔草沼泽 | 小白花地榆、小叶章、修氏苔草沼泽 |
|  | 灌木沼泽 | 落叶阔叶灌木沼泽 | 柳叶绣线菊沼泽 | 修氏苔草、小白花地榆、柳叶绣线菊沼泽 |
|  |  |  | 细叶沼柳灌丛 | 修氏苔草、蒿柳、细叶沼柳灌丛 |
| 草塘 | 浮叶型草塘 | 耳菱、荇菜草塘 |  |  |
|  | 漂浮型草塘 | 槐叶萍、浮萍草塘 |  |  |
|  | 挺水型草塘 | 泽泻、密序黑三棱草塘 |  |  |
|  |  | 慈菇、黑三棱草塘 |  |  |
|  |  | 芦苇、香蒲草塘 |  |  |

### 1.1.7 野生动物

溪水国家森林公园内森林生态系统在整个生态系统中起决定作用，是系统生产力的主要来源，控制着整个生态系统的环境条件和功能作用。区内的森林、灌丛、草甸、水域相互交错，是本区生境的组成部分，是脊椎动物生活和觅食以及繁殖的场所。黑龙江溪水森林公园在动物地理区划上属古北界东北区。脊椎动物资源以温带栖息类型的动物为主。据统计全区共有脊椎动物6类31目79科319种。

表1-2黑龙江溪水森林公园脊椎动物组成

|  | 圆口纲 | 鱼类 | 两栖类 | 爬行类 | 鸟类 | 兽类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 31 |
| 科 | 1 | 9 | 5 | 3 | 45 | 16 | 79 |
| 种 | 2 | 41 | 8 | 9 | 210 | 49 | 319 |

森林公园的兽类属于温带针阔叶林动物群，绝大部分为温旱型动物和温湿型动物群及人类伴生动物相混合的动物群。广阔的森林植被给兽类提供了良好的隐蔽条件，食物资源与栖息环境，在一定区域内它们的分布相对集中或重叠，形成分布中心，反映了属于不同分类阶元(纲、目、科)的种在现代生态环境中的适应性。因此为大型动物以及森林啮齿类动物提供了大面积的适宜生境。

## 1.2 社会经济概况

### 1.2.1伊春市社会经济概况

伊春市位于黑龙江省东北部，地处东经127°37′—130°46′，北纬46°28′—49°26′。东与萝北县、鹤岗市、汤原县相邻，南与依兰县、通河县接壤，西接庆安县、绥棱县，北通逊克县；北部嘉荫县与俄罗斯隔江相望，界江长246公里。全市行政区划面积32800.29平方公里，是黑龙江省地级市，国务院批复确定的我国北方重要的生态旅游城市和黑龙江省东北部中心城市。全市共辖4个市辖区、1个县级市、5个县，常住人口87.89万人（第七次全国人口普查数据），与2010年第六次全国人口普查的1148126人相比，减少269245人，下降23.45%，年平均增长率为-2.64%。

伊春市历史悠久，是一个多民族散居的边疆城市。唐代以前，是北疆少数民族劳动生息之地，唐、辽、金、元、明、清各代在此实施管辖。

2019年，伊春市实现地区生产总值（GDP）298.8亿元，比上年增长5.5%；人均生产总值26384元，比上年增长7.1%。  2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。2020年，伊春市实现地区生产总值295.2亿元，比2019年增长0.2%。

### 1.2.2 友好区社会经济概况

友好区位于黑龙江省东北部，小兴安岭中段南麓，距伊春市区15公里，距伊春林都机场24公里，是全市“一主五副”中4个中心城区之一。区行政区划面积2999.5平方公里，林业施业区总面积325728公顷，森林覆被率达到83.65%。拥有60687公顷的友好国家级自然保护区，2018年被国家林草局指定为中国国际重要湿地，这也是迄今为止全市唯一的一处国际重要湿地。区内有野生蓝莓基地7300公顷，原始红松母树林1500公顷，野生植物1390多种，野生药材490多种，是山野果、山野菜和北药资源的富集区和丰产区。区境内地势平缓，多为低山丘陵地带，属北温带大陆性季风气候区，年平均气温在0.4℃左右，有6个月的冰封期。全区下辖11个社区、1个镇（上甘岭镇）、3个农业行政村；2020年，总人口54000人。

2020年，全区地区生产总值17.3亿元，同比增长2.7%，固定资产投资2.57亿元，一般公共预算收入2209万元，社会消费品零售总额5.15亿元。

### 1.2.2森林公园社会经济概况

森林公园位于伊春森工上甘岭林业局有限责任公司溪水林场分公司施业区内，其前身为上甘岭林业局溪水森林经营所。溪水林场分公司是伊春森工上甘岭林业局有限责任公司所属子公司，是习近平总书记2016年5月23日到伊春考察唯一到过的林场。始建于1957年，2019年12月改制为溪水林场分公司。距伊嘉公路3公里，距伊春市区27公里，距林都机场14.63公里。施业区面积8151公顷，有林地6922公顷，耕地8812亩，户籍人口208户、407人，现有常住人口70户、165人。在册职工194名，在岗职工33名，党员15名，入党积极分子4名。

近年来，伊春市委、市政府和伊春森工集团党委全面贯彻落实习近平总书记对伊春特指要求，提出了“放大版溪水、缩小版伊春”的发展思路和建设“新溪水”的工作目标。溪水林场分公司深入践行习近平生态文明思想，牢记习近平总书记“让老林区焕发青春活力”的政治嘱托，围绕答好习近平总书记“林区三问”，立足“生态立市、旅游强市”发展定位，坚定扛起保护培育森林资源的主责主业，奋力走出一条绿色化转型发展新路。先后获得 “全国乡村旅游重点村”“全省先进基层党组织”“黑龙江省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉。在今年全国“两优一先”表彰大会上，上甘岭林业局公司溪水林场分公司党支部被评为“全国先进基层党组织”。

溪水林场分公司紧盯保护和培育森林资源主责主业，深入实施森林生态保护修复工程，加大优质种苗培育力度，建有经营面积达287亩的溪水苗圃，年育苗规模稳定在500万株以上。积极推广轻基质育苗新技术，建立了红松轻基质育苗基地，培育轻基质容器苗100万株，育苗2年便可上山造林，且可实现春夏秋三季造林。加大野生动植物保护力度，常态化开展“巡山清网清套”，野生动植物生境得到改善。全力抓好森林防灭火工作，连续41年无重大森林火灾。活立木蓄积量达96万立方米，森林覆盖率达到84.36%。坚持绿色发展，推动“绿色转型”。以红色为主线、绿色为依托，努力将溪水打造成为生态、生产、生活共融的山水田园综合体。建设了溪水小镇景区，拥有“溪水党员干部生态文明教育基地”“美食一条街”“民宿集群”“醉蝶花谷”“老钱柜爱国主义教育基地”“总书记视察路线”等旅游景点和线路。今年新建了水上乐园、萌宠乐园和鹿苑，旅游业态日益丰富，年接待游客达到5.6万余人次。大力发展红松嫁接林优势产业，利用红松嫁接技术，经一年嫁接，三年栽植，第八年便可结果，第十二年达到丰产期。按每亩栽植40株，丰产期每株产10—16斤红松籽，以每斤20元估算，亩产值年可达8000元—12800元。既有利于森林生态修复、林场产业转型，又带动了职工增加收入，更有助于降低碳中和社会成本，为发展碳汇经济、打造小兴安岭“生态银行”开辟了一条新路径。目前共嫁接红松种苗10万株，成活率达到92%以上。同时，以林药模式进行了红松和刺五加的套种试验，完成刺五加育苗5亩、预计成苗30万株，大地栽植刺五加200亩、28万株。大力发展林下参种植产业，到今年秋季种植面积可达3010亩。坚持兴企为民，提升“绿色福祉”。抓好场区亮化、绿化、美化，常态化进行卫生清理，鼓励支持职工群众大力发展餐饮民宿、木耳种植、香瓜种植等产业，职工群众收入逐年递增，幸福感获得感安全感不断增强。

## 1.3 森林公园历史沿革

2002年12月23日，黑龙江溪水森林公园被省森工总局[2002]函营字311号文件，批准为省级森林公园。

2003年11月21日，黑龙江溪水森林公园正式批准为国家级森林公园。

2013年1月2日，黑龙江溪水国家森林公园晋升为国家4A级旅游景区。

2020年，黑龙江溪水国家森林公园被评为全国森林康养基地

2020年，黑龙江溪水国家森林公园被评为全国乡村旅游重点村

## 1.4森林公园旅游发展现状

### 1.4.1管理、建设概况

（1）管理机构建设

森林公园现已成立工作领导小组和工作专项推进组。在森林公园建设工作领导方面， 成立了推动建设工作领导小组，成立了5个专项推进组，分别为：农家园项目推进组、生态旅游区建设推进组、道路升级改造推进组、空间拓展推进组和思想文化建设推进组，每个推进组由相关单位部门组成一个团队，负责与相关上级领导、上级部门的协调对接和具体的工作落实，每个推进组分解工作、专人负责，进一步增强了溪水森林公园建设的组织、 协调，落实能力。

（2）公园建设现状

溪水公园多年来十分重视园区的建设问题，在基本建设方面做了大量的工作。主要建设内容见表1-3、1-4、1-5。

表1-3 森林公园道路建设统计表

| 序号 | 道路类型（如等级公路、自行车道、游步道等） | 起点 | 终点 | 里程 | 宽度 | 路面材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观光车路 | 公园售票处 | 游线入口 | 2.7公里 | 3米 | 水泥路 |
| 2 | 游步道 | 游线入口 | 游线出口 | 约5.0公里 | 1.5米/2米 | 石头栈道/木质栈道 |
| 3 | G222国道驶入游客中心道路 | 伊春方向入口 | 游客中心 | 5.2公里 | 约7米 | 沥青路 |
| 4 | G222国道驶入游客中心道路 | 上甘岭方向入口 | 游客中心 | 4.8公里 | 约7米 | 沥青路 |
| 5 | 林都机场方向驶入游客中心道路 | 林都机场方向入口 | 游客中心 | 6.3公里 | 约7米 | 沥青路 |

表1-4 森林公园接待设施统计表

| 序号 | 接待设施名称 | 建设地点 | 规模（面积、房间数、床位数、餐位数量等） | 建筑物外观与风格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溪水宾馆 | 售票大厅约260米处 | 240平方米，三层房屋，38个房间，可入住80余人。 | 仿自然装修风格 |  |
| 2 | 临溪别墅 | 售票大厅约600米处 | 占地面积约570平方米，5栋别墅，共计29个房间，可同时入住80余人 | 仿自然装修风格 |  |
| 3 | 美味园餐厅 | 售票大厅约70米处 | 占地面积约为660平方米，一层房屋，3个包间，15个大桌，共同时可接待200人左右， | 仿自然装修风格， | 餐厅以农家乐为主，可提供快餐、自助餐饮。 |
| 4 | 俄罗斯民族风情园 | 售票大厅约220米处 | 占地面积约为800平方米，可一次性容纳300名人 | 以俄式风格建筑为基调 |  |
| 5 | 二龙湖餐厅 | 距离售票大厅约600米处 | 占地面积约为310平方米，3个包间，3个餐桌，同时可接待40人左右， | 为现代中式风格，一层房屋 | 餐厅以铁锅炖大鹅、铁锅炖小鸡、铁锅炖鱼为主。 |

表1-5 森林公园购物设施统计表

| 序号 | 名称 | 位置 | 规模（面积） | 销售商品类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购物休闲区 | 游客接待中心 | 680平方米 | 木耳、香瓜等绿色食品 |  |

### 1.4.2旅游发展现状

溪水国家森林公园自兴建以来，旅游人次和收入逐年上升，详见表1-6。

表1-6 溪水森林公园游客统计表

| 年份 | 旅游人次（人） | 收入（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2015年 | 19362 | 36 |
| 2016年 | 68632 | 117.1 |
| 2017年 | 84495 | 137.01 |
| 2018年 | 123347 | 222.99 |
| 2019年 | 64941 | 180.45 |
| 2020年 | 55880 | 122.48 |

注：2020年受疫情影响，旅游人数和收入收到较大影响

# 2 生态环境及森林风景资源

## 2.1 生态环境本底调查与评价

### 2.1.1生态环境本底调查

（1）大气质量

经当地环境监测站监测，参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），溪水森林公园内的大气质量达到了一级标准。监测数据见表2-1。

表2-1 森林公园大气质量检测数据

| 环境空气因子 | 浓度值（微克/立方厘米） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瞭望塔 | 游客中心 | 老钱柜 | 最大日均 | 3地平均 |
| 总悬浮颗粒 | 51 | 54 | 53 | 54 | 53 |
| PM2.5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 二氧化硫 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 氮氧化物 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 负氧离子个/立方厘米 | 5700 | 4500 | 5400 | 5700 | 5200 |

（2）地表水质量

经当地环境监测站检测，根据水域功能分类，森林公园地面水属源头水，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准，达到了二级标准。监测数据见表2-2。

表2-2 森林公园地面水质量检测数据（单位：毫克/升）

| 检测内容 | 溪水河 | 无名小河1 | 无名小河2 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.00 | 6.80 | 7.01 | 6.94 |
| 溶解氧 | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 8.9 |
| 六价铬 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 石油类 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 悬浮物 | 18 | 20 | 18 | 18.7 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮（NH3-N） | 0.321 | 0.31 | 0.35 | 0.327 |
| （NH3——N） |  |  |  |  |
| 硬度 | 9.4 | 18.8 | 12.9 | 13.7 |
| 大肠菌落数 | 2 | 2 | 4 | 2.67 |
| 电导率 | 7.3 | 8.2 | 9 | 8.17 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.018 |
| 硫化物 | 0.092 | 0.076 | 0.083 | 0.084 |
| 浊度 | 1.812 | 1.663 | 1.812 | 1.762 |
| 氟化物 | 0.151 | 0.152 | 0.127 | 0.143 |
| 氯化物 | 0.071 | 0.051 | 0.058 | 0.060 |
| 汞 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 硝酸盐氮 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锌 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 色度 | 5 | 4 | 4 | 4.33 |
| 铅 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0017 |
| 硫酸盐 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
| 细菌总数 | 21个/毫升 | 18个/毫升 | 25个/毫升 | 21个/毫升 |

（3）负离子含量

经当地环境监测站对森林的空气负离子评价显示，在森林空气负离子含量平均值达到1500个/ 立方厘米，局部峰值达到30000个以上/ 立方厘米。

（4）空气细菌含量

森林公园所在区域目前常住居民很少，无任何生活污染，附近只有一些林下种植基地，无大型工矿企业及大片农业区，因此无任何工业污染。经当地环境监测站检测，森林公园空气细菌含量平均值为小于200个/立方米。

### 2.1.2 生态环境资源评价

根据《国家级森林公园总体规划规范》规定：资源评价应包括森林风景资源评价和生态环境资源评价，评价体系依据《国家级森林公园总体规划规范》附录A。

| 表2-3森林公园生态环境资源评价评分表 评 价 项 目 | 评价因子 |  | 评 价 依 据 |  | 赋值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 资源 | 大气质量 （10分） |  | 达到国家一级标准 |  | 10 |  | 10 |
| 达到国家二级标准 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 未达到国家二级标准 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 地表水质量 （10分） |  | 达到国家一类标准 |  | 10 |  | 10 |  |
| 达到国家二类标准 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 未达到国家二类标准 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 空气负离子水平（20分） |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到60000个/ cm3以上 |  | 17~20 |  | 8 |  |
| 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到30000个/cm3以上 |  |  |  | 13~16 |  |  |  |
| 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到10000个/cm3以上 |  |  |  | 9~12 |  |  |  |
| 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到3000个/cm3以上 |  |  |  | 5~8 |  |  |  |
| 主要景点平均浓度700个/cm3以下 |  |  |  | 0~4 |  |  |  |
| 空气细菌含量（10分） |  | 每立方m空气中平均细菌含量小于200个/ m3 |  | 9~10 |  | 2 |  |
| 每立方m空气中平均细菌含量小于300个/ m3 |  |  |  | 7~8 |  |  |  |
| 每立方m空气中平均细菌含量小于600个/ m3 |  |  |  | 4~6 |  |  |  |
| 每立方m空气中平均细菌含量小于1000个/ m3 |  |  |  | 1~3 |  |  |  |
| 天然照射贯穿辐射剂量水平（附加10分） |  | 在国家规定安全范围之内 |  | 10 |  | 10 |  |
| 允许个别地段超标，但超过剂量不超过国家标限的20%，且超标地段不在景区 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 允许局部地段超标，但度假地应在安全范围内 |  |  |  | 4 |  |  |  |

| 评价项目 | 评价因子 | 评价依据 | 赋值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 资源 | 大气质量 （10分） | 达到国家一级标准 | 10 | 10 |
|  |  | 达到国家二级标准 | 6 |  |
|  |  | 未达到国家二级标准 | 1 |  |
|  | 地表水质量 （10分） | 达到国家一级标准 | 10 | 6 |
|  |  | 达到国家二级标准 | 6 |  |
|  |  | 未达到国家二级标准 | 1 |  |
|  | 空气负离子水平（20分） | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上，局部地段达到60000个/ cm3以上 | 17-20 | 16 |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上，局部地段达到30000个/ cm3以上 | 13-16 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上，局部地段达到10000个/ cm3以上 | 9-12 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上，局部地段达到3000个/ cm3以上 | 5-8 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上 | 0-4 |  |
|  | 空气细菌含量 （10分） | 每立方米空气中平均细菌含量小于200个/ m3 | 9-10 | 10 |
|  |  | 每立方米空气中平均细菌含量小于300个/ m3 | 7-8 |  |
|  |  | 每立方米空气中平均细菌含量小于600个/ m3 | 4-6 |  |
|  |  | 每立方米空气中平均细菌含量小于1000个/ m3 | 1-3 |  |
|  | 天然照射贯穿辐射剂量水平（附加10分） | 在国家规定安全范围之内 | 10 | 10 |
|  |  | 允许个别地段超标，但超过剂量不超过国家标限的20%，且超标地段不在景区 | 7 |  |
|  |  | 允许局部地段超标，但度假地应在安全范围内 | 4 |  |

表2-4森林公园生态环境资源分级表

| 级别 | 分值范围 | 适 用 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 大于45 | 森林医院、森林保健中心、高水平度假区等 |
| 良 | 38-45 | 休闲度假区、森林浴场、森林保健中心等 |
| 中 | 30-38 | 休闲度假区、森林游憩区、野营地等 |
| 劣 | 小于30 | 森林浴场、野营地、森林游憩区等 |

森林公园生态环境资源评价分值为52分，生态环境资源达到优级。

## 2.2 森林风景资源调查

### 2.2.1 生物景观资源调查

2.2.1.1森林植被景观

森林公园地处低山丘陵地带，地带性植被为阔叶红松林。目前，地带性植被保留数量不多，分布有大面积的天然次生林。经过调查，可以作为本区生态风景林的简述如下：

- 针阔叶混交林

本区的针阔叶混交林为阔叶红松林，为本区的地带性植被，在公园的一般游憩区和核心景观区大面积分布。阔叶红松林是温带针阔混交林的典型代表，和全球同纬度地区的森林相比，以其建群种独特、物种多样性丰富及含有较多的亚热带成分而著称。在阔叶红松林中，针叶树种主要是红松，阔叶树种主要有紫椴、蒙古栎、水曲柳、春榆、裂叶榆、大青杨及槭属的色木槭、拧劲槭等，这些都是长白植物区系的代表种。其中红松、水曲柳、春榆和白桦等属于第三纪孑遗种，表明其植物区系的古老性，属第三纪植物区系系统。此外，还包括一些南鄂霍次克植物区系的物种，如臭冷杉、沙松冷杉，以及一些典型的南方藤本植物，如山葡萄和狗枣猕猴桃等。这些南北植物种的渗入，使该林型增添了一些亚热带和亚寒带的特色。

其中最具观赏价值的是红松母树林，红松母树林位于森林公园中部，面积 96 公顷，是上甘岭林业局有限责任公司红松种籽的主要来源之一。夏季林海涛声如万马奔腾；秋季红果绿叶，色彩斑谰；冬季白雪青松，气势壮观，令人驻足忘返。

（2）阔叶林

阔叶林是黑龙江溪水国家森林公园分布最广的森林植被类型，分布于海拔150～400米山地。比较典型的有以下几种类型：

①栎树林——蒙古栎林

广泛分布在公园内山体的阳坡上，多为萌生，在本区可作为景观林的面积约600公顷。树龄在20年～60年不等，树高多在8米左右，胸径在15～30厘米，冠幅可达3～5米。蒙古栎是栎属中分布最北的树种，具有耐寒、耐旱的特性，是本区森林的主要树种。本区内的蒙古栎林乔木层是以蒙古栎为优势，经常伴生有黑桦、紫椴、色木槭、白桦、枫桦和山杨等。灌木层以胡枝子、榛子、兴安杜鹃、毛榛子等为主。草本植物层由于地形及土壤性质的差异，组成种类变化较大，但常以耐旱植物为优势，如石竹、羊胡子苔草、关苍术、白藓等。本区的蒙古栎林多属次生植被类型，只有在局部陡峭、岩石裸露、土层薄的阳坡，成小片状分布的蒙古栎林带有原生性质。本群系多为阔叶红松林屡遭破坏而形成的一种处于次生演替阶段的过渡类型，但它又是有其自身特点的处于相对稳定的森林植被类型。蒙古栎具有独特的文化内涵，可以作为景观树种，在中外文学作品中均有对蒙古栎（或柞树）的文化象征意义的描述，其象征着普通而坚强、乐观向上而不张扬、富有生命力和不屈不挠、默默奉献而不求赞美。

②白桦林

森林公园的白桦林，广泛分布在公园内各个沟谷、山麓地势平坦的地段，在本区可作为景观林的面积约500公顷，郁闭度0.8，本区内的白桦树高7～12米，胸径15～25厘米，冠幅3～5米。白桦林是具有较高观赏价值的自然景观，其春夏秋冬景色各异，树干、叶、林下植被的颜色形成了鲜明的对比，具有较高的观赏价值，其散发出的芳香气体有益于人的身心健康。白桦树也同样具有文化意义，其是一种坚强、优美、自信、骄傲的落叶乔木。树干耸立，上有线形横生的孔，远看好像生着无数眼睛，向四周瞭望；枝叶疏散，枝条柔软，迎风摇曳。白桦树树皮洁白，光滑细腻，有层白霜，像纸一样可以分层剥离。叶片呈三角状卵形或菱状卵形，边缘有不规则重锯齿。白桦林还有丰富的文化内涵，尤其是在俄罗斯，更把它看作是民族的象征，白桦林是俄罗斯作家灵魂的栖身处，契科夫在他的小说中写到：“森林能使土地变得更美丽，能培养我们的美感，能陶冶我们的灵魂”。因此，白桦也具有景观文化价值，可以作为景观文化树种开发。

③山杨林

山杨林属次生植被，在本区大多衍生自火烧迹地的先锋树种。比较典型的、游客能够到达并可以观赏的面积约300 公顷左右。山杨以其极强的繁殖能力，形成优势，如在撂荒地上，山杨与柳树同时侵入，但山杨根蘖能力强，迅速向四周扩张，形成山杨幼林，最后排挤掉柳林。如遇到山火的情况下，山杨不耐山火的冲击，而耐火力较强的蒙古栎则逐渐排挤掉山杨林，形成蒙古栎林。然而在较湿润的坡地上，山杨又会以其生长迅速超过蒙古栎，占据上层林木，使下方喜光的蒙古栎逐渐衰退直至死亡，最后成为山杨林。

④ 杨、桦林

杨、桦林是由白桦和山杨混交而成的阔叶林。仅1个群系：山杨、白桦林，在本区可以作为景观林的面积约500公顷左右。山杨、白桦要求的生态条件相似，在生理机能上均有较大的适应性和可塑性。常见于低平地或山地下腹，土壤为暗棕壤或草甸化暗棕壤。山杨、白桦林群系为1个群丛：苔草、毛榛子、山杨、白桦林。

山杨、白桦林结构整齐，可明显分为乔木、灌木和草本植物3层。乔木层外貌整齐，层次明显，乔木层郁闭度为0.8~0.9，组成以山杨与白桦为单优势，二者组成变动在40%~60%之间，由于所处土壤和水份条件较优越，山杨与白桦生长较迅速，山杨与白桦平均高23~30米。常混有少量的紫椴、黑桦、兴安落叶松、红皮云杉和臭冷杉等树种。

灌木层发育良好，盖度为40%~70%，高度达2米左右，主要植物种有毛榛子、刺五加、东北山梅花、黄花忍冬等。在较干旱的阳坡常混有胡枝子、瘤枝卫矛，在水分较充足的地段常混有柳叶绣线菊等。

草本植物层盖度为40%~60%，高约1米，组成以多种苔草为主，混有三脉山黧豆、毛蕊老鹳草、轮叶沙参、关苍术、白花碎米荠、白花野芝麻、裂叶蒿、宽叶山蒿、轮叶腹水草、林问荆等，在土层稍厚地段则混有掌叶铁线蕨、大叶柴胡、落新妇等，还有一些耐阴喜湿植物，如山酢浆草、红花鹿蹄草等。

林下苔藓植物发育差，仅在局部地段有山羽藓或塔藓、金发藓等。

层间藤本植物常有北五味子、山葡萄、狗枣猕猴桃，或还有较耐旱的紫花铁线莲等。

2.2.1.2森林植物景观

（1）红松

红松，裸子植物，常绿乔木，高可达40米。小枝密生褐色柔毛。叶5针一束，粗硬，树脂道3个，叶鞘早落。球果卵状圆锥形，种鳞先端钝，向外反曲，成熟时种子不脱落。种子大，长1.2～1.6厘米，无翅。耐寒性强，喜微酸性土或中性土。木材轻软、细致、纹理直、耐腐蚀性强，为建筑、桥梁、枕木、家具优良用材；树皮可提取栲胶，树干可采松脂；种子供食用或药用，又可榨油供食用及工业用。为产地主要造林树种，又为观赏树。为国家濒危保护物种，国家Ⅱ级重点保护野生植物（国务院1999年8月4日批准）

红松是松科松属的常绿乔木，树高可达30米，胸径可达1米；幼树树皮灰褐色，近平滑，大树树皮灰褐色或灰色。

其中在公园内最有名气的红松景观树为万寿松，为一株胸径 1.1 米，高度在 38 米以上的红松，该树树龄约有 723 年。2016 年 5 月 23 日，习近平总书记视察溪水国家森林公园，在此同正在巡山的护林员进行了交流，了解他们的工作生活情况。

（2）水曲柳

由于林场保护性经营多年，公园内分布有珍贵的水曲柳，水曲柳是东北三大硬阔之一，是珍贵保护树种。水曲柳：别名，东北梣，小枝对生有四棱；奇数羽状复叶，卵状长圆形小叶7枚～11枚，基部楔形，不对称，边缘有锯齿，下面沿着脉和小叶基部密生黄褐色绒毛，叶轴微有翅；圆锥花序腋生，雌雄异株，夏季开花。属木犀科、梣属植物，渐危种，水曲柳是古老的残遗植物，也因物以稀为贵，承重能力较强，其收藏价值及使用价值前景较高。水曲柳材质坚韧，纹理美观，是落叶乔木，可高达30米，是东北、华北地区的珍贵用材树种，可制各种家具、乐器、体育器具、车船、机械及特种建筑材料。同时对于研究第三纪植物区系及第四纪冰川期气候具有科学意义。为国家濒危保护物种，国家Ⅱ级重点保护野生植物（国务院1999年8月4日批准）

（2）黄菠萝

黄菠萝冠形枝扩展，成年树的树皮有厚木栓层，浅灰或灰褐色，深沟状或不规则网状开裂，内皮薄，鲜黄色，味苦，粘质，小枝暗紫红色，无毛。叶轴及叶柄均纤细，有小叶5～13片，小叶薄纸质或纸质，卵状披针形或卵形，长6～12厘米，宽2.5～4.5厘米，顶部长渐尖，基部阔楔形，一侧斜尖，或为圆形，叶缘有细钝齿和缘毛，叶面无毛或中脉有疏短毛，叶背仅基部中脉两侧密被长柔毛，秋季落叶前叶色由绿转黄而明亮，毛被大多脱落。为国家濒危保护物种，国家Ⅱ级重点保护野生植物（国务院1999年8月4日批准）

（3）紫椴

在公园内有分布。紫椴又名籽椴，属于高大落叶乔木，公园内的紫椴高约5～10米，平均胸径可达20厘米，树冠冠幅可达4米左右。树皮暗灰色，纵裂，成片状剥落。单叶互生，阔卵形或近圆形，边缘具不整齐锯齿，齿间具小芒刺块。聚伞花序，黄色。果近球形。花果期为6～9月。为国家濒危保护物种，国家Ⅱ级重点保护野生植物（国务院1999年8月4日批准）。

（4）白桦

白桦，在公园内多有分布，落叶乔木，树干可达25米高，50厘米粗。有白色光滑像纸一样的树皮，可分层剥下来，用铅笔还可以在剥下薄薄的树皮上面写字。白桦的叶为单叶互生，叶边缘有锯齿，花为单性花，雌雄同株，雄花序柔软下垂，春天树上的叶还没长出来的时候就开花了。白桦树的果实扁平且很小，叫翅果，很容易被风刮起来传到远处。

白桦喜欢阳光，生命力强，在大火烧毁的森林以后，首先生长出来的经常是白桦，常形成大片的白桦林，是形成天然林的主要树种之一。木材可供一般建筑及制作器、具之用，树皮可提桦油，白桦树孤植、丛植于庭园、公园的草坪、池畔、湖滨或列植于道旁均颇美观。在中国的北方，在草原上，在森林里，在山野路旁，都很容易找到成片成片茂密的白桦林。白桦树是俄罗斯的国树，是这个国家的民族精神的象征。

（5）枫桦

风桦也是重要的景观树，最高的树高可达15米，胸径可达30厘米，树冠冠幅可达4米左右，如此原始古老的枫桦在本区森林中是一个特色。枫桦树是一种常见的落叶乔木，树干呈白色，叶子会随着季节的变更而产生不同的颜色，从嫩绿色、淡绿色逐渐变成翠绿色、深绿色再演变成各种黄色及褐色，是一种非常美丽的植物，尤其是枫桦树长成树林时，景色十分迷人。

（6）兴安杜鹃

兴安杜鹃是公园内极具观赏价值的野生花卉，广泛分布于公园漫岗的阴坡。兴安杜鹃，又称映山红，俗称达子香、金达莱，是我国10大传统名花之一，叶子墨绿发亮，花朵呈攻瑰红，在万绿丛中分外抢眼。它从不单朵开放，而是几十朵聚作一团，形成一个大花球，远看一朵大花，近看一簇簇小花。每年到5月份，这里的兴安杜鹃争相竞放，姹紫嫣红的杜鹃花衬着满山的青绿，恣意绽放，形成美丽的杜鹃花海洋，游人来此宛如置身仙境，如火如荼，美不胜收。

（7）五花山

五花山为物候景观，表现的是森林季相的变化，是森林植物秋季叶片色素变化的结果。秋天的森林公园，树木的光合作用逐渐减弱并趋向于停止，树木叶子的色素发生了变化，叶黄素偏多则呈现黄色，叶红素偏多则呈现红色，叶绿素偏多则呈现绿色。此时，树叶尚未全部落下，一眼望去，漫山呈现出了五彩缤纷的景象。此时，观赏五花山异彩纷呈、诗情画意般的绚烂风景，也可称得上是一种对大自然造化的欣赏。一叶知秋，每年过了9月中旬，各色秋叶，漫山遍野，红、黄、青、绿异彩纷呈。大约可持续1个月左右的时间，但最令人心动、最具美轮美奂景致的、最让人流连忘返的仅有10天左右的时间。

2.2.1.3 野生动物景观

溪水国家森林公园区域内野生动物种类繁多，其中有国家一级保护动物紫貂，国家二级保护动物棕熊、黑熊、青鼬、黄喉貂、獭、原麝、马鹿、雪兔等；草食性动物如大型兽类马鹿、狍子、野猪等最为常见，小型兽类中有野兔、黄鼬、松鼠等；鸟类主要有各种鸮、啄木鸟、榛鸡等；主要经济兽类有马鹿、驼鹿、狍、熊类等。鸟类常见的二十余。现就最为常见的几种野生动物景观介绍如下：

（1）狍

属哺乳纲偶蹄目鹿科空齿鹿亚科，体长100～120厘米，尾长仅2～3厘米，体重25～45公斤，颈长，尾极短。雄性狍生茸长角，雌性狍无角，夏为栗红色短毛，冬为棕褐色厚长毛。鼻吻裸出无毛，眼大，有眶下腺，耳短宽而圆，内外均被毛。狍是本地林区最常见的野生动物，栖息于本区山坡小树林中，东北人也叫它“傻狍子”。狍是草食动物，性情通顺，可塑性强，人工驯化容易。狍子的好奇心很重，看见了什么都想停下看个究竟，甚至追击者突然大喊一声，它也会停下来看。所以有 “好奇害死狍”之说。在公园内约有100—200头狍分布，在空旷地带可见其群体活动，常见于公园境内。

（2）野猪

野猪体躯健壮，四肢粗短，头较长，耳小并直立，吻部突出似圆锥体，其顶端为裸露的软骨垫（也就是拱鼻）；每脚有4趾，且硬蹄，仅中间2趾着地；尾巴细短；犬齿发达，雄性上犬齿外露，并向上翻转，呈獠牙状；野猪耳披有刚硬而稀疏针毛，背脊鬃毛较长而硬；整个体色棕褐或灰黑色，因地区而略有差异。由于封山育林与禁猎，野猪的种群在公园中比较大，在公园全境均可见到。

（3）黑鸢

是一种猛禽，国家二级保护动物。栖息于本区低山丘陵地带，活动范围广，白天活动，常单独在高空飞翔，秋季有时亦呈2～3只的小群。主要以小鸟、鼠类、蛇、蛙、鱼、野兔、蜥蜴和昆虫等动物性食物为食。一般通过在空中盘旋来观察和觅食。觅食时，游客可观赏其飞行姿态，其在公园全境均可见到。

（4）长耳鸮

中型猛禽，国家二级保护动物。喜欢栖息于针叶林、针阔混交林和阔叶林等各种类型的森林中，鼠类等啮齿动物为食，也吃小型鸟类、哺乳类和昆虫。当地人俗称猫头鹰，在公园全境均可见到。

（5）苍鹰

是中小型猛禽，国家二级保护动物。体长可达60厘米，翼展约1.3米。栖息于不同海拔高度的针叶林、混交林和阔叶林等森林地带，视觉敏锐，善于飞翔。白天活动。性甚机警，亦善隐藏。通常单独活动，叫声尖锐洪亮。苍鹰由于其卓越的生存能力和拼搏精神，一直为人们所喜欢。其在公园全境均可见到。

（6）鹊鹞

中型猛禽，国家二级保护动物。体长40～50厘米，栖息与本区的林缘和林间路旁的疏林，为夏候鸟。飞翔时，从上面看，翼尖和从头部至背部为黑色，翼上的小覆羽和尾上的覆羽为白色，其余为灰色， 甚为醒目；从下面看，翼尖和头部、颈部的黑色与白色的体羽及灰白色的翼下也成鲜明对比。其在公园全境均可见到。

（7）游隼

中型猛禽，国家二级保护动物。体长40～50厘米，栖息于本区的丘陵地带，夏侯鸟。飞行迅速。多单独活动，叫声尖锐。通常在快速鼓翼飞翔时伴随着一阵滑翔；也喜欢在空中翱翔。其在公园全境均可见到。

（8）灰喜鹊

中型鸟类，外形酷似喜鹊，但稍小，体长33～40厘米，嘴、脚黑色，额至后颈黑色，背灰色，两翅和尾灰蓝色，初级飞羽外翈端部白色，尾长、呈凸状具白色端斑，下体灰白色，外侧尾羽较短不及中央尾羽之半。栖息于开阔的红松林及阔叶林，公园人员活动密集区也常见。杂食性，但以动物性食物为主，主要吃半翅目的蝽象，鞘翅目的昆虫及幼虫，兼食一些植物果实及种子。其在公园管理服务区常见。

（9）松鼠

是本区内常见的哺乳动物，松鼠是典型的树栖小动物，身体细长，被柔软的密长毛反衬显得特别小。体长20～28厘米，尾长15～24厘米，体重300～400克。松鼠多栖息在本区的针阔叶混交林区，尤其在山坡或河谷两岸的树林中最多。松鼠喜欢单独在树洞中居住，有的也在树上搭窝。白天善于在树上攀登、跳跃，蓬松的长尾起着平衡的作用。在本区，游路两侧可见其活动，由于游客对其无伤害和恐吓行为，因此，本区的松鼠多不怕人，人可在一定距离内观赏。在公园全境均可见到。

（10）花鼠

别名桦鼠子、五道眉、花狸棒、花栗鼠，属于松鼠科花鼠属，因体背有数条明暗相间的平行纵纹而得名。体型中等，尾长，尾毛长而蓬松，呈帚状，并伸向两侧。四肢略长，耳壳明显露出毛被外。长约15厘米，尾长约10厘米，体重100克以上。花鼠有颊囊，耳壳显著、无簇毛。尾毛蓬松，尾端毛较长。其在公园全境均可见到。

（11）花尾榛鸡

国家二级保护动物，俗称飞龙，素有“天上龙肉”之称，为八珍之一。清朝乾隆年间就列为向皇室进贡的珍品，有“岁共鸟”之称。其羽毛可做工艺品，有较高的生态价值和经济价值。体型很像鸽子，头小，颈短，胸凸脊平，爪细长，分五趾。比家鸽稍大。雄鸟体长近40厘米。体重在300克到450克之间，肉质洁白细嫩，前胸肌脯硕大丰满。它的颈骨长而弯曲，犹如龙骨；腿短有羽毛，爪面有鳞，就象龙爪一般，故取名“飞龙鸟”。飞龙鸟多栖息于灌木丛或松桦树混交林中，雌雄成双成对，形影不离，有“林中鸳鸯”的美称。其在公园全境均可见到。

（12）绿头鸭

绿头鸭，俗称野鸭。野鸭属鸟纲、雁形目、鸭科；其数量非常多，是多种野生鸭类的通俗名称，有十余个种类。野鸭能进行长途的迁徙飞行，最高的飞行速度能达到时速110公里。雌野鸭体型较小，体长50～56厘米，体重约1千克；雏野鸭全身为黑灰色绒羽，脸、肩、背和腹有淡黄色绒羽相间，喙和脚灰色，趾爪黄色。在公园内的溪水水库和同心湖附近区域常见。

### 2.2.2地文景观

（1）丘陵山体

溪水国家森林公园范围内东部山脉纵横，高差最多可达500余米， 丘陵起伏，成为本区的丘陵景观。

（2）奇特与象形山石

溪水国家森林公园东部山中多处分布有形状奇特的山石，形态各异，引人遐想。山石旁边多有泉水从岩下汩汩流淌，观之赏心悦目韵味无穷。

### 2.2.3 水文景观资源

2.2.3.1观光游憩河段

（1）溪水河

溪水河由东南流向西北，在溪水国家森林公园内流经 13 公里入汤旺河。河水清澈见底，河道蜿蜒曲折，河流两岸山清水秀，风光迤逦；水路百转千回，时而激流如潮，时而波平如镜，张驰有度，急缓有序。夏秋季节，水面薄雾弥漫，似瑶池仙境；隆冬时节，冰面在阳光的照耀下水汽升腾，沿岸的树枝上结满冰凌，晶莹剔透。

（2）百琴溪

溪水百折千回，贯穿森林公园山间，形成一百余个天然水湾，使山林间泉水叮咚，悦耳轻盈。小溪水的韵律给森林带来了生机与活力。有时能令人感受到“人在石上走,水在石下流,只闻流水声,不见水在流”。

2.2.3.2 观光游憩湖

（1）二龙湖（溪水水库）

湖面面积约6.3万平方米，有南北向的堤岸穿过，将水面分为西小东大的两个区域。水面碧波荡漾，水质甘洌纯净。水傍山而媚，山得水而青，山水相依，形成生机盎然、山清水秀的景观，是水上泛舟，岸边垂钓的最佳去处。

（2）同心湖

同心湖的水面由2条堤岸分割，形成3个水面，面积约12万平方米。水面平滑如镜，倒映夕阳与周围山林的色彩，傍晚十分尤显静谧悠远。

### 2.2.4 天象、物候景观

（1）日月星光

溪水国家森林公园位于广阔的林区，远离城市的喧嚣及污染，夜晚周边环境十分静谧，光源较少，使得夜晚空中的星群及星光景源尤为壮观突出，可供游人观赏。

（2）霓虹晚霞

林区晚霞色彩丰富、层次分明，色彩层次主要是由蓝到紫，由紫到粉，再由粉到红的多层过渡，由于林区极佳的视野条件，霞光天色搭配高低错落的林缘线，构成了一幅自然优美的多彩佳作。

（3）冰雪霜露

溪水国家森林公园位于中国北方寒地地区，冬季温度在零下 23℃至零下 10℃之间，天气寒冷，会出现雾凇树挂等多种冬季自然景象。

### 2.2.5 人文景观资源调查

（1）森林人家

森林人家主要指的是民居，民居是以溪水经营所场部为主要代表的人文景观资源，不仅展现了平实质朴的生活环境，也展示了当地林海人家的居民生活常态。民居建筑材料以砖石、木质为主，统一色彩的屋顶更显得村庄整齐划一，富有秩序感。几乎每户居民都会在院子里养狗看门护院，这也正是他们独特的生活元素之一。院子多以木头作为功能材料及装饰材料，使得院落温馨自然。目前，已经开发的民居有16家。

（2）林下经济示范基地

溪水林场建有林下经济示范基地，主要建设有蓝莓基地、食用菌基地、蔬菜水果采摘基地、花卉基地等，通过实施“旅游+”模式，一二三产业融合，森林旅游与林下经济产业融合，开展果蔬采摘、食用菌采摘、观花赏花等，成为重要旅游体验项目。

（3）专类园景

俄罗斯民族风情演出园为其中的专类游园，包括民族风情休闲娱乐中心和风情演出园。

（4）风景构筑物

目前森林公园中的风景构筑物，多集中于天然乔木科普园内。

- 梅花桩

梅花桩所用敦实的圆木桩，直径 3～5 寸，下半截埋在地下，上半截高出地面 3 尺 3 寸，桩与桩之间的距离前后为 3 尺，左右为 1 尺 5 寸。紧密排列于道路一侧，最适合两人以上的集体练习，众人围成一梅花状，忽开忽合，伸缩无定，饶有兴味。其套路除五式固定外，无一定型，其势如行云流水，变化多端，活而不乱。同时也可供游人娱乐，练习平衡感。

②铁索桥

全长仅有 15 米，桥下的溪水涓涓流淌，清澈见底，时常有鱼嬉戏。

③松涛阁

建筑整体为木制阁楼，在建筑初期就已经设立防寒层，里面分两大间。凭栏可以观林海听松涛，目前宣传东北森林的图片多是拍摄于此。

④空中观光甬道

空中观光甬道全长 318 米，最高处近 40 米，可以清晰的看到树梢上的红松果实，是红松的最佳观赏点和摄影点。每年在十月初至于中旬松塔成熟时，周围的松鼠异常的多。

⑤钟韵亭

建筑中悬挂“长寿钟”，为纪念溪水国家森林公园在 2003 年 12 月 24 日被批准为“国家级”，特铸此长寿钟。钟高 1.8 米，重 1.1 吨，含黄金 110 克，白银 440 克，上刻有福、禄、 寿、喜，可撞钟祈福。

⑥树上桥

全长 87 米，平均高度 6.5 米的树上桥，可以在桥上近距离看到色木槭、青楷槭、红松、 红皮云杉、蒙古栎等树种的树冠部分。

⑦鼓楼

全木结构建筑，建筑中央放置一面鼓，名为“幸运鼓”。鼓面直径 2 米，由一整张黄牛皮制作而成。

⑧观涛塔

塔高 18.5 米，站在塔上可看对面整个山峦，感受浩瀚临海的气势，向远山高呼，回音缭绕。秋季层林尽染，五花山色，是伊春市五花山最佳的拍摄地点。

⑨山里人家

模仿早期林业工人的房屋而建造的一栋白桦房屋，建筑材料以白桦为主。最具特色的是门把手是一根树叉直接订制，门板是整张白桦树皮做成。门板上的树节形态像大雁，寓意“大雁南飞必有北归，朋友分离必有相会”。

⑩猎人小屋

三角形木制建筑，俗称马架子，是过去供猎人食宿的地方。结构构造方便猎人将食物或多余的猎物放在里面，供相互之间食用。房门用顶门杠顶住，以防野兽侵袭。

（5）胜迹遗址

①抗联遗址“老钱柜”

抗联遗址“老钱柜”位于森林公园内，由于地处小兴安岭腹地，有着光荣的革命历史。1936年春，由著名抗联将领李兆麟将军指挥并参加的“智取老钱柜”的战斗就发生在这里。经李兆麟将军的夫人金伯文回访时所确认的“老钱柜”战斗遗址位于公园规划区西部，省道 S204边，在此已建纪念碑一座。将此地规划为抗联纪念地，供游人追古溯今，缅怀先烈，接受红色爱国主义教育。

②将军亭

将军亭是 1936 年东北人民革命军第六军几位将军召开会议的遗址，在那策划了名垂史册的“智取老钱柜”战斗，扫除了抗日根据地后方的最大障碍，为东北抗日联军在小兴安岭建立稳固的后方基地打下重要基础。后为纪念而建造了将军亭

（6）旅游商品

榛子  属于野生灌木。榛树的果实，分平榛、毛榛两种。平榛扁圆形，皮厚外表光滑，果仁香甜；毛榛为锥圆形，皮薄有细微茸毛，果仁甘醇而香。榛子在古代常作为干果，炒熟后和瓜子、花生一起被用来招待宾朋，很受食用者欢迎。

蘑菇  营养丰富，含有很多人体所需的元素。有元蘑、榛蘑、肉蘑、草蘑、松蘑以及人工培育的香菇、滑子蘑等品种，地产蘑菇数量巨大，品种繁多，物美价廉。

鹿产品  主要依托伊春市当地梅花鹿、马鹿等养殖场提供的鹿茸、鹿角鹿胎膏、鹿血、鹿鞭、鹿筋等多种优质鹿产品，作为旅游商品销售给外地游客。

蕨菜及其他山野菜  蕨菜又称吉祥菜、长寿菜，是野生植物。蕨菜在清朝被视为贡品，这一带的群众非常喜食以蕨菜烹制的菜肴。蕨菜营养丰富，每克含胡罗卜素1.6毫克、维生素厘35毫克及多种矿物质。蕨菜可鲜吃，亦可腌渍加工后长期食用。除了蕨菜，公园内还盛产多种山野菜，均为绿色有机食品。

蓝莓  意为蓝色浆果，属杜鹃花科，越橘属植物。起源于北美，多年生灌木小浆果果树。因果实呈蓝色，故称为蓝莓。蓝莓果实中含有丰富的营养成分，具有防止脑神经老化、保护视力、强心、抗癌、软化血管、增强人机体免疫等功能，营养成分高。其中，由于蓝莓富含花青素，具有活化视网膜功效，可以强化视力，防止眼球疲劳而备受注目。也是世界粮农组织推荐的五大健康水果之一。并且据美国、日本、欧洲科学家研究，经常食用蓝莓制品，还可明显地增强视力，消除眼睛疲劳。医学临床报告也显示，蓝莓中的花青素可以促进视网膜细胞中的视紫质再生，预防近视，增进视力。

蜂蜜  蜂蜜是由蜜蜂采集植物蜜腺分泌的汁液经充分酿造而成。本区主要生产的蜂蜜是天然的椴树蜜、黑蜂蜜、百花蜜等。蜂蜜的主要成分为糖类，其中60%～80%是人体容易吸收的葡萄糖和果糖，主要作为营养滋补品、药用和加工蜜饯食品及酿造蜜酒之用，也可以替食糖作调味品这些天然蜂蜜能改进血液的成分，改善心脑和血管功用，因而常常服用于心血管患者，对肝脏有维护效果，能促进肝细胞再生，对脂肪肝的构成有一定的抑制效果。

中药材  公园内林下药材资源丰富，是黑龙江省重要的北药基地。常见的药材有人参、刺五加、五味子、平贝、黄芪、甘草等。上述药材既有野生资源也有人工栽植，除了用于中医药业生产，还用于食用养生保健。公园丰富的中药药材资源可以开展中医药旅游、养生旅游，并且开发成旅游商品，增加公园收入、扩大当地旅游品牌影响力。

### 2.2.6 可借景观资源

2.2.6.1 五营国家森林公园

五营国家森林公园位于黑龙江省伊春市五营区，距城区约19公里，是中国红松的集中保护区。 该公园距离溪水国家森林公园51公里。

五营国家森林公园，于1993年被国家林业部批准为国家级森林公园，占地141.41平方公里。主要有松乡桥、观涛塔、森林小火车、绿野仙居、黑瞎岭、虎啸山、观松大道、森林浴场、响水溪、园中园、丽丰湖、观光小火车等景区。

2.2.6.2 汤旺河国家森林公园

汤旺河国家公园坐落于黑龙江省伊春市汤旺县境内，国家 AAAAA级景区。公园旅游资源独特，具有得天独厚的森林和冰雪资源优势，拥有近千种动植物种类。该公园距离溪水森林公园104公里。

公园境内河流20余条，汤旺河为最大河流，全长509公里，是中国林都伊春的母亲河。汤旺河国家公园从印支期的花岗岩石林到第三纪珍稀的孑遗森林生态系统红松原始林，从风灾遗迹、火烧迹地到笃斯越橘观赏园、草莓采摘园、小兴安岭植物园、湿地公园，都具有无可比拟的优美景色、自然天成的奇观。

2.2.6.3茅兰沟国家森林公园

茅兰沟国家森林公园位于黑龙江省伊春市，小兴安岭北麓，嘉荫县向阳乡行政区内，距嘉荫县城76公里。该公园距离溪水森林公园203公里。西、南与乌伊岭前卫农场相接，北与乌云镇连接壤，东临黑龙江。整个森林公园面积60平方公里。集山奇、水秀、林茂、潭幽、瀑美于一身，是旅游、度假、科考、攀岩不可多得的旅游胜地。

风景区有茅兰瀑布、黑龙潭、仙女池、太子峰、熊头峰、鸽子峰、石头人、石婆、镇潭石、丹凤泉。茅兰沟是伊春市最为壮观的奇特石林群自然景观，被誉为黑龙江的“九寨沟”。

2.2.6.4 兴安国家森林公园

黑龙江伊春兴安国家森林公园位于黑龙江省伊春市伊春区南山，占地面积4515公顷，是距离伊春市中心区最近、面积最大、森林生态保护最完整的国家森林公园，该公园距离溪水森林公园34公里。森林公园主峰海拔653米，峰顶的人文景观由兴安塔、兴安历史城墙，兴安广场等组成，其中兴安塔是公园的标志性建筑，建于1980年，塔高47米、塔身11层、呈八角型仿古建筑。

公园里茫茫林海，一望无际。初春，绿草如茵，山花烂漫；盛夏，林海松涛，莺歌燕舞；金秋，层林尽染，硕果飘香；隆冬，白雪皑皑，银装素裹。大自然的鬼斧神工创造出千姿百态的林中野趣，使森林公园的景观资源具有较高的观赏价值，公园是节假日出游的好去处。

2.2.6.5嘉荫恐龙国家地质公园

嘉荫恐龙国家地质公园位于黑龙江省伊春市嘉荫县，是中国第一块恐龙化石的发现地——嘉荫恐龙国家地质公园“因龙而名”。从这里出土的化石，已经被装成了10具恐龙化石骨架。近年来，多国古生物学家和地质学家在嘉荫野外考察时，发现了新的大规模恐龙化石群，除甲嘴龙、虚骨龙外，还发现了甲龙化石、恐龙被皮肤化石和恐龙脚印化石，使“恐龙之乡”的名声更加远扬。该公园距离溪水森林公园174公里。

2.2.6.6 日月峡国家森林公园

公园地处小兴安岭南麓，呼兰河上游，黑龙江省铁力林业局马永顺林场内，占地面积29708公顷，该公园距离溪水森林公园118公里。公园1998 年开始正式投入使用，2000年12月28日，经国家林业局正式批准为国家森林公园，并定位为“森林生态养生中心”。 公园精心塑造了内涵丰富，极具传统文化神韵，充满古今中西文化内涵，多重功能完备的八大景区130余自然人文景观，钟灵毓秀，相映成趣，出于自然胜于自然，名誉海内外，使游人流连忘返，更吸引森林养生爱好者从海内外汇聚于此。

2.2.6.7中国林都木雕园

中国林都木雕园建于2002年4月，位于林都伊春市伊美区花园路畔，占地8800平方米。是伊春市彰显人文特色、艺术品位的重要景观。该园距离溪水森林公园32公里。

中国林都木雕园是伊春市彰显人文特色、艺术品位的重要景观。整个园区设计采取了功能与景观、雕塑与设施相结合的手法，把林区的传统文化与现代造型的结合起来，突出“自然与生命”的主题思想。

根据花园路西畔的地形特点，将木雕园区划分为牌坊景观区、木雕牌廊区、中心观赏区、休闲娱乐区四个部分。每一部分主题相对明确，又能相互联系，形成一个有机整体。

## 2.3 森林公园风景资源质量评价

以森林公园风景资源的详细调查为基础，依据中华人民共和国《中国森林公园风景资源质量等级评定》（GB/T18005-1999）国家标准，对溪水国家森林公园风景资源质量进行等级评定。

### 2.3.1 森林公园风景资源质量评价

1、评价原则

（1）评价以森林公园风景资源的详细调查为基础，按风景资源的特性和相关程度进行分类、分级。

（2）通过定量评价，进行森林公园风景资源质量的综合性评定。

（3）应能反映森林公园风景资源质量状况和环境特征，分析以森林为主体的风景资源的相对地位和开发森林旅游的可行性。

2、评价方法

按森林风景资源的特性和相关程度进行分类、分级，进行综合性评定（依据《中国森林风景资源质量等级评定》(GB/T18005-1999)进行）。森林公园风景资源质量评价分值满分值为30分。

通过对风景资源的评价因子评分值加权计算获得风景资源基本质量分值，结合风景资源组合状况评分值和特色附加分评分值获得森林风景资源质量评价分值。

经计算，溪水国家森林公园风景资源质量评分为27.385分。详见表2-5。

表2-5森林公园风景资源质量评价值计算表

| 资源类型 | 评价因子 | 标准评分值 | 公园评分值 | 评分值合计 | 权数 | 资源基本质量加权值B | 资源质量评价值M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地文资源 | 典型度 | 5 | 5 | 21 | 20 | 24.185 | 27.385 |
|  | 自然度 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 水文资源 | 典型度 | 5 | 4 | 16 | 20 |  |  |
|  | 自然度 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 生物资源 | 地带度 | 10 | 10 | 37 | 40 |  |  |
|  | 珍稀度 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 8 | 7 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 6 | 5 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 6 | 5 |  |  |  |  |
| 人文资源 | 珍稀度 | 4 | 2 | 12 | 15 |  |  |
|  | 典型度 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 利用度 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 天象资源 | 多样度 | 1 | 0.6 | 3.7 | 5 |  |  |
|  | 珍稀度 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |
|  | 典型度 | 1 | 0.8 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 1 | 0.8 |  |  |  |  |
|  | 利用度 | 1 | 0.8 |  |  |  |  |
| 资源组合Z | 组合度 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 特色附加分T |  | 2 | 1.7 |  |  |  |  |

### 2.3.2森林公园区域环境质量评价

森林公园区域环境质量评价满分为10分。

经计算，溪水森林公园区域环境质量评为8.5分。详见表2-6。

表2-6森林公园区域环境质量评分表

| 评价项目 | 评 价 指 标 | 标准 评分值 | 森林公园评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气质量 | 达到国家大气环境质量一级标准 达到国家大气环境质量二级标准 | 2.0 1.0 | 2.0 |
| 地表水 质 量 | 达到国家地表水环境质量一级标准 达到国家地表水环境质量二级标准 | 2.0 1.0 | 1.0 |
| 土壤环境 质 量 | 达到国家土壤环境质量一级标准 达到国家土壤环境质量二级标准 | 1.5 1.0 | 1.5 |
| 空气负离子含 量 | 旅游旺季主要景点其含量为5万个∕cm3 主要景点其含量为1万至5万个∕cm3 主要景点其含量为3千至1万个∕cm3 主要景点其含量为1千至3千个∕cm3 | 2.5 2.0 1.0 0.5 | 2.0 |
| 空气细菌 含 量 | 空气细菌含量为1千个∕m3以下 空气细菌含量为1千至1万个∕m3 空气细菌含量为1万至5万个∕m3 | 2.0 1.5 0.5 | 2.0 |
| 注：各单项指标评分值累加得出环境质量评价分值，满分为10分。森林公园区域环境质量评分累加为8.5分。 |  |  |  |

### 2.3.3森林公园旅游开发利用条件评价

森林公园旅游开发利用条件评价满分为10分。

经计算，溪水森林公园旅游开发利用条件评为8.5分。详见表2-7。

表2-7森林公园旅游开发利用条件评分表

| 评价项目 |  | 评价指标 | 标准评价分值 | 评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公园面积 |  | 森林公园面积大于500 ha | 1.0 | 1.0 |
| 旅游适宜期 |  | 大于或等于240d∕a | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 在150 d-240 d∕a之间 | 1.0 |  |
|  |  | 小于150 d∕a | 0.5 |  |
| 区位条件 |  | 距省会城市(含省级市)小于100 km，或以公园为中心、半径100 km内有100万人口规模的城市 | 1.5 | 1.0 |
|  |  | 距省会城市(含省级市)或著名旅游区(点)100～200 km | 1.0 |  |
|  |  | 距省会城市(含省级市)或著名旅游区(点)超过200 km | 0.5 |  |
| 外 部 交 通 | 铁路 | 50 km内通铁路，在铁路干线上，中等或大站，客流量大 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 50 km内通铁路，不在铁路干线上，客流量小 | 0.5 |  |
|  | 公路 | 国道或省道，有交通车随时可达，客流量大 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 省道或县级道路，交通车较多，有一定客流量 | 0.5 |  |
|  | 水路 | 水路较方便，客运量大，在当地交通中占有重要地位 | 1.0 | 0 |
|  |  | 水路较方便，有客运 | 0.5 |  |
|  | 航空 | 100 km内有国内空港或150 km内有国际空港 | 1.0 | 1.0 |
| 内部交通 |  | 区域内有多种交通方式可供选择，具备游览的通达性 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 区域内交通方式较为单一 | 0.5 |  |
| 基础设施 条件 |  | 自有水源或各区通自来水，有充足变压电供应，有较为完善的内外通讯条件，旅游接待服务设施较好 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 通水、电，有通讯和接待能力，但各类基础设施条件一般 | 0.5 |  |
| 注：各单项指标评分值累加得出风景旅游开发利用的评价分值。森林公园旅游开发利用条件评分累加为8.5分。 |  |  |  |  |

### 2.3.4森林公园风景资源质量等级评定

森林公园风景资源质量等级评定分值按以下公式计算：

N＝M+H+L

式中：N——森林公园风景资源质量等级评定分值

M——森林公园风景资源质量评定分值

H——森林公园区域环境质量评定分值

L——森林公园旅游开发利用条件评定分值

森林公园风景资源质量等级评定分值满分为50分。风景资源质量等级确定标准按风景资源质量评定分值划分为三级：

一级为40～50分，符合一级的森林公园风景资源，多为资源价值和旅游价值高，难以人工再造，应加强保护，制定保全、保存和发展的具体措施。

二级为30～39分，符合二级的森林公园风景资源，其资源价值和旅游价值较高，应当在保证其可持续发展的前提下，进行科学、合理的开发利用。

三级为20～29分，符合三级的森林公园风景资源，在开展风景旅游活动的同时进行风景资源质量和生态环境质量的改造、改善和提高。

三级以下的森林公园风景资源，应首先进行资源的质量和环境的改善。

经计算溪水森林公园风景资源质量等级分值为44.385分。符合中国森林公园风景资源质量等级评定标准中“一级”风景资源，其资源价值和旅游价值高，难以人工再造，应加强保护，制定保全、保存和发展的具体措施。

# 3 森林公园发展条件分析

## 3.1优势和劣势

### 3.1.1优势

3.1.1.1 资源优势

（1）自然旅游资源特色突出

溪水森林公园地处小兴安岭，地带性植被为阔叶红松林，区内分布有原始林、天然次生林，林相条件优越。如前文所述，植被、野生动植物种类多样，体现了小兴安岭的区域特点，不仅具有极高的观赏价值，同时也具有较高的科考价值和文化价值。

溪水国家森林公园区域的地貌类型以丘陵山地为主，丘陵、谷地、岩石等都具有较高的观赏价值；山间溪流缓缓而过，植被丰富且形态各异，不同季节展现不同壮美景观，可谓景致景深俱佳，景观的组合度较高。该地形地貌非常适宜开展登山观景类游览项目以及山地探险、越野骑行、山地康养等各类参与性较强的游览活动，吸引游客至此，为康养、研学等旅游活动的开展提供了得天独厚的条件。

溪水国家森林公园位于林都伊春市，广袤的森林，空气中负氧离子较高，夏季凉爽，有利于消夏避暑；冬季银装素裹，适合开发冰雪资源，开展专项旅游，吸引全国各地游客；独具特色的旅游资源为开展四季旅游创造了有利的条件。

（2）人文旅游资源吸引力极强

本区除了林区文化、东北民俗等具有较强吸引力的人文旅游资源外，还有如下的突出特色。

- 红色文化底蕴深厚

溪水国家森林公园现有景点中“老钱柜”抗联战斗遗址被伊春市政府公布为市级文物保护单位，拥有浓厚的红色文化历史底蕴，文化价值与参观价值都极高。

同时国家对于溪水国家森林公园的建设也十分重视，习近平总书记亲自到访更显党和政府对人民的无限关怀。2016年5月23日上午，习近平总书记来到黑龙江省伊春市考察调研。总书记十分关心林区全面停止商业性采伐后，产业转型发展和职工就业安置情况。他深入上甘岭林业局有限责任公司林区，实地察看天然林保护情况；走进溪水林场职工家庭，并考察了溪水森林公园，做出了“绿水青山也是金山银山，冰天雪地也是金山银山”的指示。

②上甘岭和林业三师精神深入人心

上甘岭精神是本区传承的经久不衰的革命精神，1953年1月，伊春森工管理局于汤旺河两岸建立森工分局，为纪念抗美援朝战争中上甘岭战役和红山战役的胜利，命名为上甘岭森林工业分局和红山森林工业分局。1953年8月，两局合并为上甘岭森工局，1958年改称上甘岭林业局。

林业三师更是值得我们几代人区学习和纪念的英雄集体，其也完美地诠释了上甘岭精神。林业三师是一支英雄的部队，抗日战争期间是彭雪枫将军领导下的豫皖军区独立团，解放战争时期参加了震惊中外的淮海战役和渡江战役，1952年9月，这支刚刚完成荆江分洪工程、即将入朝参战的中原部队，按照中央的命令改编为中国人民解放军林业建设第三师（简称：林业三师）。然后，7000余名官兵乘火车来到了东北小兴安岭的茫茫林海，在林区继续传承这支英雄部队的精神。1954年6月，林业三师集体转业为林业工人，成了我国东北林区的第一批开拓者，从此林业三师的精神在本区薪火相传，激励着林区人民不断前行。

3.1.1.2旅游发展区位优势

根据黑龙江省旅游区域发展形成的结构，全省可划分为7个旅游区，分别是哈尔滨中心旅游区、大庆——齐齐哈尔旅游区、牡丹江旅游区、大兴安岭和黑河旅游区、小兴安岭旅游区、鸡西——七台河旅游区和佳木斯三江旅游区。

黑龙江溪水国家森林公园地处黑龙江省小兴安岭中心区域，是小兴安岭旅游区的重要组成部分。良好的区域位置、便捷的交通网络，使其具有优越的条件，成为黑龙江省旅游大区中重要的旅游功能区。公园内的生态环境仍保持着原始的自然特色，尤其拥有大面积的天然林特色旅游资源和林区红色旅游资源，使其进入旅游大区的条件非常优越。借助四通八达的公路和铁路交通网线，游客从森林公园可以方便地进入到黑龙江省各大旅游区，也可以与全省和全国的旅游网络实现连通。

2019年，伊春市编制了《伊春市全域旅游发展规划》，规划明确了伊春市旅游产业的发展方向，制定了产业发展目标，提出了发挥旅游业对全市社会经济发展的带动作用，将旅游业培育为全市经济发展的支柱产业。响应国家重视生态文明建设以及旅游发展战略规划的政策要求，对接黑龙江省出台的多重利好政策，发挥资源和区位的双重优势，重点开发休闲度假、健康养生、红色旅游、研学旅游为主题的旅游产品，进而成为黑龙江省旅游大区的重要组成部分。

3.1.1.3交通区位优势

公路：经哈伊春高速、222国道、204省道，形成哈尔滨——伊春——上甘岭的直通公路，可直达公园；同时森林公园与周边县区公路的连接也四通八达。

铁路：上甘岭镇有通往哈尔滨的火车，铁路沿线的地区均可到达森林公园。

航空：森林公园距离伊春林都机场15公里。

### 3.1.2劣势

3.1.2.1 社会经济基础薄弱，限制森林公园的发展

森林公园的发展依托于当地的社会经济发展，由于传统计划经济体制及国有企业（林场）负担过重的影响，本地区产业结构单一、人口稀少且呈现出下降的趋势，区域经济基础十分薄弱、社会经济发展缓慢。本区的城镇、林区居民收入、财政收入长期以来处于低增长态势。地区经济发展水平滞后较大程度制约了居民的出游意愿和旅游业的发展，本地客源较少，本地的旅游产业投资能力也不高。而森林公园所依托的溪水林场产业结构也比较单一，没有专项的森林公园建设和发展资金，对森林公园基础设施和生态旅游发展建设的投入能力不足，这些都限制着森林公园的发展，成为森林公园进一步发展的瓶颈因素。

3.1.2.2 气候条件限制，旅游季节性强，缺少四季旅游项目

森林公园地处中温带大陆性季风气候区，冬季干燥、寒冷，对于公园冬季旅游活动的组织可能带来不利影响。但是，长达5个月的积雪期以及良好的雪质，也为森林公园开展冬季冰雪活动创造了有利条件。应抓住黑龙江省“全力打造冰雪旅游大省”的契机，加强冬季旅游项目的策划和营销工作，利用公园范围内的河流和水面，积极开发冬季冰雪运动竞技和游乐项目，以弥补冬季风景资源的不足。

3.1.2.3 与省内和区域内的公园同质化竞争严重，特色不突出，旅游产品单一

如前文所述，森林公园地处伊春市友好区，公园目前的开发的主要是观光旅游产品，而且是以森林观光为主。在黑龙江这样一个林业大省，森林观光产品十分丰富，甚至于出现过剩的状态，且同质化严重。由于同质化的资源，许多森林公园之间出现雷同的观光产品，形成区域内同类旅游产品竞争，森林公园正是处于这样一种产品开发环境中。

另外，黑龙江伊春地区森林公园资源条件也十分相似，其开发的产品雷同性也较高，如何将溪水森林公园的建设融入到区域森林旅游产业的发展之中，融合到伊春市的全域旅游发展之中，并成为黑龙江小兴安岭地区森林公园建设的典范十分重要。

3.1.2.5 知名度不高，尚未形成品牌

虽然溪水森林公园在伊春本地有一定的知名度，但在全省乃至全国目前还没有被广大民众所认知，宣传不足，在“互联网+时代”，省内外公众对公园的认知程度还远远够不够，公园的知名度不高，还未形成良好的市场形象和品牌。因此，需要加强宣传和促销。提高森林公园在游客中的认知度，挖掘潜在客源市场，保证森林公园有稳定的客源，促进森林公园的进一步发展。

## 3.2 机遇和挑战

### 3.2.1 机遇

3.2.1.1 加快林业转型发展的历史机遇

近十多年来，国家十分重视森林公园的建设和森林旅游活动的开展，出台了许多的政策支持森林公园旅游项目的建设和配套设施的建设。2011年5—11月，原国家林业局与国家旅游局强化战略合作，双方先后签署了森林旅游战略合作协议，联合发布了《关于加快森林旅游业发展的意见》（林场发［2011］249号），提出要共同把发展森林旅游上升为国家战略，并启动了《全国森林旅游发展规划》和《森林旅游示范区标准》的制订工作。同年，两部门开始联合编制《全国森林旅游发展规划》（2011-2020），并在海南省召开了森林旅游工作会议，联合推动森林旅游事业的发展。

2016年4月5日，习近平总书记在参加首都义务植树活动时指出：“十三五” 时期既是全面建成小康社会的决胜阶段，也是生态文明建设的重要时期。在这一重要思想的指引下，全面建成小康社会与加强生态文明建设高度统一，林业行业的发展在国家的发展中一直占有重要的地位，因此，发展林业是全面建成小康社会的重要内容，是生态文明建设的重要举措。综上所述，全面建成小康社会为林业发展带来新机遇；全面建成小康社会赋予林业发展新的内涵；林业发展加快了全面建成小康社会进程。

2017年，国家林业局最新文件《国家林业局关于加快推进城郊森林公园发展的指导意见》（林场发[2017]51号）指出：城郊森林公园位于城市（城镇）及其周边，以良好的生态环境、便捷的地理位置、优美的森林景观、完善的游憩设施，成为人们走进森林、体验自然的重要区域。可见，森林旅游已成为生态林业、民生林业发展汇总的重要组成部分。

国家林业局牵头森林旅游工作，主要任务是拓展森林旅游发展空间，以森林公园、湿地公园、沙漠公园、国有林场等为重点，完善森林旅游产品和设施，推出一批具备森林游憩、疗养、教育等功能的森林体验基地和森林养生基地。鼓励发展“森林人家”“森林小镇”，助推精准扶贫。加强森林旅游公益宣传，鼓励举办具有特色的森林旅游宣传推介活动。

2019年12月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订发布《中华人民共和国森林法》，明确了森林旅游的地位。其第四十九条规定，在符合公益林生态区位保护要求和不影响公益林生态功能的前提下，经科学论证，可以合理利用公益林林地资源和森林景观资源，适度开展林下经济、森林旅游等。第五十二条规定了森林步道、科普设施等属于直接为林业生产经营服务的工程设施，在符合国家有关部门规定标准的情况下，由县级以上人民政府林业主管部门批准，不需要办理建设用地审批手续；超出标准需要占用林地的，应该依法办理建设用地审批手续。“森林旅游”“森林步道”“科普设施”等正式写入新修订的《中华人民共和国森林法》，对于进一步推动全国森林旅游发展、加快国家森林步道建设、强化自然教育工作具有历史性意义。

为满足人民群众日益增长的旅游休闲需求，促进旅游休闲产业健康发展，推进具有中国特色的国民旅游休闲体系建设，国务院办公厅制定了《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》，《纲要》中指出，到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。

以上政策的出台表明国家对发展旅游业的重视程度，为新时期如何又好又快发展旅游业提出要求，明确任务，为我国旅游业发展创造良好的政策背景和发展环境。

黑龙江省政府也高度支持森林公园的建设，为推进“十三五”期间黑龙江省森林公园和森林生态旅游工作开展，原黑龙江省林业厅制定了《全省森林公园和森林旅游工作“十三五”发展思路》，另外，根据《黑龙江省林业产业发展规划》（2016~2020）年，规划中指出，黑龙江省力争在林下种养殖、森林绿色食品、生态旅游、健康养老和林木加工（对俄林业合作）等领域实现重大突破，将黑龙江省林区打造成为国内最大的食用菌生产加工基地，北方最大的林果生产加工基地，国内最具规模的道地北药种植生产加工基地，国内一流、世界知名的生态旅游度假、健康养老基地，国内重要的对俄林业合作产业聚集区，初步建立生态主导型林业产业发展体系，实现由传统林业向现代林业的转变。规划中，发展森林生态旅游已经成为林业产业发展的重要内容和突破点。

习近平总书记提出的“绿水青山也是金山银山，冰天雪地也是金山银山”的思想，对森林公园的建设提供了顶层指导，也进一步对森林公园的建设提出了更高的要求。

综上所述，在新时期，加快林业发展的要求为森林公园的建设提供了机遇。

3.2.1.2 森林生态旅游快速发展的机遇

全域旅游下，森林旅游不再是单一景区的发展形势，而是依托森林生态资源，结合大健康、大众旅游时代背景，融入旅游、休闲、医疗、度假、文化、娱乐、运动、养生、养老等健康服务新理念，整合商业、教育、金融等，形成的一个多元组合，产业共融，业态相生的区域综合发展结构，是我国森林旅游的新模式、新业态和新创意，也是未来森林旅游综合发展的趋势。随着大众度假进入发展黄金期，大健康产业与旅游产业的有机结合，成为经济发展新的增长点，健康与旅游的加速融合，也将成为现代服务业的新亮点。“三避（避暑、避霾、避寒）三养（养生、养心、养老）+微度假”将成为旅游休闲度假的核心市场以及森林旅游发展的重要方向。

《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）确立以生态建设为主的林业可持续发展道路，指出生态需求已成为社会对林业的第一需求，努力发展好森林公园、城市森林和其他游憩性森林，突出发展名特优新经济林、生态旅游、珍贵树种和药材培植等新兴产业产品产业，培育新的林业经济增长点。

2011年国家林业局成立了森林旅游领导小组，下发了“关于加快发展森林旅游的意见”，召开了全国森林旅游工作会议。2011年5月11日，国家旅游局与国家林业局在北京签订了《关于推进森林旅游发展的合作框架协议》，决定共同设立“全国森林旅游工作领导小组”，同时编制《全国森林旅游发展规划》，推广森林生态旅游品牌和理念等，为切实促进森林旅游发展将起到重要的推动作用。

2017年8月黑龙江省旅游发展委员会印发了《黑龙江省生态旅游专项规划（2017-2025）》，提出了在社会经济发展进入新常态的形势下，国家提出新一轮东北振兴战略，其中共同打造“大东北”旅游品牌是重要战略之一。

2017年，国家林业局最新文件《国家林业局关于加快推进城郊森林公园发展的指导意见》（林场发[2017]51号）指出：城郊森林公园位于城市（城镇）及其周边，以良好的生态环境、便捷的地理位置、优美的森林景观、完善的游憩设施，成为人们走进森林、体验自然的重要区域。可见，森林旅游已成为生态林业、民生林业发展汇总的重要组成部分。

2019年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，要求在自然保护地控制区内划定适当区域开展生态旅游等活动，构建高品质、多样化的生态产品体系。7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天然林保护修复制度方案》，要求在不破坏地表植被、不影响生物多样性保护前提下，可在天然林地适度发展生态旅游等产业。8月，国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，要求推进国家全域旅游示范区建设，着力开发商务会展旅游、海洋海岛旅游、自驾车旅居车旅游、体育旅游、森林旅游、康养旅游等产品。9月，国务院办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费，推动体育产业高质量发展的意见》，要求围绕可利用的水域、空域、森林、草原等自然资源，分类制定允许开展的体育赛事活动目录，明确申请条件和程序；要求将登山、徒步、越野跑等体育运动项目作为发展森林旅游的重要方向。

2019年，通过积极培育包括森林体验、森林养生、森林康养、自然教育、户外运动、冰雪旅游、森林步道等新业态新产品、加大森林旅游宣传推介力度等，全国森林旅游游客量继续保持较快增长势头。全年森林旅游游客量超过18亿人次，同比增长12.5%，占国内旅游人数的30%左右，创造社会综合产值达1.75万亿元，同比增长16.7%。森林旅游已经发展成为我国林草业最具影响力和最具发展潜力的支柱产业。

近年来，我国林业产业规模不断扩大，产业结构逐步优化，第一产业和第二产业稳中有进，以森林生态旅游和森林康养为代表的第三产业加速成长，产值增速达19.28%，在助力脱贫攻坚、推动林业产业升级等方面的作用进一步突显。2019年4月，国家林草局确定了100家森林体验和森林养生国家重点建设基地，其中，全国森林体验国家重点建设基地57家、森林养生国家重点建设基地43家。这些重点建设基地将充分利用自然资源优势，明确发展思路，有序推进硬件和软件建设，打造主线清晰、结构完整、功能显著的森林体验和森林养生产品，为满足公众多样化、高水平的体验养生需求提供更多更好服务。

森林旅游成为脱贫增收好门路，2019年，国家林业和草原局组织开展全国森林旅游精准扶贫成效、路径和潜力专项研究，总结了森林旅游助力精准扶贫的几种模式，推出了一批以市县、乡镇、村庄及森林旅游地为代表的森林旅游扶贫典型。2016年摸底调查情况显示，我国森林旅游已吸纳社会投资总额达1400亿元，全国依托森林旅游实现增收的建档立卡贫困人口约110万人，年户均增收3500元，发展森林旅游业逐渐成为我国生态扶贫的重要组成部分。

### 3.2.2 威胁

3.2.2.1 资金短缺瓶颈

森林公园的基础设施与服务设施的建设、旅游景点的开发建设等都需要大量资金，资金问题成为森林公园旅游开发面临的首要难题，目前公园还没有形成体系化的建设。资金的来源尚未落实，突破建设资金的瓶颈是森林公园发展的首要问题。

3.2.2.2 人力资源短缺

目前，公园的从业人员中仍然以林场内部职工为主，缺乏自然资源保护人才、生态旅游专业人才、市场营销人才和高级运营人才。公园的从业人员没有经过系统的培训，对森林公园的管理和经营缺乏科学认识，对森林公园具体工作的开展缺少必备的业务素质。

3.2.2.3 缺乏特色，竞争力弱

目前，森林公园主要是观光型旅游产品，缺乏特色产品，和其他景区相比竞争力较弱。

3.2.2.4社区的发展和森林公园的建设存在矛盾

森林公园周边社区居民的生产生活方式对资源的依赖程度较高，因此如何通过森林公园的发展带动社区发展也是一个急需解决的问题。

# 4 总则

## 4.1 规划的指导思想

依据国家林业局颁布的《国家级森林公园总体规划规范》（LY/T2005-2012），依托森林公园现有的自然和人文景观，以森林风景资源为依托，以旅游客源市场调查与分析为导向，以保护自然生态环境为前提，充分发挥森林公园的三大功能；遵循保护与开发利用相结合的原则，着力分析地域文化特色和森林公园的资源特色，规划建设富有黑龙江省地域文化特色的国家级森林公园，力争成为森林生态环境保护与利用的示范区。

坚持“以人为本、重在自然、精在特色、贵在和谐”的理念。 即在规划过程中，要充分考虑满足游客休闲、度假、健身、康养、求知的需求；满足保护与发展的需要；充分考虑当地居民尤其是林场职工的生产生活需要；在生态环境保护为主的前提下，以原生态的自然资源为本底，结合山、水资源并存、森林景观独特的资源优势，打造地域特色的精品生态旅游项目；同时注重新建景观与自然景观、人类活动与自然生态、外来游人与当地社区的和谐共存。进一步突出森林景观资源保护、科普教育与生态旅游的功能。全面保证生态、社会、经济效益的和谐统一。

## 4.2 规划的原则

（1）可持续发展原则

以保护为前提，以生态效益、社会效益和经济效益统筹兼顾为目的，实施严格保护、合理开发、科学经营，实现森林公园风景资源的永续利用和林区经济的可持续发展。

（2）突出特色原则

充分发挥溪水国家森林公园的森林自然生态景观优势，保持原始粗犷的自然情趣，创造在区域范围内不可替代的风景资源形象。

（3）科学性、前瞻性与可操作性相结合原则

森林公园的规划既要力求高标准、高质量、高水平，具有一定的前瞻性，对森林公园未来的发展具有指导意义，又要结合森林公园的现状及所在地区的实际情况，开发出丰富多彩的风景资源产品，满足不同层次的游赏需要。

（4）系统开发原则

把森林公园的规划思路纳于当地经济建设的总体规划中统筹考虑，坚持全面规划，合理布局，综合开发，分期建设的原则，在保证近期建设的基础上，照顾远期发展；多渠道筹集资金，先易后难，循序渐进，滚动发展。

## 4.3 规划依据

### 4.3.1 法律法规、国家标准

（1）《中华人民共和国森林法》

（2）《中华人民共和国野生动物保护法》

（3）《中华人民共和国土地管理法》

（4）《中华人民共和国环境保护法》

（5）《中华人民共和国水法》

（6）《中华人民共和国水污染防治法》

（7）《中华人民共和国水土保持法》

（8）《中华人民共和国旅游法》

（9）《中华人民共和国城乡规划法》

（10）《中华人民共和国野生植物保护条例》

（11）《森林防火条例》

（12）《中华人民共和国自然保护区条例》

（13）《国家级森林公园管理办法》

（14）《国家级森林公园总体规划规范》

（15）《中国森林风景资源质量等级评定》

（16）《黑龙江省森林公园管理条例》

（17）《国家级森林公园总体规划审批管理办法》

### 4.3.2 相关规划文件

（1）《全国主体功能区规划》

（2）《全国林地保护利用规划纲要（2010-2020）》

（3）《全国土地利用总体规划纲要（2006-2020）》

（4）《“十四五”林业草原发展规划纲要》

（5）《黑龙江省林业产业发展规划（2016-2020）》

（6）《黑龙江省林地保护利用规划（2010-2020年）》

（7）《黑龙江省自驾车旅游发展总体规划》（2014）

（8）《黑龙江省冰雪旅游专项规划（2017-2025）》

（9）《黑龙江省生态旅游专项规划（2017-2025）》

（10）《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（2019）

（11）《关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》（林场发【2018】4号

（12）《伊春市十四五社会经济发展规划》

（13）《伊春市旅游发展总体规划（修编）（2015-2025）》

（14）《伊春市全域旅游发展规划（2019-2035 年）》

（15）《伊春市森林康养旅游专项规划（2021-2035）》

## 4.4 规划分期

近期（2021—2025年）：发展完善期。在森林公园现有建设的基础上，进一步完善森林公园基础设施、服务设施、保护工程和主要景点建设，形成区域生态旅游形象和品牌，完成森林公园的主要建设工程和项目，形成系列旅游产品，进一步满足游客的多样化需求；落实保护工程与设施的建设，使森林资源的保护更上一个台阶，成为区域自然保护地体系建设的重要组成部分，确保区域森林旅游资源的可持续利用，成为区域生态文明建设的重要基地。到2025年末，成为黑龙江省小兴安岭生态旅游核心区、全国生态文明与红色旅游示范基地。

远期（2026—2030年）：发展提升期。进一步提升管理与服务品质，通过配套设施智慧化、旅游服务舒适化、旅游人才专业化等方面的提升完善，全面实现溪水国家森林公园的高质量发展。到2030年末，成为我国以红色旅游与绿色发展为特色示范，集自然教育、爱国主义教育、森林体验与环境教书育人、休闲度假、山地运动于一体的国内外知名的森林生态旅游区。

# 5 总体布局与发展战略

## 5.1森林公园的性质与范围

### 5.1.1 森林公园的性质

溪水森林公园是以森林景观为主要资源类型的国家级森林公园。

溪水森林公园的规划应突出森林公园的四季景观，利用森林资源丰富，自然景观优美，野生植物和野生动物种群繁多，生态系统完整的特点打造森林体验、研学、康养与度假目的地。

根据溪水森林公园的景观特点，具体定性为：以森林景观为依托和特色，进一步结合红色文化、森工林区文化、东北民俗文化、山村风情，融合自然景观与人文景观，以保护森林生态系统的完整性和培育生物多样性为目标，将其建设成为集自然资源保护、科学研究、生态文明建设、红色文化传承等多功能为一体的综合性国家级森林公园。

### 5.1.2 森林公园的范围

黑龙江溪水国家森林公园，位于伊春森工上甘岭林业局有限责任公司溪水林场分公司内，距离伊春市中心24公里，公园的地理坐标为：东经128°56'07.00"至129°03'46.48"，北纬：47°51'28.23"至47°56'17.71"。森林公园由溪水林场所辖103、104、105、106、107、109、110、111、112、116、117、118、119、120林班组成。

公园规划总面积4580公顷，规划范围、规划面积与批复一致， 公园占溪水林场施业区总面积的56.19%。

## 5.2森林公园的主题定位

溪水森林公园是集森林观光与康养、红色教育与研学、森林体验与度假、温泉体验与疗养、户外体育与运动、田园体验与娱乐、冰雪文化体验于一体的综合性森林公园。主题定位包括三大主题，一是生态文明与自然教育主题，二是红色旅游与爱国教育主题，三是森林体验与康养主题。

## 5.3 森林公园的功能分区

依据《国家级森林公园总体规划规范》的规定，结合溪水国家森林公园的资源特点、资源分布特征，统筹考虑在资源保护、公园管理、游客游览、游憩服务等方面的地域空间关系和需求，在保证森林游憩活动的组织和开展的同时，为森林公园的长远发展留有一定余地，始终贯彻可持续发展的理念。将森林公园划分为4个功能区：管理服务区、核心景观区、一般游憩区和生态保育区。分区结果详见表5-1。

表5-1 溪水国家森林公园功能分区表

| 序号 | 功能区 | 位置（所属林班） | 面积（ha） | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务区 | 109林班7-9、16、35、41、42、63、67、68小班；110林班12、13、23-36、38、69、70小班；111林班6、8-7小班；112林班15小班；116林班1、2、4、8-11、14-17、19-33、37、39-43、45-80、82、86-90、92、94、98、100、101、106小班；117林班1-18、25-39、41-44、49、50小班。 | 360.0 | 集散、旅游咨询及接待、旅游购物、康体娱乐、康养服务、景区管理、值班临时居住等 |
| 2 | 一般游憩区 | 103林班22、23、27-30、44、50-52小班；104林班11-14、20、21、23、24、39、40小班；105林班16、20-22、26、29小班；106林班1-3、8-10、12-16、19-24小班；107林班1-12、14-19、21、23-27小班；109林班1、7、8、10、11、32、33、35、37、43-45、63、67、68小班；110林班1-24、26、31、33、37、39-69、71-73小班；111林班1-10、12、13、18-20小班；112林班1-11、14-21、24、25、27-32小班；116林班28-37、40、45、48、84、85、93、95、96、101-106小班；117林班7、9、16-22、25、40-42、45-47小班；118林班2、4、7、8、11小班；119林班1、2、7-10、13-17、19、23、24、27、28、31-50小班。 | 1728.1 | 山地观光、户外运动与娱乐、康养活动、生态环保教育等 |
| 3 | 核心景观区 | 103林班28-49、60小班；104林班1-40小班；105林班12-27、31-34、37小班；106林班2-20小班、109林班37小班、110林班2、4、8、9、61小班；111林班4小班；112林班1、31小班。 | 756.8 | 以森林景观为主的观光游览、科研考察、重点风景资源保护等 |
| 4 | 生态保育区 | 107林班9、10、13、18-22、25、28-30小班；112林班9-13、19-23、26、33小班；116林班29、34-36、48、93、96小班；117林班18-24、48小班；118林班1-22小班；119林班2-9、11-20、22-29、31、32、34、36、38、41、43、45、47小班；120林班1-29小班。 | 1735.1 | 生态保护与修复 |

## 5.4森林公园的发展战略

### 5.4.1生态保护优先战略

森林公园的发展以“生态保护优先”思想为指导，在建设过程中始终将生态环境保护放在首位，保护和强化森林公园生态环境优势，并逐步向生态创新过渡，最终实现生态示范。

在不断强化生态保护设施建设的前提下，森林公园的发展应积极贯彻低碳经济理念，吸纳国内外最新、最好的环保技术，打造绿色景区，建成国家级森林生态旅游基地，进一步使园区建筑布局、设施建设、道路布局、景观营造等与森林生态环境相协调、相融合。尽可能做到开发建设和旅游行为的低排放、零污染、零破坏，建设最佳森林公园、最美森林公园、最优森林公园，成为国家级森林生态旅游的示范区。

### 5.4.2景观提升战略

目前森林公园内缺乏特色标志景观，景区景点建设基础薄弱，游览景点和游览内容不够丰富，因此，以战略思维和全局视野，高起点打造森林公园景观体系，以生态景观为主，充分挖掘生态景观的文化内涵，辅以人文景观，达到自然景观和人文景观内涵融合，强化和放大森林公园生态特质，以自然生态化的规划设计，优化整体景观格局，形成国家森林公园独特的生态景观体系，走生态旅游开发的内涵式发展的道路。

### 5.4.3文化铸魂战略

文化是景区的灵魂，森林公园应依托红色文化、林区风情、地域少数民族文化、森林生态文化，以资源环境保护为基础，以文化为核心，挖掘和演绎独具特色的文化主线，开发价值最大的多元文化元素，赋予公园丰富的文化内涵，构建整个森林公园的产品体系，创造独特的文化卖点，打造拳头文化产品，为其装上文化创意引擎，成为展示伊春市乃至黑龙江省魅力的窗口，充分挖掘森林公园的教育功能，寓教于游。

### 5.4.4科技护航战略

规划建设一个生态景观优美、人与自然和谐共处的、资源节约型、环境友好型的国家级生态旅游示范区，创造新的生态格局、生活方式、生产方式和生态管理机制，需要世界前沿的科学技术。以环保科技为主，将林业科技、农业科技、能源科技等与支撑规划区未来发展的相关科技整合进来，确保生态保护与旅游开发相得益彰，为国家级生态旅游示范区的建设保驾护航，同时将这些前沿科技作为规划区旅游资源，向广大游客展示，开展生态教育。

## 5.5发展目标

### 5.5.1 总体目标

森林公园的建设和发展是以森林生态保护为前提，以科学发展为引领，实施比较优势战略，立足本区森林景观和当地的文化特色，将溪水森林公园建成为集自然保护、环境教育、生态旅游、森林康养、红色旅游于一体的区域生态文明建设基地、自然保护基地和综合性森林生态旅游度假区。重点建成5个基地1个度假区：

国家级生态文明教育基地；

国家级红色旅游教育基地；

国家级森林体验基地；

国家级森林康养基地；

国家级科普教育基地；

国家级旅游度假区

### 5.5.2 阶段目标

1、近期（2021—2025年）：

到2025年年末，完成本规划中的森林公园基础设施、服务设施、保护工程和主要景区景点建设，使溪水森林公园成为黑龙江省著名的森林生态旅游区和森林康养基地、科普教育示范基地、生态环境保护的基地、森林体验基地、红色教育基地、生态文明示范基地等，并使森林公园形成区域生态旅游的品牌。

2、远期（2026—2030年）：

到2030年年末，建设成为国内著名的自然保护地、森林生态旅游区、环境教育示范基地、森林康养与体验示范基地、红色旅游教育基地，为构建黑龙江省自然保护地体系、生态旅游地体系、环境和红色教育体系做出贡献。

## 5.6营销策划

### 5.6.1营销目标

推广和传播溪水森林公园“黑龙江小兴安岭地区独具特色的生态林区”、“小兴安岭红色文化旅游区”、“伊春近郊旅游微度假区”、“环境优越的森林体验休闲地”、“森林生态认知和环境教育的最佳去处”、 “森林体验、康养和休闲的理想去处”、“森林文化与民俗文化结合的典范”等旅游形象，吸引省内外游客，使森林公园成为知名的生态旅游胜地。

### 5.6.2营销策略

5.6.2.1品牌策略

以“森林体验休闲，独特林区文化体验，休闲养身养心，品味独具风情的林区慢生活，体验林区红色文化”为品牌核心，加强品牌宣传，提升品牌价值，通过推出“在森林中呼吸，在森林中生活”、“在森林中学习，在森林中成长”、“认识森林，完善自我”、“保护森林，提升自我”、“认识森林文化，人与自然协调发展”、“传承林区红色文化，打造绿水青山”等的旅游形象，突出建设环境教育、森林休闲、森林体验、生态旅游与避暑度假地、红色教育与研学目的地等内容，将溪水国家森林公园打造成伊春市乃至黑龙江省的著名生态旅游品牌。

5.6.2.2区域联合策略

目前溪水森林公园的知名度和影响力有限，旅游目的地形象还处于建设之中，尤其是省外影响力比较小。因此，在营销过程中应努力加强区域合作力度，以期能够在最短的时间内，实现旅游目的地影响力的快速扩增。一方面要积极宣传与促销溪水森林旅游核心品牌，突出森林体验融合多元林区文化和红色文化的特点和吸引力；另一方面要与省内主要客源城市的文化与旅游部门、相关旅游企业合作，如周边县市和本省各大城市（如哈尔滨、齐齐哈尔市、鹤岗市、佳木斯市、大庆市、牡丹江市等）的地方旅游行政管理部门、旅游公司等，增加市场营销的机会和平台。此外，进行区域联合营销，进行相互推介，通过建立区域联合机制，共享客源市场。

5.6.2.3营销宣传策略

主要采取媒体组合策略，就是将与市场营销有关的一切传播活动一元化的过程，一方面能把广告、促销、公关、直销、包装、新闻媒体（互联网、平面、影视）等一切传播活动都涵盖于营销活动的范围之内，另一方面使森林公园能将统一的旅游资讯传达给游客。其主导思想是以与游客的沟通和满足其需要为价值取向，确定统一的促销策略，协调使用各种不同的传播手段，发挥不同传播工具的优势，以高强度的冲击力形成促销高潮。除了传统宣传方式以外，还应采用新的宣传手段。如：

（1）自媒体、新媒体的宣传。

（2）旅游达人的推广。

（3）微信公众平台的推广。

（4）建立与游客交流的纽带及口碑的宣传。

（5）网红带动营销。

4、营销渠道建设策略

除了传统的营销渠道外，重点关注以下几个问题：

（1）网络营销渠道

推进建设互联网+的旅游营销模式，建立和完善“溪水国家森林公园”网站，介绍公园的主要景点，可以进一步扩大影响。在“伊春市人民政府网”、 “黑龙江旅游网”、“黑龙江旅游政务网”等相关网站上设置“溪水国家森林公园”网站链接。通过公众号、订阅号等自媒体营销，提升森林公园的知名度。同时加强智慧景区的建设，通过智慧导览系统和解说系统向游客宣传森林公园，促进区域内宣传手段的更新，使森林公园的营销进入智慧时代。

（2）旅游交易会

以参加国内的旅游交易会为主，在适当时机可以组织区域性的旅游交易会，相关交易会的主题可根据实际发展进行策划。

（3）旅游业内营销渠道（旅行社、旅游饭店、旅游电子商务网站）

要积极开辟主要客源地旅游公司（旅行社）、酒店集团、旅游汽车公司、户外活动团体、自然教育活动团体、其他专项活动团体（摄影、写生、文学创作、影视创作等）等旅游业内组团渠道，并以组团业绩为依据制定和采取不同的奖励机制，不断地开发新的代理商；积极与国内有影响力的大型旅游电子商务企业合作，如携程、驴妈妈、去哪儿、同程、途牛等线上旅游服务运营商合作，使游客可以实现在线预定、退订、付款等业务，实现产品的销售、促销；另一方面，还应积极与主要细分市场建立直接的销售渠道，

（4）社团（车友会、旅游会、摄影协会、观鸟协会等）

加强与各类社会团体沟通，通过不同渠道进行营销。

5、营销推广策略

（1）户外广告和宣传品传播

在哈尔滨、伊春市内的主要公共场所、公交线路、高速公路两侧等处设置宣传广告牌宣传公园的旅游形象和主要景点，在景区门票、旅游纪念品上印上公园的标志性景点，通过旅游画册，让更多的人了解溪水国家森林公园。

（2）事件推动

事件活动，即旅游节事活动是旅游品牌传播的利器。可通过举办各种节庆活动，提升其知名度和整体形象。如森林文化节、避暑度假节、小兴安岭红色旅游节、摄影大赛、登山节等。各类节事活动需要具体策划，并聘请专业团队运营。如：

① 夏季森林生态文化节：内容包括旅游景区推介、林区旅游商品展示、文化艺术交流、林区文艺演绎、健身文化推广、旅游论坛、新闻发布会等。

② 森林康养文化节：内容包括康养文化旅游论坛、摄影比赛、森林穿越赛。

③ 冬季林区年文化节：展示东北林区年文化，结合冰雪旅游、冬季度假旅游等开展活动；如东北林区年文化系列庆典活动、东北过大年摄影大赛、东北年文化美食节、东北年文化系类演出活动（二人转、拉场戏、皮影戏、大秧歌等）

④ 民间体育赛事：举办各种民间体育赛事活动，提高区域的影响力，对外推广森林公园，如登山穿越、山地自行车、定向越野、CS团体赛、越野滑雪大赛等。

⑤ 森林环境教育露营节：开展森林露营活动，并和森林环境教育结合，开展森林认知、环境教育、亲子活动等项目，把森林公园的生态保护、环境教育、生态旅游三大功能结合起来，促进和提供公园的知名度，并促进公园三大效益的统一。

⑥小兴安岭红色旅游节：开展红色文化教育活动，宣传本区的红色文化；在机关事业单位、企业、社会团体、大中小学校积极开展红色教育推广活动。确立本区红色文化的主题，面向是国内外推广红色小兴安岭红色文化，提高区域的知名度。

# 6 分区建设项目及景点规划

## 6.1 管理服务区

功能：主要承担游客接待服务、集散和管理的职能。设出入口、游客中心、停车场、集散广场等，并集中建设住宿、餐饮、购物、娱乐等接待服务设施，以及管理和职工生活用房。

面积：360公顷

区域内项目建设内容详见表6-1；

表6-1管理服务区项目规划表

| 分区 | 建设项目 | 建设内容 | 功能定位 | 项目描述 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理服务区 | 核心管理服务区 | 游客服务中心 | 游客接待、旅游咨询、管理服务 | 游客服务中心是为游客提供信息咨询、票务服务、旅游导览、医疗救护、简餐购物等服务，同时是公园的管理办公区，具备管理、协调、服务与后勤保障职能。区域总占地面积5000平方米，包括主体建筑和辅助空间。其中主体建筑占地面积3000平方米，建筑面积为5000平方米，无建筑区域可栽植绿植作为景观配置，游客服务中心建筑为地上两层景观建筑，地下一层设为停车场占地10000平方米，此建筑按照旅游景区游客中心与服务规范GB/T31383-2015标准进行设置，并建设5G基站，打造成为智慧旅游的中心。 | 110林班27、33小班，116林班10、11、14、15、46、74小班，117林班1小班 |
|  |  | 休闲康养广场 | 休闲、康养、集散 | 此广场是休闲康养、集散及车辆中转空间，广场内可设置电瓶车站台、康养休闲运动设施、宣传牌、导游标识设施和太阳能照明设施等。康养广场占地为10000平方米。 |  |
|  |  | 生态因子智慧播报系统 | 生态监测、数据实时播报 | 此系统具有生态监测、数据实时播报的功能。用于测量公园环境温度、湿度、负氧离子浓度、天气预报实时播报与智能应答系统。占地面积为50平方米 |  |
|  |  | 二龙湖生态治理与景观提升 | 生态治理、景观提升、康养运动 | 对二龙湖沿岸塌陷部分进行生态治理，对驳岸进行生态化加固及绿化。沿湖修建休闲栈道、平台以及水上娱乐设施，最终形成集亲子、娱乐、休闲、康养运动等功能为一体的水上娱乐体验地。面积为60000平方米。 |  |
|  |  | 冰雪乐园 | 冰雪娱乐、冰雪体验 | 发挥冰雪旅游资源优势，以二龙湖区中心规划冬季冰雪旅游项目，包括雪雕、冰雕等冬季景观的制作与展示，同时开展冰雪娱乐、冰雪运动等项目。根据游客年度变化，规模大小可适当调整。规划占地面积为30000平方米。 |  |
|  | 花海观光区 | 花海乐园 | 花卉认知、花海观光、休闲娱乐、康养食品 | 此区域是以花卉认知、花田观光、休闲游憩为主，同时对现有的“醉蝶花海”进行重新布局种植。所选花卉品种花期从早春到仲秋，形成花期长，品类丰富。在此区域不但能观赏到花卉景观，而且可以休闲娱乐，如彩虹滑梯、花海秋千园、卡丁车园、花海碰碰车等项目。区域内建设有休闲游憩设施、观景设施、科普设施和观景步道等。设置专用地块，种植蛇鞭菊、百合、金莲花等药食同源康养食品，推动北药产业和中医药服务与旅游产业融合。规划占地面积为30000平方米 | 110林班30小班，116林班16、17、46、54-58、70-71、75小班，117林班2、3、10、29、33小班 |
|  |  | 花田咖啡屋 | 休闲休憩 | 在花田中规划咖啡屋一座，游客可在此休闲静坐、享受花田漫时光，咖啡屋为木质景观建筑，建筑占地200平方米，建筑面积400平方米。为两层建筑。 |  |
|  |  | 婚庆园 | 婚纱摄影、婚庆典礼 | 婚庆园与花海、草坪等植物景观设计相结合，设置婚庆草坪、礼仪小广场、爱情小品等设施。体现出亲近大自然，美化生活，追求和谐的理念和意境。婚庆园规划面积为5000平方米。 |  |
|  |  | 演艺剧场 | 活动演艺 | 打造四季皆宜的主题性森林剧场。以伊春地区森林文化、抗联故事、地方民俗等为主线，开展多种多样的演艺活动和情景体验，引导人们热爱祖国、热爱生活、热爱森林与保护生态。剧场建筑占地面积3000平方米，一层。 |  |
|  |  | 亲子益智乐园 | 亲子益智活动 | 依托科学的设计理念和专业的运营方式， 开展亲子乐园活动。突出儿童安全活动意识，并体现出生态益智和健康的成长理念。寓教于乐、寓教于游。占地面积5000平方米。 |  |
|  |  | 标志观光台 | 标识景观、登高望远 | 观光台是供游人远眺、赏景、拍照的场所。也是花海观光区的标志性建筑，观景台及周边区域共占地500平方米。建筑占地200平方米。 |  |
|  |  | 药草园 | 生态科普、观光、康养药膳 | 此药草园是为游客开展东北地道药材种植、识别与观赏的区域，为森林康养提供药膳食材供应，园内植物全部挂牌进行图文解说。宣传北药生态、生物学知识。区域内并设有北药科普长廊、景观雕塑、休闲亭、药材展示馆等设施。园区占地面积为20000平方米，建筑占地面积300平方米。 |  |
|  |  | 综合宣教馆（原游客中心改造） | 生态教育、标本展示 | 综合宣教馆是对原游客服务中心进行升级改造进行布置，打造成为集展示宣传、教育科研、科技体验为一体的综合场馆。馆内通过投影图文、VR视频技术、7D技术、虚拟标本、实物展示等方式进行宣传科普和突出环境教育的理念。场馆占地面积2000平方米，两层。 |  |
|  |  | 花艺坊 | 插花培训与制作 | 组织园艺花卉知识培训、标本制作展示、插花培训与体验等。建筑物进行生态化设计，为非永久性建筑，根据发展的实际情况可以扩大和减少规模。占地1000平方米，建筑面积1000平方米。 |  |
|  |  | 鹿溪牧场 | 动物认知与互动、科普教育 | 引进梅花鹿，通过沉浸式的设计、互动式的体验和立体式的玩法，为游客与动物互动、与自然互动、与生态互动、与环境互动。规划建设景观台、展示销售厅、互动区、咖啡屋、饲养区、哺育区等，面积为200000平方米。 |  |
|  |  | 萌宠乐园 | 动物认知与互动、 | 引进羊驼、湖羊、垂耳兔、仓鼠等观赏互动型动物。打造一个生态、和谐、寓教的旅游休闲目的地。占地面积5000平方米。 |  |
|  |  | 俄罗斯风情园提档升级 | 文化展示 活动演艺 | 另对原俄罗斯风情园进行装修升级，开展演出活动，以鄂伦春文化、赫哲族文化、森林文化、东北本土文化为主，现代歌曲、舞蹈、杂技为辅的林区民俗风情演艺舞台，丰富旅游文化，增加溪水文旅产业的底蕴。面积3000平方米。建筑占地面积1000平方米。 |  |
|  | 森林康养基地 | 森林康养管理中心 | 康养餐饮、康养咨询等服务接待 | 对已建的溪水美味园进行重新定位与改造，按照森林康养管理中心的功能进行规划设计。康养中心内设置服务咨询、康养预订、养生餐饮、养生茶饮、特色商品展销等，并提供康养咨询、身体检测、数据备案和分析、养生建议等相关服务。区域占地3000平方米，建筑占地面积1500平方米。改造后建筑面积为4000平方米。为二层半建筑。 | 110林班25、28、32、34-36、70小班，111林班9-13、14、17 |
|  |  | 森林浴场 | 有氧运动、生态疗养 | 森林浴，即沐浴森林里的新鲜空气，是通过浸润在森林环境中提高身心健康水平的活动。森林里空气清新、恬静，含氧丰富，空气中负氧离子含量高，树木生长时分泌出挥发性杀菌素，有助于身体健康，具有一定医疗价值。此项目按照国际标准建设，包括森林浴屋、躺椅、平台、健身设施、游憩设施、林间小路等。规划面积10000平方米。 |  |
|  |  | 森林康养木屋 | 保障服务、康养度假 | 对公园内现有5栋森林木屋进行修缮升级，另规划康养树屋20处，作为康养理疗营地，树屋结合森林中乔木建设，设置休憩空间，绿化空间，公厕等。建筑物为木质或仿木材料组合，半临时建筑，可随时拆除，安装方便，并与步道、栈道等其他休憩设施匹配。规划区域占地面积为20000平方米。建筑面积3000平方米。 |  |
|  |  | 森林康养健身园 | 康体健身 | 面向森林康养人群、瑜伽及运动爱好者，利用林间空地，设施森林康养平台，平台之间利用休闲步道连接，在此进行康体训练与健身。占地5000平方米。 |  |
|  |  | 森林康养太极园 | 康体健身 | 面向太极爱好者和森林康养人群，利用林间空地，设施林间太极拳训练场，进行太极拳训练、健身、赛事等。占地5000平方米。 |  |
|  |  | 溪水康养度假中心 | 康养度假、休闲养生 | 溪水康养度假中心利用原有溪水宾馆进行改造升级，打造成为以康养度假、养生为主题的休闲空间。占地面积5000平方米。建筑占地面积1500平方米，两层。 |  |
|  |  | 有机蔬菜采摘园（现有设施农业功能拓展） | 有机蔬菜采摘、康养食材 | 利用康养基地内的现有农用耕地资源，引入智慧农业管理系统，建设包括蔬菜大棚、智慧监控系统、自动控温控湿系统、光照系统、自动浇灌系统及其他相关设施，打造有机蔬菜采摘区，为康养基地提供有机蔬菜。占地面积30000平方米，其中采摘区管控中心和功能用房占地1000平方米。 |  |
|  |  | 培训中心 | 林业管理及技术人才培训 | 培训中心面向国内林草行业从业人员提供现代管理、林业科技等领域的培训以及国际国内行业及学术会议。规划建筑占地面积5000平方米，两层半建筑。内设教室、会议室、研讨室以及餐饮住宿等设施。规划面积为10000平方米，建筑占地面积为5000平方米。 |  |
|  | 田园体验区 | 农事体验园（现有设施农业改造升级） | 果蔬认知、果蔬采摘 | 利用场区种植地，建立一个自然、健康、环保的采摘园，形成一个农耕体验区，种植地域品类，游客体验瓜果采摘、作物耕种等，体验农耕生活。园区设置大棚采摘区、农事体验区和果蔬展销区。占地面积20000平方米。其中建筑占地500平方米，一层。 | 109林班16、42、67小班，110林班23小班，116林班2、8、9、40-43、45、51、77-79小班 |
|  |  | 田园小厨 | 田园体验 美食制作 | 农林食品传统厨艺展示制作，自己动手，体验田园生活带来的乐趣。占地2000平方米。 |  |
|  |  | 五谷认知园 | 农事体验、农业科普 | 五谷认知园有设施多种常见农作物种植区域，一方面向游客开展常见农作物认知，同时为游客提供参与农事劳动课程，体验田间农作带来的兴趣，品尝丰收果实，增加对农业生产认同感与获得感。规划面积28000平方米。 |  |
|  |  | 林溪康养栈道 | 休闲健身、林间游憩 | 依托现有溪水河，规划田园体验区至二龙湖段林溪栈道，供人们游憩观光、康养健身，也是园内游路的重要组成部分。栈道宽度2米，长度为1500米。占地面积3000平方米。 |  |
|  |  | 林下经济示范园（林场现有种植区提升改造） | 自然教育、科普宣传 | 浆果种植区：种植蓝莓、蓝靛果、树莓及其他适宜种植的品类等，占地面积50000平方米。 |  |
|  |  |  |  | 坚果种植区：种植大果榛子、野生榛子以及其他适宜种植的坚果，占地50000平方米。 |  |
|  |  |  |  | 山野菜种植区：种植刺五加、老山芹、黄花菜、龙牙楤木等其他适宜种植的品类等，占地面积50000平方米。 |  |
|  |  |  |  | 菌类种植区：种植食用菌、药用菌等，占地面积50000平方米。 |  |
|  |  | 北部入口标识及生态停车场 | 入口标识、停车服务 | 公园北部伊春方向进入田园体验区入口处建设标识景观、生态停车场、智能闸机系统、管理房和厕所。停车场用于自驾游、旅游团大客车等车辆的停放及游客换乘中转。占地面积10000平方米。管理房面积200平方米。 |  |
|  | 温泉康养度假区 | 温泉康养中心 | 温泉康养、森林度假 | 利用现有地热资源，建设温泉康养中心，并设置温泉体验区、餐饮区、住宿区、休闲区、温泉养生区等。占地面积15000平方米，其中建筑占地5000平方米。 | 116林班20-21、24-26、30、31、47、48、61、62、66、67、86、88、89、92小班 |
|  |  | 南部入口标识及生态停车场 | 入口标识、停车服务 | 公园南部机场方向进入公园康养温泉度假区入口处建设标识景观、生态停车场、智能闸机系统、管理房和厕所。停车场用于自驾游、旅游团大客车等车辆的停放及游客换乘中转。占地面积10000平方米。管理房面积200平方米。 |  |
|  |  | 森林康养户外营地 | 户外体验、休闲度假 | 规划的森林康养户外营地包括帐篷营地和汽车营地、集装箱营地。规划设置停车空间、游憩空间、康养住宿空间等。专门为户外体验爱好者提供自助或半自助服务的康养休闲度假区。主要服务包括帐篷租赁、露营、餐饮、娱乐、拓展、汽车保养与维护等，满足现代人休闲时尚舒身舒心需求的康养产品。其中帐篷营地规划占地20000平方米，汽车营地规划占地30000平方米，集装箱营地规划占地20000平方米。其中服务管理建筑占地面积5000平方米。 |  |
|  |  | 林业生产设备展示体验区 | 林业设备停放、展示 | 该区域位于园内一处废弃土坑处，在对该处进行生态恢复后，规划林业设备展示体验区，用于展示传统林业生产机械、手工工具、林业工人作业工棚、现代林业科技等展示与体验。同时在该区内建设现代林业科技体验馆，区域占地面积8000平方米。建筑占地面积1000平方米。 |  |

## 6.2 一般游憩区

功能：本区是森林生态观光景区。主要是建设森林休闲、森林观光、户外康养、休闲娱乐项目的主要集中区域，区域内可以建设游览设施、宣教设施、娱乐设施、景区管护站及小规模的餐饮点、购物亭等。

面积：1728.1公顷

区域内项目全部为新建项目，建设内容详见表6-2。

表6-2一般游憩区项目规划表

| 分区 | 建设项目 | 建设内容 | 功能定位 | 项目描述 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般游憩区 | 溪水叠瀑 | 溪水叠瀑景观 | 自然生态景观 | 利用园内三个相连湖泡的错落布局，通过生态治理打造的叠瀑景观，叠瀑景观是由落水形成的视觉效果。此景点在设计上力争简约化，达到自然和谐的生态景观效果。区域占地面积120000平方米。 | 110林班16-18、41-44、51、52、54-56、64、65小班 |
|  |  | 溪水曲桥 | 休闲观景、科普游览 | 结合叠瀑景观湖，设置曲形栈桥一处，作为观景、游览、亲水、科普等活动设施。栈桥为仿木材料，对环境不形成破坏。简约化设计。长度500米，宽度2米。占地面积1000平方米。 |  |
|  |  | 生态驳岸 | 生态防护 | 生态驳岸是指恢复后的自然湖岸或具有自然湖岸“可渗透性”人工驳岸。充分保证湖岸与湖泊水体之间的水分交换和调节，同时具有一定的抗洪强度。采用自然材料，形成一个可渗透性的界面：丰水期，湖水向堤岸外的地下水层渗透储存；枯水期，地下水通过湖岸反渗入湖，起到滞洪补枯、调节水位的作用。同时，把滨水区植被与堤内植被连城一体，生态驳岸种植的植物也有大量的蓄水作用，也为大量的水生动物、两栖动物提供了生存条件，为鸟兽提供了食物来源。既有景观，又有生态学价值。占地面积4500平方米。 |  |
|  |  | 观景平台 | 休闲观景 | 在湖边建设观景平台3处，设置休憩座椅，并配备遮阳避雨设施。面积500平方米。 |  |
|  |  | 观鸟塔 | 观鸟科普 | 设置于叠瀑上方开阔处，高度16-20米,木质或仿木材料，半永久性建筑。配备相应的休憩与安全设施。为季节性观鸟活动场所，同时也可以作为观景台使用。占地面积300平方米。 |  |
|  |  | 环湖科普栈道 | 生态游憩、森林科普 | 溪水叠瀑环湖栈道，采用槽钢架空建设方式，仿木材料，近自然色彩。并设置森林、湿地科普解说牌，讲解森林、湿地等相关生态生物学功能。长度1800米，宽2米。占地面积3600平方米。 |  |
|  |  | 宣教设施 | 宣教设施 | 利用环保材料或仿木材料，设置宣教类设施，如宣教长廊、科普亭、解说板、标识牌等相关设施，适当分布于观景平台、环湖栈道、观鸟塔等设施上。占地面积500平方米。 |  |
|  |  | 休闲垂钓园 | 休闲垂钓、冰雪娱乐 | 在此区域设置垂钓区，半永久性建筑，设置私密空间和开放半开放空间，可休闲、避雨、遮阳。在垂钓的同时，可体验湖光山色的休闲氛围。规划每处占地80平方米，共设置20处，总占地面积1600平方米。 |  |
|  | 红色教育基地 | 抗联密营体验区 | 抗联体验 | 在“老钱柜”抗联遗址基础上，在其周边规划复建抗联密营体验区，包括地窨子、抗联战士营房、生活区等。供人们体验抗联生活，感受抗联精神。占地面积20000平方米。 | 117林班16、18、40、46小班 |
|  |  | 上甘岭精神之路 | 红色路线体验 | 规划上甘岭精神之路，通过小品、英雄人物雕塑、宣教长廊、解说系统等方式传达上甘岭战役精神是中华民族永远的精神高度，是为了祖国、为人民、战胜困难的精神象征。寓意，走上甘岭精神之路，铭记历史，向英雄致敬。规划长度5000米，宽度3米。共占地15000平方米。 |  |
|  |  | 红色教育拓展训练营地 | 素质拓展、活动体验 | 以习近平总书记考察溪水国家森林公园时的路线，以及老钱柜抗联遗址纪念碑为主体，打造“红色路线”，供游客感悟辉煌、重温历史，缅怀英烈；利用教育基地开设“红色课堂”，使红色基因注入溪水产旅规划建设中。在本规划中规划红色教育拓展训练营地，以抗联精神为主线，开设红色教育体验式教学课程，以“再现革命情景，体验红色文化，考验自我品格，熔炼团队精神”为目的，学员统一着军服，穿草鞋，背土枪，自筹物资，亲手做抗联餐，体验围剿敌人，将“重走抗联路”的活动将以往简单的体验提升到对革命道路的探索思想的层面上来。营地建设有营房、讲堂、训练场地、模拟训练设施等。规划占地面积30000平方米。 |  |
|  |  | “老钱柜”抗联故事实景演艺广场 | 活动演艺 | 著名的奇袭“老钱柜”战斗，是一场以弱胜强、经过周密侦查和部署而取胜的东北抗联史堪称经典战斗。“老钱柜”是具有代表性的红色印记，重温抗联场景，感受烈士的红色精神。在这里通过实景演出全面颂扬抗联英雄的革命精神，演艺广场占地面积5000平方米。 |  |
|  |  | 服务中心 | 保障服务 | 是为红色抗联文化体验区提供管理、后勤服务的功能区域。建筑面积200平方米。 |  |
|  | 生态文明教育与示范基地 | “两山论”实践示范基地 | 生态教育、森林研学 | 建设内容包括一路一区，一路指学习体验总书记林区考察指导之路。一区指体验“两山论”指导下的林场的生产生活转型示范区。一路具体通过宣教长廊、多媒体视频、智慧语音、林区导游等多种形式展示宣传“两山论”，一区是组织游客现场体验以“养顺林家院”为代表的三十余户林场职工参与经营的民宿等旅游项目，深刻体会“两山论”丰富的理论内涵与实践价值。 | 117林班9小班，112林班4、5、15、16、30小班 |
|  |  | 森林文创课堂 | 自然教育、文创商品制作 | 以现有森林公园乔木林为主体，进行伊春小兴安岭植物展示，打造植物园和自然课堂，增强游览度。规划包括室内、户外课堂，主要开展森林生态知识、野生动植物认知、森林写生课堂、标本制作等自然教育活动和自然教育理论课程。同时通过歌曲、书法、培训、视频、照片等呈现方式渲染区域氛围。规划占地5000平方米，其中半开放性教室2处，占地500平方米，为半永久性建筑。 |  |
|  |  | 森林益智乐园 | 亲子娱乐、益智活动 | 利用该区域内林下开阔场地，设施家庭寻宝、森林故事会、小小护林员、森林知识竞赛等活动，建设必要活动平台、栈道、情景小品等设施。占地面积5000平方米。 |  |
|  |  | 服务中心 | 保障服务 | 为游客提供咨询与服务、办公服务与后勤保障.占地300平方米，非永久性建筑。 |  |
|  | 溯溪栈道（提升和新建） | 康养游憩栈道（新建） | 康养健身、观光 | 在现有电瓶车道南侧，规划建设溯溪栈道，结合电瓶车道北侧原有栈道，形成“8”字型游线，沿溯溪栈道两侧可设置多种类型可参与、可互动的景观节点。包括康养健身、休闲休憩、景观小品、娱乐互动、文化设施、科普设施等。规划新建溯溪栈道2500米，宽度为2米，占地面积为5000平方米。 | 117林班9、16、18、40、44、47小班，112林班4、5、15、16、18、19、24、25、27、30小班 |
|  |  | 科普长廊 | 森林科普 | 在栈道两侧设立生态科普知识长廊，展示森林演变过程、科学普及地质知识。规划科普长廊100延长米，包括科普图片、文字介绍、智慧语音讲解系统等组成。科普长廊宽3米，长20米。 |  |
|  |  | 高空栈桥 | 健身观光 | 结合新建溯溪栈道，在林间架设置3段空中栈桥，栈桥铺设木质或玻璃。用于观景、林中漫步、放松身心.总长300米，每段100米，宽2米。 |  |
|  |  | 森林迷宫 | 娱乐益智 | 在栈道旁规划设计森林迷宫，利用人工隔离的方式进行生态化设计，具备娱乐益智的功能，增加游客游览中的乐趣。迷宫占地1000平方米。 |  |
|  |  | 传统林业生产生活体验园 | 森林体验、森林互动 | 本项目的目的在于向游人集中展示东北林区传统林业生产的历史和文化，增加游人对林区生活的体验和知识内涵。以当地传统林业生产真实状况为依据，利用遗留老设施进行原景再现，并可供游客进行亲身体验，包括传统林业生产体验区、林区文化体验区。增加游客对森林的了解，提高游玩的趣味性。规划占地面积1000平方米。 |  |
|  |  | 原有栈道（升级） | 修缮升级 | 对原有栈道进（电瓶车北侧游步道）行修缮升级，增设防护设施、景观设施、森林科教设施等。长度3000米，宽2米。 |  |
|  | 森林体育公园 | 森林健身步道 | 森林体验、观光健身 | 在体育公园内设置健身步道及必要休息设施，步道材质多为就地取材，以砂石路或者石材结合，并辅以防腐木等作为补充，长度为3000米，宽度为2米。 | 112林班7-9小班，107林班14、16、17小班 |
|  |  | 自行车速降车道 | 户外健身、康养运动体验 | 针对康养单车运动爱好者，借助山地地形地势，设施专业速降车道，组织康养运动、训练、承接赛事。占地5000平方米。 |  |
|  |  | 森林康养定向越野 | 体育运动、户外康养体验 | 定向越野是一种借助地图、指北针或其他导航工具，在一个设定的范围内，通过途中的各种障碍，快速到达各个目标点位，并且完成各个点位任务，最后到达终点的运动。定向越野的性质分为：康养运动型、专业竞技型、团建拓展型、休闲娱乐型；适合更多人群的参与。定向越野能够锻炼参与者的身体素质、心理素质、团队配合能力；提升参与者面对困难和挑战的信心。规划面积20000平方米。 |  |
|  |  | 丛林溜索 | 森林互动、户外体验 | 根据地势规划滑索项目，体验在森林中缓缓飞翔的乐趣。长度800米。 |  |
|  |  | 森林拓展训练基地 | 森林互动、团队协作训练 | 主要用于团队建设，自我挑战型和团队协作型训练项目。是集冒险， 运动，娱乐，挑战于一体的户外运动项目。通过在林间设置并搭建各种难易不同、风格迴异、超强刺激的关卡课程，让参与者体验高空坠落与自由滑翔的快感，感受丛林攀爬与林间穿越的刺激。丛林穿越是一个创新、全新的休闲旅游项目，是一项健康而又时尚的绿色户外拓展活动。规划项目占地10000平方米。 |  |
|  |  | 越野雪谷 | 户外体验、观光健身 | 开展雪地体育运动项目，如雪橇、雪圈、越野滑雪及其他相关雪上娱乐项目等。另策划雪上活动体育节庆活动，开展具有冬季和民族特色的冰雪运动娱乐项目。专业团队策划和运营。占地面积50000平方米。 |  |
|  |  | 防火巡护路（至黑山顶方向） | 森林防护 | 规划防火巡护路至黑山顶方向，完善森林防火设施。道路长3400米，宽5米。 |  |

## 6.3 核心景观区

功能：森林公园内的核心景观区，以观光游览、科研考察等生态旅游项目为主。在本区内，除了必要的保护、解说、游览、休憩和安全、环卫、景区管护等设施以外，不建设住宿、餐饮、购物、娱乐等设施。

面积：756.8公顷

此区域内项目为新建项目，建设内容详见表6-3；

表6-3核心景观区项目规划表

| 分区 | 建设项目 | 建设内容 | 功能定位 | 项目描述 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心景观区 | 科考区 | 科普之路 | 森林科普 | 利用环保材料或仿木材料进行科普之路建设，主要通过图片和文字进行森林文化科普宣传。设置“神奇森林”、“森林秘境”、“标本辨识”等板块，使游客在行走过程中进行知识吸收学习，充分感受森林魅力。在途中适当配备休闲休憩设施，为游客提供临时的休闲空间。科考路长度为1000米。宽度2米。 | 104林班11、20小班 |
|  |  | 科考站 | 森林科考、森林保护 | 为更好地进行自然资源保护和利用，策划建设科考站，最大程度调动科研力量，开展森林科考活动，并及时进行科考成果实践应用，为森林科研工作者提供充足的科研资源和适宜的科研场所。占地100平方米 |  |
|  | 森林监测管护站 | 监测管护站 | 森林监测、森林保护、生态防护 | 为更好做到森林资源保护，贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，实现可持续发展，策划建设森林监测管护站。对森林进行最大程度监测管护，派专业人员全天职守。占地100平方米 | 104林班10小班 |

## 6.4 生态保育区

本规划期内以生态保护修复为主，基本不进行开发建设、不对游客开放的区域。

面积：1735.1公顷

主要功能：生态保护与修复。以森林景观生态系统和生物多样性资源生态保护修复为主，在保护的前提下，除开展生态监测和生态修复等必要的保护管理活动外，不得进行任何与森林景观生态系统保护和管理无关的其他活动，不进行开发建设，不对游客开放。仅设置监测管护站，对森林各项指标采样监测，熟悉掌握管护责任内的森林资源现状，对森林资源的保护、培育、利用实行管理和监督。

基于上述定位，生态保育区内不进行旅游开发，只进行生态保护与科研监测等基础保护与科研工作。

# 7 环境容量估算及客源市场分析与定位

## 7.1 环境容量估算

森林公园环境容量是指在保证森林风景资源质量和生态环境稳定的条件下，一定空间和时间范围内所能容纳的游客的最大量。游客容量在保持生态平衡与森林风景资源质量，保障游客游赏质量和舒适安全，以及合理利用资源的限度内，一定空间和时间范围内所能容纳的游客数量。在森林公园旅游开发与管理过程中要确定好生态容量、游客容量、人口容量和森林公园环境承载力之间的合适比例，能够使生态效益、经济效益和社会效益平衡，实现景区的可持续发展。目前在森林公园容量管理中，通常采用游客容量作为衡量指标，游客容量分为日游客容量和年游客容量。

### 7.1.1 日游客容量估算

1、计算方法

（1）游路法：森林公园的核心景观区和一般游憩区的部分地段为山林景观，受到地形条件限制，许多地方游客无法涉足，只能沿游道游览。适合以游道测算法为主进行计算。

测算法公式：

C＝(M／m)×D（完全游道法）

式中：C——最大日环境容量，单位为人次；

M——游道全长，单位为m；

m——每位游客占用合理游道长度，单位为m／人次；

D——周转率，D= T1／T2；

T1——游道全天开放时间，单位为小时；

T2——游完全游道所需时间，单位为小时；

D= 游道全天开放时间／游完全游道所需时间。

（2）面积法：在管理服务区、一般游憩区范围内的森林生态观光景区，游客可深入观赏活动区域，采用面积容量法来推算合理的环境容量。面积测算法公式：

C＝(A／a)×D

式中：C——日环境容量，单位为人次；

A——可游览面积，单位为m2；

a——每位游人次应占有的合理面积，单位为m2／人次；

D——周转率 D=T1／T2；

T1——景点或景观开放时间，单位为小时；

T2——游完景点或景观所需时间，单位为小时。

2、日环境容量估算

根据实测法和预测确定游客游完全游道所需时间和游完景点所需时间，详见表7-1。

表7-1 日生态容量计算表（线路法）

| 建设期 | 游览线路长度（m） | 最小间隔距离（m/人） | 游道全天开放时间 （小时） | 游完全游道所需时间（小时） | 日生态容量 （人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 12500 | 10 | 8 | 2 | 5000 |
| 远期 | 18500 | 10 | 8 | 2 | 7400 |

表7-2 日生态容量计算表（面积法）

| 建设期 | 可游览面积（m2） | 人均面积（m2/人） | 景点全天开放时间 （小时） | 游完景点所需时间（小时） | 日生态容量 （人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 1500000 | 500 | 12 | 3 | 12000 |
| 远期 | 2400000 | 500 | 12 | 4 | 14400 |

分别对各景区按照线路法和面积法计算日生态容量，最后森林公园的理论近期日环境容量为17000人次，远期日环境容量为21800人次。

### 7.1.2年环境容量

1、指标数值估算

5-10月为适宜旅游季节，可游览天数按90%计，为 165天； 1-4月、11、12月为淡季，可游览天数按20%计，为36天。全年游览天数总计201天。

2、年环境容量

近期：游览天数×日环境容量＝201×17000人次/日≈ 340万人次/年

远期：游览天数×日环境容量＝201× 21800人次/日≈ 438万人次/年

## 7.2 环境容量调控

（1）协调好旅游供求关系，适当分流：如在局部性饱和或超载的景点、景区入口设置计流设施，一旦景区达到饱和，则停止进入；二是对旅游者进行空间上和时间上的划区引导，使其在相同时间进入不同的功能区。

（2）轮流开放，分区恢复：局部性饱和或超载的景区可关闭一段时间，让受损的生态旅游环境系统有一个恢复时间，以期可持续发展。在轮流开放时，要注意开放景区类型的搭配，不要同时将同一类型、同一功能的景区或景点全部关闭，以免影响游人游兴和公园的形象。

（3）淡季的休养生息与环境补给：对短期生态旅游环境饱和或超载的景区，在旅游淡季时，不但要靠环境本身的调节能力去休养生息，而且需要人工补给大量物质、能量等来促使环境尽快恢复，保持其容纳能力。

## 7.3 客源市场分析与游客规模预测

### 7.3.1 客源市场现状分析

溪水国家森林公园目前的游客主要来源为伊春市、哈尔滨市、佳木斯市等黑龙江省内主要城市居民，其次为来自吉林省、辽宁省、内蒙古自治区东部等东北地区以及国内京津冀、长三角、珠三角地区的旅游者。旅游形式包括自驾游、自由行、跟团游、主题教育活动等。根据初步统计，年入园游客人数为9万人次左右。

### 7.3.2客源市场定位

根据森林公园的区位、旅游资源品位、旅游产品特点，将客源市场具体分为：

1、基础客源市场

伊春市、哈尔滨市、绥化市、佳木斯市、牡丹江市、大庆市区居民以及周边县镇居民；

2、伊春市知名景区顺访游客。溪水森林公园与伊春市境内的汤汪河地质公园景区（国家5A级景区）、五营国家森林公园、茅兰沟风景区相毗邻，共同组成伊春市黄金旅游带，通过共享该旅游带的品牌影响力和客源市场，形成区域旅游经济共享共赢发展局面。

3、二级客源市场

主要是省内其他地区、吉林省、辽宁省、内蒙古东部等东北地区城镇居民。

4、重点拓展市场

国内京津冀、长三角、珠三角等地；

5、专业细分市场

坚持市场细分原则，深耕细作自然教育、红色旅游、户外运动、科学考察、中学生夏令营、养生康养、避暑度假等专业细分市场，是未来公园重点发展方向。

6、国际市场

重点包括日本、韩国、俄罗斯等东北亚地区的国际客源市场以及其他机会市场。

### 7.3.3游客规模预测

（1）近期（2021-2025年）：近期随着公园的逐步建设，森林公园影响力的逐步扩大，游客会快速增长。预计2025年接待游客规模将接近33.3万人次。

（2）远期（2026-2030年）：远期游客规模稳步增长，预计2030年，森林公园旅游年接待游客规模将突破76万人次。（详见表7-4）

（3）结论：溪水国家森林公园到2030年的游客量预计将超过76万人次，处于旅游环境容量的允许范围内，不会对公园的环境造成太大的危害。

| 表7-4 游客规模预测表 规模分期 | 年份（年） |  | 递增率（%） |  | 游人规模（万人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  |  |  | 5.7 |
| 近期（2012-2015年） | 2012 |  | 15 |  | 6.6 |
| 2013 |  | 15 |  | 7.6 |  |
| 2014 |  | 14 |  | 8.7 |  |
| 2015 |  | 12 |  | 9.8 |  |
| 远期（2016-2020年） | 2016 |  | 11 |  | 10.8 |
| 2017 |  | 10 |  | 11.9 |  |
| 2018 |  | 9 |  | 13.0 |  |
| 2019 |  | 8 |  | 14.1 |  |
| 2020 |  | 8 |  | 15.2 |  |

| 规模分期 | 年份（年） | 递增率（%） | 游人规模（万人次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础年（2017-2019） | --- | --- | 9.0（年均） |
| 近期（2021~2025） | 2021 | 30 | 11.7 |
|  | 2022 | 30 | 15.2 |
|  | 2023 | 30 | 19.7 |
|  | 2024 | 30 | 25.6 |
|  | 2025 | 30 | 33.3 |
| 远期（2026~2030） | 2026 | 20 | 40.0 |
|  | 2027 | 20 | 48.0 |
|  | 2028 | 10 | 52.8 |
|  | 2029 | 10 | 63.4 |
|  | 2030 | 10 | 76.1 |

# 8植被与森林景观规划

## 8.1植被现状

溪水森林公园位于小兴安岭林区，公园内植被类型分布组合较为复杂，按立地条件的不同分布有森林、灌丛、草甸、沼泽和草塘等。森林公园大部分地区都被天然林覆盖，尤其是东部区域，以针阔叶混交林、阔叶林为主；西部区域天然林较少，有部分农耕地。公园内天然林覆盖率达到 75%以上，阔叶混林所占的比重最大，达到 57.93%；其次是针叶阔叶混林，占到16.94%；再次是枫树榆树等五花树种，占到天然林中的 12.35%。阔叶林可以提供四季不同的景观风貌，有利于打造四季分明的林地景观。

溪水森林公园内的针叶树种有红松、云冷松、落叶松；阔叶树种有白桦、榆、椴、黄菠萝、水曲柳等树种。山野果有笃斯、刺玫果、山丁子等几十种，坚果类有红松种子、平榛子、毛榛子、山核桃等，其中也不乏各种研究价值高的珍稀树种，适合进行相关的植物科学研究。野生食用菌主要分布在森林公园的南北坡，包括草蘑、针蘑、元蘑、榆黄蘑、猴头等。境内具有药用价值的山药材高达 300 多种，具有极强的药用山野植物研究利用价值。

森林公园内的天然乔木科普园内山高林密，茫茫林海，一望无际。其中，树龄在 300年以上的原始红松有 1000 余株；树龄在 100 年以上的黄菠萝、水曲柳等珍贵阔叶树 600 株以上。红松是当地的特色树种，观赏价值、使用价值都很高，是溪水的特色旅游资源。

## 8.2 规划原则

### 8.2.1保持森林植被的自然演替状态

在森林公园保护自然生态环境的基础上进行合理规划与建设。森林公园的建设必须服从生态环境保护的要求，强调自然山水与建设项目的自由结合和有机渗透，将人工景观融于自然之中，人工不能破坏自然。在保护原有自然植被与森林景观资源的基础上开发旅游项目，避免破坏自然景观资源，对现有的景观要素要充分地利用，体现自然和谐的理念。

在遵循自然规律的情况下，应以最大限度地发挥植物的生态功能为目标，从而改善区域生态环境，实现森林公园的生态功能，满足游人对于适宜游赏的生态环境的需求。充分尊重自然条件，将森林景观规划建立在森林公园现状自然条件的基础上，分析现有林分组成与密度，充分了解区域自然地理条件，掌握局部小气候、地形、土壤、水文等条件；并在充分了解植物的形态特征、生态习性的基础上，优先选择生态习性适宜公园生态环境且抗逆性较强的树种。充分的尊重自然、以自然条件为基础进行的植被与森林景观规划才是确保森林公园生态功能的大前提，也是选取适宜植物材料的首要原则。

### 8.2.2优化森林生态系统与森林植被群落

适地适树是指根据气候、土壤、水文、地质等生境条件选择能够健壮生长的树种，确定树种适宜条件和极限条件。由于不同地区的生态因素存在区别，能够起到优化不同地区森林生态系统的植物也是不同的。依据适地适树原则选取植物，恢复部分被破坏的地带性植被，对森林生态系统的修复与优化建设有着重要意义。以保持天然林生态系统和森林景观为中心，因地制宜的调整树种结构，针叶林与阔叶林结合，人工林与天然林结合。在竖向空间上，采用乔木、灌木、藤本、草本和地被结合的立体式种植形式，最大限度的增加绿化面积，充分发挥森林公园的生态效益。

植物景观规划上要以当地乡土树种和经过实践检验的造林树种、绿化植物为主，突出植物景观的地域特色，对外来树种的引进要做到充分的调查和分析。植物的选择上要符合当地的原生态特色，宜选用当地的一些野生植物种类。种植形式上以自然式为主，考虑群落的层片结构，植物空间配置上力求多样，形成丰富的富有层次的植物景观。要考虑植物的季相变化，常绿与落叶相结合，彩叶植物、观花、观果植物相结合，尽量打造四季可观的植物景观。

根据各景区景点的自然景观、人文特色及功能，在植物配置上突出景点的主题和内涵，兼顾其相应的观光、休闲、养生、保健、科研等功能。在游线重要转折点或视线的主要节点处，增加特色植物景观，增强观赏性的同时起到一定的引导作用。风景林地的营造与总体环境协调，采伐以择伐为主，不搞皆伐，防止环境突变，破坏森林景观和生态系统的平衡。

### 8.2.3维护生物多样性与植物群落生态稳定性

生物多样性是不同生物之间以及生物与环境之间复杂的相互关系的体现；生物多样性一般包含两个方面的含义，即物种的丰富性和物种的异质性。根据生态学上“种类多样导致群落稳定性原理”，要维持生态平衡，就必须提高植物群落种类的多样性。不同植物具有不同的生态功能，单调植物种类建立起来的森林生态功能单一，而多样性的树种和林下植物建立起来的植物群落有助于提升森林公园景观的丰富度、森林生态系统结构和生态功能稳定性。而且，任何包含采伐的森林经营都会对生物多样性产生一定的负面影响。因此，在森林公园的规划建设中，应当更加注重植物的科学配植，人工补植时可尽量选取多种生活型和基因型的植物种、种群的综合应用，以促进生态系统功能的稳定和多种效益的全面发挥。

## 8.3 植被规划

### 8.3.1 植被规划的原则

1、适地适树，宜树则树、宜草则草

针对区内小气候和景观特点，以乡土树种为主，异地树种和乡土树种相结合，在异地植物的使用过程中要考虑生物入侵方面的因素，针叶树和阔叶树相结合，成片造林和零星栽植相结合，满足生态及景观功能需要，节约经济投资。同时对于适合植草的地方可以考虑植草，既起到绿化的作用，同时也起到营造植被景观多样性的作用。

2、景护兼顾

树种（草种）选择在考虑旅游功能要求的同时，也要考虑当地的生态、景观及防护绿化的要求，兼顾植物的观赏价值、环保价值和经济价值。

3、突出季相

突出植物的季相特色，丰富绿地的色彩和植物群落的演替，空间配置力求多样化，并保持一定的透视景深，使之层次多样，错落有致。

4、合理搭配

在植物种搭配上，以乔木为主，乔灌藤草相结合，根据各区段点不同的特色与意境要求，采用不规则与规则的混合配植。

### 8.3.2 植被规划

（1）加强植被保育

溪水国家森林公园中涉及到国家级公益林、重点公益林及母树林等生态保护林地，应采取积极的育林措施，以保护为主，采取人工促进天然更新或人工造林等手段，可结合林相改造进行适度的卫生采伐和抚育改造的措施进行管理。对规划中生态保育区内的林地封山育林，同时进行科学的定向抚育，培育优势树种，加快次生林改造使其尽快开发形成生态功能优化和有观赏性的森林群落景观。此类植被按现状植被类型划分，包括阔叶混交林、针阔叶混交林、枫树榆树色叶林等主要几大类的天然林，该类植被多为本地区地带性的植物群落，是构成溪水森林公园景观的主体，因此必须加强保护。在保护的基础上，针对缓坡立地条件良好或景观重要节点地带，进行科学抚育，而对于郁闭度低的（一般小于 0.6）则可补植一些耐荫的景观型珍贵树种。此外，公园生长有大片的天然红松林，其景观效果和保护意义极佳，因此也是重点保育的对象。

（2）人工林、天然次生林及人天混交林的改造

对于森林公园中森林状态亚健康的林木进行祛病、驱虫、去坏枝等林木改造。按现状植被类型划分，包括阔叶混林、针叶林、部分人工天然混林等。优先选择在立地条件良好的地块进行景观目标化改造。森林公园内较单调的植被可根据地带性植被特点，适当调整树种，有计划地营造观花、观果及季相景观等类型的风景林，不断充实、完善森林植被、丰富森林景观，如临近农田及水体的区域进行绿化设计，水边增加柳属等耐水湿植物来丰富造景。对于近景区道路及景观节点的林地，根据具体情况采取栽植行道树、观赏花卉等，林相单一的区域进行观赏树的补植；对于距景区与游线较远的林地进行封山育林，人工促进天然更新、人工造林，丰富森林植被，提升其生态功能。

对山体、裸地的绿化，对临近游线的裸露易塌滑的陡坡，可用藤本植物结合灌木进行覆盖，如胡枝子、山葡萄、北五味子与狗枣猕猴桃等，增加绿化面积的同时，防止水土流失，同时还可丰富森林景观类型。若以石为景点的地方，如石中树、骑石林等景点，则尽量避免使石掩映在植被之下，可选取区域内的地被植物进行绿化，更具野趣与绿意。

（3）不同功能区植被规划措施

为契合森林公园不同功能区各自功能的有效发挥，需要在总体控制前提下，对植被规划进行分区分类施策。

核心景观区：该类区域现状植被大多优良，需加以重点保护，在此基础上为满足更高的自然景观观赏和文化观摩要求，需在封育保护的基础上，有针对性地改造提升。在保持森林植被的自然状态的同时改造提升，优先采用乡土植物种类，于景观节点较为集中处及邻近游人视线密集处丰富植物种类，重点打造优美的植物景观。

一般游憩区：该类区域现状植被也多良好，但景观性一般，宜结合不同游憩主题营造特色的森林景观。对单一的天然次生林和人工林有目的的进行改造，在有保护树种的地段对邻近重要景观节点的林班进行重点打造，对其他区域进行造林、残次林改造和抚育间伐等相应的林相改造。

管理服务区：该区域可分两类，一类侧重管理和游客集散，多为现有居民点的延伸，植被规划应提高植物覆盖度，重视房前屋后以及垂直绿化，并保持乡村清新、自然的内涵，而对于作为公园门面的周围植被，则应重点改造提升；另一类侧重度假疗养的地段，譬如林海人家管理区域，该区域在本公园主要功能为休憩疗养和康体健身，是着力展示植被观赏和保健功能的集中区域，其现状植被也相对较差，因此是植被改造和营造的重点区域，宜根据各地块不同功能营造适宜的景观功能植被。

生态保育区：是公园内人为活动较少的林区，植被景观以原生态保护为主，森林成分多为国家重点公益林，采取积极保护、封山育林等措施。

## 8.4 森林景观规划

8.4.1森林景观培育目标

森林景观培育目标是建成溪水国家森林公园特色森林景观，点、线、面相结合，形成可进入林内游览的多处特色森林景点、游步道与机动车道边的多条森林景观线、以远观和生态功能为主的成片森林景观面。

8.4.2森林景观规划措施

森林景观规划应与森林公园的造林、残次林改造和抚育间伐等工作相结合，综合采用多种营林措施培育森林景观。

（1）造林的景观规划措施

造林涉及树种选择、树种配制以及森林经营类型的确定。这些因素都将影响森林景观。造林行为意味着大面积的景观设计，除了森林经营和生态的要求以外，还应该注意造林措施对景观结构的影响。一般情况下，不同结构森林的和谐共存是景观特异性的保证。由此可以总结出森林结构的一般要求：按照立地条件来选择树种；避免笼统的形式和强烈的对比，保持和发展柔和的过渡；避免单调的结构。值得提倡的是自然森林经营（拟生造林）这一种特别的经营形式。这种源于森林永续经营思想的经营方式可构造一种异龄的、有级差的、由多种适合当地立地条件的树种组成的混交林。通过适地适树的、近自然的树种选择和经营类型的选择以及尽可能的不使用人工干预等措施，保证了林分的安全性和生产率。总的说来，只要不受到自然条件的限制，通过几十年的按照自然森林经营原理经营，这些森林将会呈现为多样和富于变化的森林。特别是其丰富的木材储量将会给人以自然性的第一感觉。

（2）抚育的景观规划措施

森林为幼林和中林时都难于形成较高体验值的森林景观，天然林同样如此。因此抚育间伐措施应该尽早和经常地实施，不能是大强度的和粗放的。在幼林抚育中应该注意以下问题：

一是早期的混交调节，应保护近原生、适合本地立地条件树种的混交；二是注意保护稀有种；三是尽量避免夏季的枯黄现象，特别是在视觉显著的位置，可以通过避免在夏末秋初的抚育及使用除草剂等措施来保证；四是防止大面积过密的林分，至少在一定的时间内保持地被物的生长；五是培育有活力的、冠形良好的树木；六是维护和保持有益的下层及中层林木以及稀有树种及其伴生树种；七是有选择性的干预优先于粗放的方式（如成行的间伐），可遵循传统抚育间伐“尽早—适度—经常”的原则，以避免粗放的干预。

（3）更新的景观规划措施

根据不同的更新方式，森林的更新能对景观产生明显的或几乎难于觉察的改变，比如在一片采伐迹地上重新造林的可见性就远大于成林下的预先更新。为了给景观一种有益的效应，其更新过程中应采取以下措施：

一是不采用粗放简单的皆伐（如大面积、几何形状的）方式；二是尽量使用群团状至小面积式的采伐方式；三是避免采伐线过长、过直；四是采伐迹地形状要与地貌形态相协调；五是保持和保护自然形成的稀有的景观元素（如山脊线和岩石）、独特的孤立木和树丛以及林内的人文景观。

（4）林道的处理

林道分割了森林并将森林和公共道路网相连接，使森林中的休闲成为可能。新建道路在选线时要注意道路和自然地形地貌的相适应，尽量避免大型的切坡和填挖。在有自然和人文保护点和其它珍贵的有自然及科学价值的地点，有珍稀的自然环境、突兀的岩石、溪水、湿地或者景观特异的地方如有明显的树丛或美丽的草地，应该使道路引向或经过这些地方。林道也应该经过林分稀疏的地方，便于对开畅景观的观赏，一方面可维持森林的宁静，另一方面可实现对远处开敞景观的体验。其中一重要的措施是通过诸如保留明显的树丛或者美化了的树木和灌丛渐次地将林道和公共交通网连接起来。通过林道建设同样可以创造新的景观，比如在林缘对外主道上建设林带景观，造就魅力独具的景观对比，又如通过道路建设造成的林缘可使视野拓宽，可能造就新的非常有吸引力的观景点等。

（5）林缘的处理

在山地中，特别是在视野开阔对景观有决定意义的位置，森林的结构对观景者具有重要的意义。在平地和视野受到限制的地方，对观景者来说，决定体验最重要的是林缘，此时林缘给森林游憩者的体验远大于整体的森林结构。以下处理是构建高质量林缘的有效措施：

一是植物类型尽可能多样化、稀有化、奇特化；二是根据主要树种及其不同的位置，应使林分到道路的距离达到几米，由此形成的空间有利于路边草本和灌木的生长，可形成从草本、灌木到乔木树种的平缓过渡的林缘；三是树木排列不要与道路成直角相交或平行于山坡线，显眼坡上的斜向排列以及路缘区域的植物不规则配置可以明显减少人工和简单的印象；四是在流动和静止的水系边，对于生长后期严重郁闭的树种与岸边至少保持 10 米的距离，这对以后沿水系出现典型的水边植被有利，使得作为景观活性要素的水系将会清晰可见。

## 8.5 风景林经营规划

风景林是具有较高美学价值并以满足人们审美需求为目标的特殊林分，以发挥森林的景观功能为主要目标，具有观赏和游憩价值的、有一定稳定性的天然林或人工林均可以称为风景林。通过景观抚育采伐，调整风景林的密度、结构，提高美学价值和森林游憩价值是风景林经营的一项重要工作。

### 8.5.1风景林抚育措施

风景林抚育会影响到林分的外貌，即景观质量，以及其内部变化，且对林分的生长、生态健康水平和生物多样性等产生深远的影响。科学的抚育措施可使风景林朝着价值增大的方向发展，反之亦然。根据森林公园的实际情况，确定以下风景林经营管理措施。

1. 卫生抚育

对森林公园内遭受森林火灾或病虫害危害严重的风景林，需定期进行林地卫生清理，主要的伐除对象有：枯立木、风折木、风倒木、濒死木、火烧木及病虫害感染严重的树木，清除不利于视觉观景与污染环境的各种物质，以改善林地卫生状况，减少病虫害滋生与蔓延。对于枯立木中大径级有洞的树木，可适当保留，有利于鸟兽栖息，但必须对空洞进行防腐处理。

2. 整形抚育

要定期对林木进行整形抚育，即对林木进行整形修枝，并清除影响目的树种生长的次要树种，有碍景观美感的乔灌木、过密林木及枯立木、濒死木等，以此提高游览区域视线范围内景色。林木整形还包括对一些大径级的枯立木、濒死木，通过揉弯、挠曲、修剪、嫁接、拼合等办法，培育少量形象树、合抱树、连理枝等特殊景观树。

3. 透视抚育

在一般游憩区和管理服务区需要景观透景线较长的区域，对生长茂密的林分进行疏伐或整枝，以增加透视度，为观察林内深处或眺望远景创造条件。抚育强度根据林相结构和游览观景需要而定，强度一般控制在 30%—40%，可实行短周期、小强度、多次数抚育，以避免引起林相结构剧烈变化。

4. 综合抚育

综合抚育适用于未进行过任何抚育的天然混交风景林，是把卫生抚育、整形抚育、透视抚育结合进行；也包括在局部空地、天窗补栽观赏树木和花灌木，以丰富森林景观。

5. 斑块抚育

斑块抚育是近几年提出的较新的抚育理念和方法，也是景观生态学在抚育中的应用。以需抚育的森林斑块为一个抚育作业单元，以单株标号、单株择伐、丛（团、块）状择伐、定位补植为主要措施，较上述方法相比有较强的针对性与较高的灵活度。

### 8.5.2风景林改造

1.林相改造

以提高森林的观赏价值为衡量标准，林相改造适用于对目前观赏价值低的幼壮龄乔木林、灌木林、疏林的改造。主要是以采伐一部分低价值观赏林木，补植一部分常绿树、观赏树和花灌木，以达到调整、补充树种，更新林相，添色加彩的目的。可采用小面积不规则的块状、团状、孔状择伐和引进观赏树种的局部改造方法，改造后可形成人工与天然镶嵌分布的混交群落。

2. 更新改造

以天然更新为主，人工更新为辅，适用于改造老熟衰败的林分，在缺株断带林带用大苗进行补植；在林带结构不良、没有成林、缺水少肥的“小老树”林带，补植适宜树种，并通过引水灌溉、蓄水保墒、松土培垄等方法促进林木生长。

3. 封山育林

依靠天然下种或根蘖能力，加上人为保护，恢复森林植被的措施。在生态保育区，对疏林、灌丛、宜林荒山，宜采取封育措施，连封数年，依靠天然更新恢复森林及草被。

### 8.5.3风景林管理

为了维护森林公园的合法权益，保护风景林地不被侵占，必须根据国家有关的法律、法规和规定，采取切实有效措施，对风景林地进行保护和管理。

依法维护森林公园风景林地的所有权和使用权的合法权益不受侵犯，对界限不够明确的地段，应请有关政府部门协商解决。

切实加强森林风景资源的林地管理和林木采伐管理。森林公园内的各类森林、林木和林地应纳入特种用途林及林地管理范畴。因道路和必要的旅游接待设施等建设确需征占用林地或采伐林木的，必须符合总体规划要求，并严格按照国家有关征、占用林地和林木采伐的审批管理办法办理手续。凡旅游开发无规划或建设项目不符合总体规划要求的，林草主管部门一律不办理征、占用林地和林木采伐手续。

建立健全的风景林地管理制度。为使风景林的管理工作逐步走上制度化、规范化、系统化，森林公园管理机构必须将风景林地管理作为一项重要工作，设专人负责管理，建立完善档案及管理制度。

# 9 资源与环境保护规划

## 9.1规划原则

1、依法遵章，保护优先的原则

森林公园建设与管理必须严格执行《中华人民共和国森林法》、《国家级森林公园管理办法》、《环境保护法》、《水土保持法》、《黑龙江省森林公园管理条例》和有关法律、法规，将保护放在首位，依法依规开发，加强保护宣传工作，提高旅游者环境保护意识。在森林资源开发中始终坚持保护优先原则，保障森林资源得到科学永续利用。坚决贯彻保护与开发相结合的原则，不得破坏或影响森林公园植被和野生动植物种群生长、繁衍的环境，确保生态环境的良性循环；处理好开发与保护、改造与保护、短期利益和长期利益的关系，把生态环境保护建设与可持续发展战略结合起来，有计划的贯彻实施。

2、合理布局，因地制宜的原则

坚持从实际情况出发，合理布局，因地制宜，使公园的整体景观多元与协调。结合自然环境状况以及景观特色，制定切实有效的保护措施，工程措施和生物措施相结合，生态环境保护建设与森林游憩发展相结合，发挥综合治理效益。

3、容量控制，持续发展的原则

坚持容量控制，正确认识森林生态旅游资源和环境承载能力的有限性，对生态旅游资源与环境的开发利用，必须建立在保证其再生功能和恢复能力的基础上，不允许超过极限值，确保旅游资源的可持续利用。

## 9.2重点森林风景资源保护

溪水国家森林公园森林风景资源丰富，为了保证森林公园内的生物多样性及生态环境稳定，必须对重点森林风景资源进行严格的保护，森林公园内的一切建设项目必须服从保护规划。

表9-1 溪水国家森林公园重点森林风景资源保护规划表

| 序号 | 资源类型 | 主要风景资源单体 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地文资源 | 自然山丘、山谷、象形石景观 | - 林相改造、生态恢复 - 荒地造林，提高森林覆盖率 - 建设基础保护设施与宣教设施 - 分区保护，建立保护管理责任制 - 规范游客行为，倡导文明旅游 |
| 2 | 水文资源 | 溪水河、二龙湖、同心湖、林间湿地 | - 严禁污水随意排放、严格管控垃圾存放； - 及时清理水体中的枯枝、枯叶；提 高水体两岸的植被覆盖率，减少水土流失，加强水体中乱石、淤沙、枯枝、 枯叶的清理，提高蓄水能力； - 严格控制外来物种的引入和传入，防止形成爆发性增殖导致物种入侵； 4、建设基础保护设施与宣教设施 |
| 3 | 生物资源 | 阔叶红松混交林、阔叶混交林等植被景观；红松、黄檗、水曲柳、紫椴、核桃楸等保护植物； 梅花鹿、黑鸢、长耳鸮、苍鹰、游隼、鹊鹞等国家二级以上保护动物； | 1、加强保护植物抚育管理；加强病虫害防治；严格控制游客数量，以免超过景区的环境承载力； 2、设置植物标牌，标明树种、树龄等 信息，增强科普性，普及保护知识；严禁对树木进行刻画、结绳、攀折等行为； 3、针对珍稀保护动物，在常出没的地段外设立保护带；建立生态廊道；设置野生动物救护站；严格限制公园内建筑物高度。 4、加强宣传和监管，增强游客和社区居民的生态保护意识，自觉保护野生动植物。 |
| 4 | 人文资源 | 生态文明教育基地、老钱柜抗联纪念碑、林业生产生活区、苗圃基地、花海景观、等 | - 建设基础保护设施与宣教设施。 - 规范游客行为，倡导文明旅游 3、落实消防措施，杜绝安全隐患围控制地带 并设立标志。 |

## 9.3 森林植物和野生动物保护

### 9.3.1野生植物保护

制定明确保护措施加以保护。特别要加强林政管理，对游客进行爱护森林资源教育，严厉打击乱砍乱伐、毁林开荒、破坏森林资源的违法犯罪行为。

1.执行《森林法》、《野生植物保护条例》、《森林防火条例》、《森林公园管理办法》等法律法规，建立健全森林公园生物资源管理制度，分区域做好资源调查，建立野生植物资源文件，定出保护开发计划，分区域落实责任负责人。

2.在公园的开发建设规划审批中，同时审批因建设而导致植被的损伤、树木的采伐和移植环境变化的说明。

3.严禁乱砍滥伐，严禁毁林（草）开荒等违法活动，禁止游人攀援或折取树枝、采集野生质素。增加区内野生植物种类，保持物种多样性和生态系统多样性。

4.认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《森林植物检疫条例》，坚持“预防为主，综合治理”的方针；根据“谁经营，谁防治”的原则，建立责任制度。建立森林病虫害预测预报系统，坚持以生物防治为主、化学和物理防治相结合的综合治理措施，控制病虫害的发生。

5.严格种苗、花卉的检疫制度，对引进的外来植物种进行检疫，杜绝危险性病虫害的进入。及时伐除清理风倒木、风折木、枯立木及濒死木，改善林内卫生状况，以防小蠹虫的滋生、扩大蔓延。

6. 在森林旅游路线上设置标牌和提示牌，告知游人不得攀爬折枝，不得在森林公园内随意采集野生植物、野生药材和其他林副产品，加强宣传教育工作。若科研教学所需的野生植物采集，应在有关部门批准下，限定数量，在指定区域内进行。在环境敏感的脆弱地带，对旅游活动要采取定点、定线、定时、定量的控制方法。

### 9.3.2野生动物保护

在开展森林旅游活动的同时，要保护公园内野生动物的正常繁衍生息，因此，需要采取必要保护措施：

1. 严格执行《森林法》和《野生动物保护法》，禁止狩猎、诱捕、毒杀野生动物，保护野生动物赖以生存、栖息的环境。森林公园范围内及周边地区，严禁狩猎（渔猎）活动；同时，严格禁止对昆虫类、爬行类和两栖类动物的捕捉活动。制定相应的保护措施，落实管理责任制，对野生动物进行长期的保护。

2. 对于森林公园区域内鸟类的栖息地，给予特殊保护，按鸟类的不同生活习性分别进行环境整治，种植适合鸟类采食、繁衍的植被，严禁猎捕、骚扰野生鸟类。

3.在景点的开发和一些建筑物的规划中，要考虑和照顾到小动物的生息繁衍，比如动物通道的保护和设置，建筑高处的鸟巢。尤其对珍稀、濒危野生动物要采取重点保护和重点照顾。

## 9.4 环境保护

### 9.4.1加强功能区管理

为更好保护好公园生态环境，需要针对不同功能区制定具体管理政策、人类活动政策、旅游活动政策和设施建设管理政策。见表9-2、9-2、9-3与9-4.

表9-2分区管理活动政策

| 管理活动 | 生态保育区 | 核心景观区 | 一般游憩区 | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标桩立界 | ★ | ▲ | △ | ▲ |
| 2生态环境监控 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 3防火防洪 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 4植被恢复 | ★ | ▲ | ○ | ○ |
| 5引进物种 | ○ | ○ | ○ | — |
| 6路面养护维修 | × | △ | ★ | ★ |
| 7解说咨询 | × | △ | ★ | ★ |
| 8维护治安 | — | ▲ | ★ | ★ |
| 9急救 | — | ★ | ★ | ★ |
| 10收取门票 | × | ○ | ○ | ○ |

| （附：★应该执行 ▲建议开展 △允许开展 ○有条件允许开展 ×禁止开展 —不适用） 管理活动 | 1标桩立界 |  | ★ |  | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2生态环境监控 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 3防火防洪 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 4植被恢复 |  | ★ |  | ▲ |  | ○ |  | ○ |  |
| 5引进物种 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | — |  |
| 6路面养护维修 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 7解说咨询 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 8维护治安 |  | — |  | ▲ |  | ★ |  | ★ |  |
| 9急救 |  | — |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 10收取门票 |  | × |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |

| 管理活动 | 1标桩立界 |  | ★ |  | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2生态环境监控 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 3防火防洪 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 4植被恢复 |  | ★ |  | ▲ |  | ○ |  | ○ |  |
| 5引进物种 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | — |  |
| 6路面养护维修 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 7解说咨询 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 8维护治安 |  | — |  | ▲ |  | ★ |  | ★ |  |
| 9急救 |  | — |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 10收取门票 |  | × |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |

|  |  |  | 生态保育区 |  | 核心景观区 |  | 一般游憩区 |  | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理活动 | 1标桩立界 |  | ★ |  | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2生态环境监控 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 3防火防洪 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 4植被恢复 |  | ★ |  | ▲ |  | ○ |  | ○ |  |
| 5引进物种 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | — |  |
| 6路面养护维修 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 7解说咨询 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 8维护治安 |  | — |  | ▲ |  | ★ |  | ★ |  |
| 9急救 |  | — |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 10收取门票 |  | × |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  |  | 生态保育区 |  | 核心景观区 |  | 一般游憩区 |  | 管理服务区 |
| 管理活动 | 1标桩立界 |  | ★ |  | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2生态环境监控 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 3防火防洪 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 4植被恢复 |  | ★ |  | ▲ |  | ○ |  | ○ |  |
| 5引进物种 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | — |  |
| 6路面养护维修 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 7解说咨询 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 8维护治安 |  | — |  | ▲ |  | ★ |  | ★ |  |
| 9急救 |  | — |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 10收取门票 |  | × |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |

|  |  |  |  | 生态保育区 |  |  | 核心景观区 |  |  | 一般游憩区 |  |  | 管理服务区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理活动 | 1标桩立界 |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  | △ |  |  | ▲ |  |
| 2生态环境监控 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 3防火防洪 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 4植被恢复 |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
| 5引进物种 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | — |  |  |
| 6路面养护维修 |  |  | × |  |  | △ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 7解说咨询 |  |  | × |  |  | △ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 8维护治安 |  |  | — |  |  | ▲ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 9急救 |  |  | — |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 10收取门票 |  |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 生态保育区 |  |  | 核心景观区 |  |  | 一般游憩区 |  |  | 管理服务区 |  |  |  |
| 管理活动 |  | 〇 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 社区活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | √ |  |  |  |
| 旅游活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 科研活动 |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 生态保育区 |  |  | 核心景观区 |  |  | 一般游憩区 |  |  | 管理服务区 |  |  |  |
| 管理活动 |  | 〇 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 社区活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | √ |  |  |  |
| 旅游活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 科研活动 |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 生态保育区 |  |  | 核心景观区 |  |  | 一般游憩区 |  |  | 管理服务区 |  |  |  |
| 管理活动 |  | 〇 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 社区活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | √ |  |  |  |
| 旅游活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 科研活动 |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |

表9-3 分区人类活动管理政策

| ﻿ ﻿ | 生态保育区 | 核心景观 | 一般游憩 | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理活动 | 〇 | √ | √ | √ |
| 社区活动 | × | ○ | ○ | √ |
| 旅游活动 | × | ○ | √ | √ |
| 科研活动 | ○ | √ | √ | √ |

（附：×不允许 ○有条件允许 √允许）

表9-4分区旅游活动政策

|  | 生态保育区 | 核心景观区 | 一般游憩区 | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1摄影摄像 | × | △ | ★ | ★ |
| 2徒步行走 | × | △ | ★ | ★ |
| 3骑驭 | × | △ | ★ | ★ |
| 4山地自行车 | × | ○ | ★ | ★ |
| 5机动车观光 | × | × | △ | △ |
| 6垂钓 | × | × | △ | ○ |
| 7游泳 | × | × | △ | ○ |
| 8森林浴 | × | ○ | △ | ○ |
| 9篝火晚会 | × | × | △ | △ |
| 10歌舞集会 | × | × | △ | △ |
| 11射击射箭 | × | × | △ | ○ |
| 12采摘 | × | × | △ | ○ |
| 13烧烤 | × | × | × | ○ |
| 14野营 | × | × | ○ | △ |
| 15观鸟 | × | ○ | ○ | △ |
| 16绘画 | × | ○ | ○ | △ |
| 17住宿 | × | × | ○ | △ |

（附：★应该执行 △允许开展 ○有条件允许开展 ×禁止开展）

表9-5分区设施建设管理政策

| 设施类型 |  | 生态保育区 | 核心景观区 | 一般游憩区 | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源监控设施 |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 环境监控设施 |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 游人监控设施 |  | — | ★ | ★ | ★ |
| 解说 设施 | 导游小品 | × | △ | △ | ★ |
|  | 咨询中心 | × | × | △ | ★ |
|  | 博物馆展览馆 | × | × | × | ★ |
| 道路交通设施 | 原始山路 | × | △ | ○ | △ |
|  | 步道 | × | △ | △ | ★ |
|  | 栈道 | × | △ | △ | △ |
|  | 机动车道和停车场 | × | × | ○ | ★ |
| 旅游服务设施 | 餐饮设施 | × | × | ○ | ★ |
|  | 住宿设施 | × | × | ○ | ★ |
|  | 购物设施 | × | × | ○ | ★ |
|  | 卫生设施 | × | ○ | ○ | ★ |
| 行政管理设施 |  | × | × | △ | △ |
| 基础设施 | 电力设施 | × | ○ | ★ | ★ |
|  | 电讯设施 | × | ★ | ★ | ★ |
|  | 邮政设施 | × | × | ○ | ○ |
|  | 给水设施 | × | ★ | ★ | ★ |
|  | 排水设施 | × | ★ | ★ | ★ |
|  | 环卫设施 | × | ★ | ★ | ★ |
|  | 消防设施 | ★ | ★ | ★ | ★ |
|  | 防灾设施 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 其他设施 | 科研实验设施 | ○ | △ | △ | △ |
|  | 微波站 | — | × | × | ○ |
|  | 电视塔 | — | × | × | ○ |
|  | 气象站 | × | × | × | ○ |

（附：★应该执行 △允许开展 ○有条件允许开展 ×禁止开展 —不适用）

### 9.4.2环境保护措施

1.加强生态环境监测

在森林公园内建生态环境监测站，并在各旅游区分别设置生态环境监测点，定期进行大气、水质、土壤、生物等环境因子观测研究，及时掌握生态环境质量变化动态。

2.大气环境保护

（1）森林公园内严禁开办产生大气污染、噪声污染、水污染的工业生产设施。

（2）严禁尾气超标的机动车辆进入森林公园，原则上外来车辆须换乘内部旅游车入园，内部的旅游车除盘山车辆外均使用电瓶车，盘山车辆应安装废气净化装置和消声器，以确保森林公园的大气质量和安静环境。

（3）森林公园内的生活锅炉及其它用途的烟囱，均应安装排烟、除尘设备，增加烟囱高度，达到环保要求。

（4）严禁在森林公园内焚烧垃圾、树叶、枯草等废物。

2.水环境保护

（1）严禁在森林公园内溪中、水库中任意洗涤物品，禁止将垃圾和废弃物丢入溪中、湖中。

（2）生活污水和厕所污水须经严格处理，达到国家排放标准后，才可统一排放。人粪尿经发酵处理后，作树木花草肥料，尽量不排入水域。采取科学营林措施，防止林地水土流失，保持溪水清澈透明纯净。

（3）切实做好环境卫生设施建设和环境卫生日常管理工作，环卫工人及时清扫、清运垃圾。专人负责清理库区水面飘浮物。合理设置垃圾回收设施，在游客中心及游客量集中的游道两旁间隔60-100m 设分类垃圾收集桶，山中以 500-800m 为服务半径设垃圾收集桶，严禁将垃圾、纸屑、果皮、塑料袋、食品等杂物丢入溪流、湖泊。

3.山地地貌及环境保护

（1）山地风景区的人工建筑、人工景点宜少而精，讲究特色。

（2）人工建筑在选址、体量、色调、形式等方面必须讲究和周围环境的协调。山地建筑风格宜山野化、园林化，不宜人工化；空间布局宜分散，不宜过分集中；建筑色彩宜淡雅，不宜浓烈；建筑材料宜采用木石竹草，慎用水泥，有条件的地方应推广生态建筑。

（3）保护各类文物，森林公园内的古建筑、历史遗迹等人文景观资源应积极挖掘，严格保护；已受破坏的要根据其历史风貌进行恢复，贯彻“修旧如旧”、“迁地恢复”的方针。

（4）建筑物的选址、体量、高度、造型必须要科学设计，与周围环境协调，并掩隐于山林。设计须经专家论证、上级主管部门批准后，才能施工。严禁违反规划在景区设立各类开发区以及与影响资源保护的其他建筑物。

（5）电力、通讯线路布设，不能影响景观，不能造成视觉污染。禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

（6）净物上山，游客自带垃圾下山，尽可能减少山地旅游垃圾滞留量。

4.  土壤资源保护

游客深入林内游憩，难免会踩踏土壤，若过分践踏，则将导致土壤板结，影响植物生长。为防止此不良后果的发生，在准许游人进入游憩的林中铺设游步小道，让游客在小道上集中走动，尽量减少践踏游道外林地。

5. 环境卫生管理

在森林公园游览路线两侧树立宣传牌，配置垃圾箱，回收塑料盒、纸张、饮料瓶等，设专人定时将垃圾运送到定点垃圾场，通过卫生填埋、堆肥、生物降解或焚烧等方式进行处理，实现资源化、无害化处理。垃圾箱标志要明显，数量能满足需要。造型美观、实用，与环境相协调。在旅游基础设施的适当位置设置公共厕所，在数量满足需要的同时，建筑造型、色彩及格调应与周边环境协调。餐饮服务符合国家关于食品卫生的规定，配备消毒设施，禁止使用对环境造成污染的一次性餐具。

6.噪声污染防治

森林公园范围内严禁使用高音喇叭广播，汽车在景区内不许鸣笛，道路两侧栽植风景林带，以减弱噪声。施工过程中选用低噪声施工机械设备。对高噪声源采取消音、隔声、减振等措施。

# 10 生态文化建设规划

## 10.1 规划原则

### 10.1.1生态文化设施规划原则

（1）协调性原则，生态文化设施的色彩和风格要与周围环境相协调；

（2）生态性原则，生态文化设施要采用生态环保的材料，避免对生态环境造成污染，建设施工以及建成后对生态环境影响最小化；

（3）人性化原则，生态文化设施的服务对象为人，设置要以人为本。

### 10.1.2生态文化活动规划原则

（1）因地制宜原则。生态文化活动，要深入了解园区资源特点、人文背景、历史内涵等区域特色的基础上进行规划；进而实现依托区域本身资源，打造特色活动的目的。

（2）寓教于乐原则。在规划生态文化活动时，要注重活动趣味性和参与性的设计，增加活动魅力，吸引游客体验参与，使游客在活动中体会生态文化的乐趣。

本着传播生态文化知识，对游人进行生态科普教育的宗旨，在活动设计中融入生态文化知识元素，激发游人学习生态文化的兴趣，在互动中提高绿色、生态、健康的环境意识。

## 10.2生态文化建设重点与布局

### 10.2.1生态文化建设重点

溪水森林公园生态文化建设存在以下问题：（1）生态文化基础设施不完善，分布不均；（2）生态文化活动单一；（3）缺乏生态文化标识系统；（4）景点解说设施缺失，宣传科普功能减弱；（5）生态文化设施数量较少，只是局部设置，还未形成一定的规模等。

针对上述问题和不足，溪水森林公园生态文化建设重点包括生态文化设施规划、生态文化活动规划、解说系统规划和标识系统规划。

### 10.2.2 生态文化建设布局

核心景观区、一般游憩区和管理服务区是公园内开展生态文明教育和生态文化活动区域。核心景观区主要建设科普长廊、解说步道、解说牌等生态文化科普设施；一般游憩区重点开展生态文化活动和生态文化宣教设施；管理服务区建设生态科普长廊、游客服务中心等生态文化设施。

生态保育区以生态保护修复为主，基本不进行开发建设、不对游客开放的区域。是森林公园生态文化功能发挥的保障与基础，是森林公园生物多样性保护与保存的基地。

## 10.3生态文化设施策划

（1）自然教育与科普宣传长廊。在公园内的管理服务区的出入口、休闲广场，一般游憩区、核心景观区的观光栈道和休憩平台周边，建设科普宣教长廊，用于开展生态文化认知与资源保护教育，达到传播生态文明，开展自然教育的目的。

（2）植物认知系统。在公园内的主要游线两侧典型乔木、灌木和草本植物进行挂牌与图文解说。

（3）林下经济植物示范区。位于公园一般游憩区，包括坚果种植示范区、食用菌种植示范区、浆果种植示范区、山野菜种植示范，用于开展林果采摘、生产体验、认知学习等活动。

（4）森林课堂与文创教室。位于一般游憩区内，依托森林环境开辟森林课堂，定期组织相关活动，宣传森林知识，做好生态文明科普教育活动。

（5）自然教育营地。位于一般游憩区内，面向中小学生提供自然体验、户外运动、野外宿营等服务。

## 10.4 解说系统规划

解说服务系统为游客提供自然环境、历史文化、民俗风情特色、动植物保护、特色景观节点等解说服务，是旅游过程中增加旅游趣味性、知识性的一个重要手段。在旅游国际化的今天，解说服务系统应在更大程度上满足更多国际游客的需要，建议使用中、英、俄3种语言，做到与国际接轨，还应充分体现人文关怀，兼顾到各个旅游群体。

1、解说信息中心

在游客服务中心内，设立一个解说信息中心，对游客进行整体解说，发放游览手册，通过图片、照片、文字及影音图像等方式解说，集中介绍有关森林公园的背景、文化、自然风景、游览景点等内容，并播放相关纪录片和影片等。同时介绍整个公园的旅游信息和交通概况，处理票务、旅游投诉等事务。解说中心设立资料点，可供游客查询表演、活动节目单、画册、文字说明、交通信息等。 解说中心应配备专业解说或服务人员。

2、解说牌

解说牌可以分为全景解说牌和景点解说牌两类。

（1）全景解说牌

全景图是森林公园整体形象在旅游者面前的第一次展示，包括平面图、鸟瞰图、简介文字、导览图等表现形式，此外还应标注游客目前所在位置、道路方向、主要景点、接待设施等示意图。

全景解说牌，主要设立在森林公园入口、各个片区入口以及重要活动和道路节点位置。

（2）景点解说牌

景点解说牌，要求重点设计，制作精致，与周边环境相协调。用来介绍单个景点的特色、游览方式、历史内涵、风俗文化底蕴等内容，对旅游者有较强的吸引力。还应标出游客具体所在位置和线路，帮助游客快速定位，并获取所需的信息。景点解说牌设立在每个景点处。

3、人员解说

信息对于游客而言是一种便利的必要性服务，人员解说的主要功能是提供一个善意愉悦的接待，将信息传递给游客。解说信息中心是提供人员解说的主要地点，游客可以在此处与解说人员沟通，通过直接的交流，使游客了解森林公园的文化背景、景点特色等。

在重要的景观节点、游憩节点，安排解说员在现场进行解说。解说员应具有较高的旅游保护和教育宣传的业务知识，解说应充分尊重自然，尊重文化，充满趣味性和知识性，使游客在愉悦的旅行体验中收获别样的感受。

4、宣传图册

宣传图册包括旅游地图、公园导览图、解说手册及各种资料手册（包括汽车、火车时刻表、食宿地点及收费情况、联系电话、加油站、医院等），如果配套上语音自动查询系统、电子解说向导、电脑信息导览系统等，可以减轻工作人员的工作量。

其中导览图作为森林公园最重要的解说手段，应整合公园内的各个景点和游览项目，形成一套内容全面、指引性强的导览图，必须包括总体的旅游线路图、服务站点图、游览点位置分布及其主要功能和内容介绍，还应详细注明各项主要活动的内容、时间、地点和联系电话等。在解说信息中心、各接待点、购物点销售或者发放。

5、智慧解说系统

利用互联网和物联网技术，在公园内加强智慧解说系统的建设，从点到面逐步推进，打造智慧景区。

## 10.5标识系统规划

标识系统指的是公共场所的指示系统，包括地域标识、交通和服务指引牌、警示忠告牌等，属于公益配置，是森林公园内不可或缺的设施。

1、地域标识

对游客进入某个区域时的提醒或认知，如入口大门、各区入口等位置，设置标志石碑、标志雕塑等。

2、交通和服务指引牌

交通和服务指引牌上应包括重要景点、重要服务设施、重要建筑物的位置和线路，指示游客目前位置、前方不同景点方向、前方目的地、距目的地路程等要素。根据实地情况和交通指引需要，主要布置在各区出入口、道路交错路口、自驾车营地等位置。

3、警示牌

在需要限制游客行为的地方设立安全牌和忠告牌，提醒游客注意安全、当地风俗民情中不宜使用的词汇语言，及游览过程中对当地自然环境的保护等。

## 10.6生态文化活动

（1）森林山水文化节。围绕溪水森林公园山、水、林、湖等特色资源开展森林旅游节、植树节、登山节等丰富的活动，传播森林生态知识，体验森林文化。

（2）碳达峰与碳中和发展国际峰会。围绕国家2030碳达峰和2060碳中和发展，邀请国内相关专家学者，每年举办一次碳达峰与碳中和发展国际峰会，全面提升溪水森林公园的国家学术影响力与专业品牌带动力。

# 11 森林生态旅游及服务设施规划

## 11.1 森林生态旅游产品定位

溪水国家森林公园旅游资源丰富，自然山水秀美，人文底蕴厚重，能够开展多种多样的生态旅游活动。旅游产品的开发应以自然环境保护为前提，进行合理发展，形成以森林环境教育、森林游憩为核心的生态旅游产品体系。结合森林公园旅游资源现状、今后市场预测以及旅游产品开发趋势，将溪水国家森林公园旅游产品定位为融合自然教育、森林康养、山地运动、观光游憩等于一体的综合性森林旅游产品与服务体系。

## 11.2游憩项目策划

依托溪水国家森林公园丰富的旅游资源，重点策划系列旅游项目，即森林旅游系列、文化旅游系列、体育旅游系列、冰雪旅游系列产品与服务。具体项目策划见表11-1。项目说明见第6章。

表11-1游憩项目类别与项目设置

| 项目类别 | 类别 | 项目（或活动）设置（见第六章项目说明） |
| --- | --- | --- |
| 森林旅游系列 | 森林观光类 | 森林穿越、五花山、林海日出、了望塔、森林溯溪、溪水瀑布、五彩枫桦等 |
|  | 森林康养类 | 森林康养中心、温泉康养中心、森林浴、康养药膳、森林太极、森林瑜伽等 |
|  | 森林科普类 | 综合宣教馆、森林课堂、科普长廊、林业生产体验园、林下经济示范园、同心湖湿地科普等 |
|  | 森林休闲类 | 森林营地、户外拓展园、森林垂钓、生态休闲广场、亲子益智乐园等 |
| 红色旅游系列 | 抗联遗址 | “老钱柜”遗址、上甘岭精神路等 |
|  | 军事体验 | 军事训练场（CS、射击、拓展）、培训教室及配套设施 |
| 文化旅游系列 | 地方文化 | 东北民宿、节庆活动、伊春美食、民俗表演等 |
|  | 林业文化 | 林业生产体验园、林家乐、生态文明教育基地等 |
| 冰雪旅游系列 | 运动休闲类 | 冰雪穿越、滑雪、雪圈、雪地摩托、狗拉、越野戏雪、爬犁等 |
|  | 观光体验类 | 森林雪村、白桦雪谷、森林人家等 |
| 体育旅游系列 | 山地运动类 | 丛林溜索、山地骑行、山地穿越、定向运动、登山越野、漫步系统等 |
|  | 体育赛事类 | 溪水小型马拉松、国际山地自行车赛、定向运动大赛 |

## 11.3 旅游服务设施规划

服务设施是旅游景区的重要组成部分。旅游服务设施的规划应坚持以人为本、因地制宜及与环境发展相协调的原则。遵循可持续发展规律，正确处理旅游开发与环境保护的关系，是搞好旅游服务设施规划与建设的重要前提和根本保障，也是本规划最基本的指导思想和出发点。

人们游览森林公园，主要是欣赏森林幽雅的景色和大自然优美的风光，在空气清新的大森林环境里洗涤在喧嚣的城市中的郁闷心情和陶冶情操。这是人们向往大自然、渴望到森林游览的主要原因。在规划中应尽力为游人创造畅通、智能、便捷、安全、舒适、经济和无公害的服务环境。

本着这一思想，同时考虑溪水国家森林公园旅游景区的现状，规划布置旅游服务设施时应遵循以下原则：

1、根据游客不同的消费水平和实际需求，服务设施建设要高、中、低档相结合，季节性与永久性相结合，以满足不同文化层次、职业类型、年龄结构、消费水平和消费时尚的需要。

2、因地制宜：充分考虑现有的旅游服务设施，对其接待能力及水平等进行科学评估，并将其纳入到统一布局、统筹安排的规划体系之中，通过对其进行改造和改建，使其在整体布局和水平上与新增设施相融合、衔接，达到规划的要求，发挥其相应的职能和作用；对新增设施则一方面需考虑诸如位置、地质、地貌、土壤、植被、水文等自然地理条件，另一方面也应对文化背景、民风民俗及经济发展水平等人文社会因素加以重点考虑，并应着重体现地域性特色文化，使之形成独特的风格，具有浓郁的地方特色。

3、与环境相协调：休憩、服务性建筑应与自然景物相协调，具备亲合性且融于自然之中，实现该景区的使用功能与整体风景构图的完美融合。同时，保证游人的安全、舒适，提高旅游者的兴致。

4、为了便于统一管理及基础设施的集约利用，服务设施尽量集中布局。

5、为适应旅游淡旺季的不同需求，采取固定设施与临时辅助设施相结合的模式建设旅游服务设施，以降低投资成本。

6、尽可能选用环保建筑材料，建筑高度应以不超过周边林分平均高度为宜。

7、住宿、娱乐设施设计应符合现行的《旅馆建筑设计规范》（JGJ62），餐饮设施设计应符合现行的《饮食建筑设计规范》（JGJ64）。

### 11.3.1 住宿设施规划

住宿设施的规划与建设应本着保护环境、衬托景观和方便游客的原则，充分考虑目前的游人状况，并着眼于长远的发展。在坚持永久性设施和临时性设施相结合的原则及将消费层次定位为高、中、低档消费的框架下，突出绿色生态型住宿接待设施的建设，重点为近期规划。

1、住宿设施现状

目前园内有溪水宾馆、林溪别墅、溪水松月民宿等住宿设施。

2、床位规模预测

以旅游规模、可游时间、游客住宿率为依据，采取保守做法，预测公式为：

C=R×r×M/T/K

式中：C——平均每天停留游客对床位的需求量；

R——年客流量（按近期末33.3万人次，远期末76万人次计算）；

r——游客平均住宿率（按近期末30%，远期末40%计算）；

M——游客平均住宿天数（按近期末1天，远期末2.0天计算）；

T——床位利用率，（按近期末50%，远期末80%计算）；

K——年可游览天数，按201天计算。

根据公式计算各规划期末旅游住宿接待所需床位数：近期（2021－2025年）约985张床位；远期（2026－2030年）约3780张床位。

- 住宿服务设施规划

溪水国家森林公园的游客可分为两类，一类是科普观光游客，一类是度假休闲游客，据此，且根据游客规模预测，对住宿设施规划如下，见表11-2。

表11-2住宿设施规划表

| 住宿设施 | 现有 | 近期 （2021－2025年） | 远期 （2026－2030年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林康养中心 | 0 | 200 | 500 |
| 森林康养户外营地 | 0 | 100 | 700 |
| 林溪别墅 | 80 | 80 | 80 |
| 康养木屋 | 0 | 55 | 300 |
| 溪水松月民宿 | 30 | 100 | 200 |
| 温泉康养中心 | 0 | 150 | 1000 |
| 林家乐 | 200 | 300 | 1000 |
| 合计（张） | 310 | 985 | 3780 |

### 11.3.2 餐饮设施规划

在旅游景区的经营中，餐饮服务业是一个很重要的组成部分。据统计，成熟景区餐饮在旅游消费中的比重占30%以上。根据规划近期、远期接待游客规模计算不同时期的餐位需求总数。

1、餐饮设施现状

目前公园内有溪水美味园、二龙湖餐厅、溪水松月民宿等。

2、餐饮设施规划

餐饮座位预测

A=R×r/T/K

式中：

A—平均每天停留游客对餐位的需求量；

R—年游客量（近期末为 33.3万人，远期末为76万人）；

r—游人就餐率，近期 r 取 80%，远期取 90%；

T—餐位周转率，T=2；

K—年旅游适宜天数201天。

根据溪水国家森林公园目前年游客量人数及公式计算，森林公园旅游餐饮服务所需要餐位预测如下：

近期（至 2025 年）——约660个座位；

远期（至 2030年）——约1700个座位。

表11-3餐饮设施建设规划

| 餐饮设施 | 现有 | 近期 （2021－2025年） | 远期 （2026－2030年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林康养中心 | 0 | 80 | 300 |
| 二龙湖餐厅 | 50 | 50 | 200 |
| 温泉康养中心 | 0 | 100 | 300 |
| 田园体验区 | 0 | 100 | 200 |
| 花田咖啡屋 | 0 | 30 | 100 |
| 林家乐 | 300 | 300 | 600 |
| 合计（张） | 350 | 660 | 1700 |

### 11.3.3 娱乐休闲设施

娱乐休闲是重要的旅游要素，配套的娱乐休闲设施是游客旅游体验的根本保障，根据公园功能分区、休闲娱乐项目与游憩项目规划，具体规划设计娱乐休闲设施，见表11-4。

表11-4娱乐休闲设施规划

| 功能分区 | 娱乐休闲设施 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 管理服务区 | 森林康养中心、休闲康养广场、花海乐园、花田咖啡屋、文化剧场、亲子益智乐园、花艺坊、冰雪乐园、鹿溪牧场、萌宠乐园、俄罗斯文化风情园 | 近期 |
|  | 森林康养户外营地、温泉康养中心、五谷认知园、婚庆园、药草园、林溪康养栈道 | 远期 |
| 一般游憩区 | 溯溪栈道、溪水叠瀑、抗联密营体验区、森林文创课堂、森林益智乐园 | 近期 |
|  | 森林体育公园、红色教育基地 | 远期 |
| 核心景观区 | 科考步道 | 远期 |

### 11.3.4 购物设施

旅游购物是旅游过程重要活动和消费项目。旅游商品需要体现地方物产、民俗文化特色，购物设施需要便利、生态，旅游商品原则上应该由旅游地供应。零散购物点，以景观型、生态型的售卖亭为主，主要提供简单的日常用品、小食品、冷热饮等。旅游区的购物服务设施和消费品的生产应与游客规模和消费水平相适应，以市场为导向。小型服务部和商亭以临时性、季节性为主，其体量、造型、颜色应与周围环境相协调。

基于上述原则，形成溪水国家森林公园的购物设施规划。见表11-5。

表11-5购物设施规划

| 购物类型 | 品类 | 配套购物设施 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游商品 | 溪水绿色食品系列、野生山产品系列、地方民俗文化系列、饮品、食品、日用品等 | 游客服务中心旅游商品购物区 | 新建 |
|  |  | 休闲广场旅游商品购物区 | 新建 |
|  |  | 各景区景点临时性商品服务部和商亭 | 部分新建 |
| 文化纪念品 | 纪念章、民族工艺品、明信片、纪念服装等 | 主题民宿、温泉康养中心、游客服务中心等 | 新建 |
| 养生颐养品 | 森林药材、养生保健品、矿泉水、老年人绿色营养用品 | 森林康养中心购物点 | 新建 |

### 11.3.5 医疗救护设施

游客服务中心内设医疗救护站，配备必要的医疗用品和医护人员，医疗救护站应具备对常见病及急性病的处理能力，能够对游客中的伤病人员及时采取紧急救护措施。同时，在森林康养中心设较高档的医疗中心。严格执行国家和地方卫生、防疫制度和标准，配套卫生防疫设备。制定旅游区的食品卫生和防疫管理办法和措施，实行有效监督和管理，确保卫生合格达标。养生疗养区建设综合性疗养区，配有保健医生，可同时进行保健按摩，结合森林浴进行康复治疗和健康保健。医疗服务设施规划见表11-6。

表11-6  公园医疗服务设施

| 医疗服务设施 | 主要功能 | 建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 游客服务中心-医疗服务站 | 常见病及急性病的处理，游客中的伤病人员紧急救护和转运 | 新建 |
| 森林康养中心、温泉康养中心 | 康复治疗、健康保健 | 新建 |

### 11.3.6 公园标识系统

导游标识是为游客提供游览路线、景点位置等信息，提高游览效果，保证游客安全，提示游客遵守各项规章制度，吸引游客等不可缺少的重要设施。

在景区的入口处要设置景区简介说明牌和导游图，导游标志应采取中、俄、英3种文字说明，动、植物名称要标注中文学名和拉丁学名。导游标识的规格和色彩、质地应根据设置的地点、介绍的内容和具体条件进行设计，并与景观的环境相协调。标识牌要精心设计，使之精美、大方、新奇，既体现森林观光的特色和标识的功能，又起到美化和装点环境的作用。

根据GB-10001-2012《公共信息标志用图形符号》按需设置如下：

1、提示性标牌

用以提供游程指南，让游客做到心中有数，便于游览，设置在出入口、道路交汇口等处。

2、规定性标牌

揭示规章制度、规范游客行为，设置在休息点与入口等游客较集中的地方。

3、宣传性标牌

主要是宣传环保、生态旅游等口号，营造人与自然和谐的旅游氛围。

4、警示性标牌

设置在一些危险地段，警示游客注意安全。

## 11.4 游览组织规划

### 11.4.1 原则

1、合理布置，引导游人在可供使用的范围内开展游览活动。

2、在有效保护森林资源的基础上，以各种方式提供观光游憩活动。

3、游览线路便捷，识别性强，方向感明确，使游人在尽可能短的时间内，领略景区景观精华，参与多种户外游憩活动。

4、组织多种游览路线，发挥度假区功能，丰富游览内容，满足游人多层次，多方位要求。

5、合理安排游人的行、食、住、购等旅游服务设施。

6、沿旅游路线完善森林公园基础设施，提高游客的体验性，并为资源保护提供条件。

### 11.4.2 旅游路线组织

1、一日游游线

休闲康养一日游：

公园入口—游客服务中心—森林康养中心—森林康养木屋—森林浴—森林瑜伽—森林太极—温泉康养中心

森林科普一日游：

公园入口—游客服务中心—鹿溪牧场—萌宠乐园—溯溪栈道—森林文创课堂—林下经济植物示范园

观光休闲一日游

公园入口—溪水叠瀑—游客服务中心—花海观光区—俄罗斯民俗风情园—鹿溪牧场—萌宠乐园—溯溪栈道—温泉康养中心

2、二日游游线

运动康养+观光休闲二日游：

第一天：

公园入口—游客服务中心—田园体验区—森林康养区—溯溪栈道第二天：

温泉康养中心—森林体育公园—红色教育基地

3、旅居度假+候鸟康养型等度假产品

旅居度假产品：面向度假、异地旅居客户群体，规划1-4周度假产品、1-3个月度假产品、3-6个月度假产品，居住在森林康养中心，尽享溪水公园内优异的生态环境、森林康养、休闲度假。

候鸟康养产品：面向长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区康养和养生群体，与当地康养机构合作，进行候鸟式康养服务，居住在森林民宿、森林康养中心等接待场所，在溪水国家森林公园最美森林氧吧内享受美好人生。

# 12 基础设施规划

## 12.1 道路交通规划

### 12.1.1 道路系统现状

1、森林公园的外部交通道路

陆路：黑龙江溪水国家森林公园距伊春市上甘岭镇约7 公里，外部交通较为发达，伊春至嘉阴公路（G222国道）穿越公园和上甘岭镇。

铁路：乌伊岭至哈尔滨铁路经上甘岭林业局局址，并设有火车站（红山站），由此与其它铁路、公路、民航机场相连，交通便利，四通八达。火车站距离公园距离为约12公里。

航空：溪水国家森林公园距离伊春林都机场约15公里，有旅游公路直达。

2、森林公园内现有交通道路

森林公园内部主要交通道路概括为4条主干道，一条次干道、一条观景栈道。4条主干道呈放射形布局。主要公路和通往林间道路条件良，路网布局基本合理。

主干道：

从伊嘉公路西北入口至南入口段，园内段全长9886米，路宽5米，现二龙湖至伊嘉公路东北方向入口段为4531米，宽5米，俄罗斯风情园至老钱柜方向现有道路长度为3200米、花海区南侧链接性道路长度为650米、北侧度假宾馆至北部链接道路672米，宽3米。以上道路类型为柏油路，路面在矿质材料中掺入路用沥青材料铺筑，路面平整少尘，道路标准达到村级公路标准。园内现有主干道总长度为18939米。

次干道：

现有次干道：场区至公园东南方向布局，平时用于公园内森林作业和防火，总长度为7942米，路面平均宽度为3米。

游步道：

公园中有游步道3000米，宽2米，为木质栈道。栈道部分路段年久失修，缺少安全防护设施，亟待升级。综上所述，公园内部交通线路有主干道、次干道，游览步道，具备基本的观光条件。

合计：主干道18939米，次干道7942米，游步道3000米。

### 12.1.2 道路系统具体规划

在森林公园旅游交通中，由于旅游交通服务于特殊的对象，不同于普通乘客，因此，要有高质量的旅游交通要求：保障安全、正点运行，衔接紧密，设备舒适，经济实惠，清洁环保。

1、外部交通规划

森林公园外 部交通便利，有旅游公路直达公园内。

伊春市、嘉荫县至森林公园公路在节点及道路环境的营造上应注重生态和景观并存，完善交通指引系统和标识系统，形成通往溪水国家森林公园的景观公路。

2、内部交通规划

森林公园内道路系统要满足观光旅游、护林防火、科考、环境保护以及景区内职工生产、生活等方面的需要。全区道路设计应依地形顺势铺路，尽可能不破坏植被。

依使用特性分为主干道、次干道、游步道三大类型。

主干道：

将溪水国家森林公园现有18939m主干道进行升级维护，未来建成柏油路面或混凝土全覆盖路面作为旅游区内的主干道。道路两侧可增加景观植物，规划设计宽度为6-8m，在规划期内完成道路加宽、修缮和绿化。此路是连接公园内各景区间的主要道路，主要供森林公园内的交通工具使用，如电瓶车，以及防火巡护等主干道，兼具防火巡护路功能。

次干道（防火巡护）：

次干道是是从主干道分支连接景点的道路

- 规划田园体验区至溪水叠瀑段次干道，长度2100米，宽度为3-5米。

- 规划体育公园至黑顶山方向防火巡护路3400米，宽度3-5米。

- 规划升级通往康养木屋处道路750米，宽度为3-5米。

- 对原有次干道进行维护修缮，平时用于公园内森林监测、森林管护、森林防火等作业专用道路，规划期内不对游客开放。总长度为7942米。宽度3-5米。

合计：规划次干道5500米,升级次干道8692米。

游步道：

用于游客在林下游览的道路。规划中对各个景点进行新建游步道，同时加强防护设施和指引设施。

（1）规划花海观光区栈道游步道1800m，宽度2m；

（2）规划森林康养基地游步道3500m，宽度2m；

（3）规划田园体验区游步道1000m，宽度2m；

（4）规划二龙湖至田园体验区林溪栈道1600m；宽度2m；

（5）规划溪水叠瀑游览环湖栈道1800m,曲桥500m，宽度2m；

（6）规划红色教育基地游步道500m，宽度2m；

（7）规划溯溪栈道2500m，宽度为2m；

（8）规划体育公园栈道路3000米，宽度为2m

（9）规划温泉康养中心至林业生产生活体验园游步道1000m，宽度为2m

（10）原有栈道提档升级，增设防护设施，长度为3000km，宽度为2m

（11）规划森林科普科考栈道1000m，宽度2m，进行科学考察，森林质量检测等。建设其他连接性步道2km，宽2m

合计：新建共182000米，提档升级3000m，栈道材质可根据现状地形而定，栈道宽度均为2m。

### 12.1.3 交通游览工具

公园内游览方式多样，包括环保新能源车、平衡车、森林小火车、共享单车、山地自行车，并根据季节等条件提供狗拉雪橇、马拉爬犁或骑马等方式。

### 12.1.4 停车场与换乘点

在伊春方向，林都机场方向入口处各设置1处停车场，供旅游大巴车、私家车停泊。新建游客中心设地下停车场1处，集散广场1处。对原游客中心处（溪水美味园门前）停车场进行修缮。公园内各景点分别设园区游览车换乘站6处，分别为花海观光区站、森林康养中心站、红色抗联基地站、体育公园站、温泉康养度假区、田园体验区站。另园内环保型游园车15分钟一趟，游客可随走随停进行游览景区。

规划园区内统一使用森林公园内的环保交通游览工具。

## 12.2 给水工程规划

### 12.2.1 现状

森林公园内地表水资源丰富，水质纯净；可以在需要的景点直接取水，或者在部分地表水缺乏的景点建设深水井，以备不时之需。

### 12.2.2 用水量统计

用水量主要由生活用水量及消防安全用水量构成。主要根据中华人民共和国国家标准《风景名胜区规划规范》GB50298-1999中的有关规定计算。

（1）旅游宾馆：低档床位0.15m3／床·日，中档床位0.25m3／床·日，高档床位0.35m3／床·日。

（2）常住人口：0.10m3／人·日。

（3）一日游游客：0.02m3／人·日。

（4）消防最大用水量：消防用水量根据中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的有关规定计算。按每一景区同时间内的火灾数为1次，灭火用水量为40L/S，每次火灾延续时间2小时计，则每次火灾用水量为288m3。在计算最高日用水量时，按规定消防用水的补水时间为48小时，应考虑消防水池补水量为144m3/d。

1、生活服务用水

公园年接待游人规模按近期末（2025年）33.3万人次、远期末（2030年）76万人次计算；可游览天数按201天计算。则日均游客量估算确定为：近期末1657人、远期末3781人。生活服务用水规模分别考虑一般游客、住宿游客和服务管理人员使用量。游客平均住宿率按照近期末30%，远期末40%计算；服务管理人员数量按照近期末150人、远期末300人计算；绿化、管网漏水等按照不小于10%计。根据中华人民共和国国家标准《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）中的有关规定进行计算，则旅游区日用水量：近期末99.2吨；远期末231.18吨。（详见表12-1）

表12-1生活用水量统计表

| 项目 | 近期末（2025年） |  |  | 远期末（2030年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日均用水人数 （人） | 用水标准 （L/d、人） | 用水量 （t/d） | 日均用水人数 （人） | 用水标准 （L/d、人） | 用水量 （t/d） |
| 一般游客 | 1657 | 20.0 | 33.1 | 3781 | 20.0 | 75.6 |
| 住宿游客 | 497 | 300.0 | 149.1 | 445.6 | 300.0 | 453.72 |
| 工作人员 | 150 | 100.0 | 15.0 | 300 | 100.0 | 30.0 |
| 绿化、漏耗损失等 |  |  | 20.0 |  |  | 40 |
| 总计 |  |  | 217.2 |  |  | 599.32 |

2、消防安全用水

公园最高日消防用水量为（具备300m3消防用水储备池）：144t/d。

3、总用水量

公园最高日用水量为：近期末361.2t/d，远期末743.32t/d。

### 12.2.3 规划内容

1、给水工程设计

公园林场均有自备水源井和齐全的给水设施，为森林公园的建设提供了基础设施保证。公园内部分景点有河流和湖泊，在林场给水的基础上，综合考虑公园内水文、地质、地形、布局及各构筑物影响因素，将另设置深井取水，取水口和净化装置设在管理服务区内，宜采取水泵供水系统，在管理服务区内设置泵房3处（游客服务中心、森林康养中心、温泉康养中心各1处，位于116林班14、15小班、110林班34小班、116林班61小班内），泵房占地面积15平方米，规格为L*B*H=5*3*3m，以备不时之需解决公园内的用水平衡。

消防用水由地表水或水库供给。在管理服务区内新建300 m3清水池，共3座（游客服务中心、森林康养中心、温泉康养中心各1处，位于116林班14、15小班、110林班34小班、116林班61小班内），内存消防用水，平时不准动用。

给水管线采用规格DN150-200镀锌管，长度合计为7500m。

2、供水水质

供水水质应符合现行的中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的标准。现有水井及各供水水源地的出水水质经化验应符合现行的《生活饮用水卫生标准》中的规定，方可供游客饮用。

3、给水水压

给水水压根据各景区建筑物高度确定，满足最不利点给水水压要求。火灾时采用临时高压给水系统，管道压力0.7Pa，保证灭火时的用水量。灭火所需水压由消防车及消防器材保证。

## 12.3 排水工程规划

### 12.3.1 现状

区域尚无集中排水设施和污水处理设施，生活污水及天然径流雨水都为自然边沟排放。

### 12.3.2 规划期排水量

根据中华人民共和国国家标准《城市排水工程规划规范》GB50318-2017，污水量根据城市综合生活用水量乘以城市综合生活污水排放系数确定。确定综合生活污水排放系数为0.8，生活污水排放量见表12-2。

表12-2生活污水排放预测表

| 时间 | 生活用水量（t/d） | 排放系数 | 污水排放量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期末（2025） | 361.2 | 0.8 | 288.96 |
| 远期末（2030） | 743.32 | 0.8 | 594.66 |

### 12.3.3 规划内容

1、采用雨污分流制排水

规划实行雨污分流制，雨水采用重力、分区的原则就近排入地表水体，污水通过排水暗管排到小型污水处理厂，集中处理达标后排放。

2、雨水排放

为了有效排放雨水，可在各景区景点、服务接待点、停车场的建筑物四周设雨水明沟或暗沟，尤其是在有斜坡的接待点上坡一侧20m左右处设雨水截流沟，拦截雨水径流；在公园主路、支路和游步道一侧或两侧开排水沟，以便迅速地组织地表水，排向附近溪沟中，防止地面积水，影响旅游活动。

3、污水处理

公园内绿地、公路和场地用水量少，形不成径流，不存在排放问题，消防水处理基本上与降水相等，可直接排放。排水管采用PE管，管径300mm，最小设计坡度为0.002，最大设计充满度0.55，污水管道取最小设计流速0.6m/s，埋地铺设，排水管长度合计9m。

生态公厕采用循环水生物处理系统、少水冲厕具等设计，并采用两个渗井轮换使用，污水到渗井后水分渗到地下或蒸发，粪便的固形物同时在进行着一个发酵的过程，一段时间后可直接用于植物的施肥。

公园各接待点、生活点较为分散，对其污水、废水采取分散处理排放。公园内水体接纳污水标准根据《黑龙江省地面水环境质量功能区划分和水环境质量补充标准》（DB23/485-1998），污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-2015）标准后排放。部分污水结合再利用需求，处理后作为非引用用水再次使用。

在管理服务区中（游客服务中心、森林康养中心、温泉康养中心各1处，位于116林班14、15小班、110林班34小班、116林班61小班内）设小型污水一体化处理设备1套，进行二级生物处理，总占地面积约为600平方米。处理后使污水达到符合河流接纳水体。其处理工艺流程为：

图12-1生活污水处理工艺流程

## 12.4 供电工程规划

### 12.4.1 供电现状

溪水林场内接有国电网，电力供应充足，能够满足公园发展的需要。

### 12.4.2 电量需求预测

根据公园总体规划的项目及建设要求，分析有关指标具体情况，采用需要分散法计算，远期用电负荷约为2508.8kw。生活用电负荷预测和动力用电负荷预测分别见表12-3、表12-4。用电负荷以近期为重点，远期可以增加到2600kw。

表12-3生活用电负荷预测表

| 项目 | 数量 | 负荷定额 | 装机容量（Kw） | 系数 | 计算负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆 | 3780（床） | 400（瓦/床） | 1512.0 | 0.8 | 1209.6 |
| 道路照明 | 1600（座） | 40（瓦/座） | 64.0 | 1 | 64.00 |
| 线路损失 |  |  |  |  | 68 |
| 总计 |  |  |  |  | 1341.6 |

注：线路损失按总用电量的10%计算。

表12-4动力用电负荷预测表

| 项目 | 数量（处） | 负荷定额（kw） | 装机容量（kw） | 计算负荷（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理服务区 | 3 | 100 | 100 | 300 |
| 一般游憩区 | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 污水处理点 | 3 | 50 | 100 | 150 |
| 供暖中心 | 3 | 100 | 100 | 300 |
| 供水泵房 | 3 | 200 | 200 | 600 |
| 线路损失 |  |  |  | 110 |
| 总计 |  |  |  | 1660 |

注：线路损失按总用电量的10%计算。

### 12.4.3 规划内容

1、供电线路

溪水国家森林公园所在的溪水林场内现已接入国家电网，电力供应充足，能够满足公园发展的需要。区域内供电条件十分方便，可确保各个景区的供电。为了满足未来发展的需要，远期规划在管理服务区内（116林班14、15小班）设置1处10kv变电所并增容。变电所占地面积各为200平方米。解决公园内用电需求。园内采用供电线规格为VLVVLV4*25+1*16平方国标铝芯线，长度为10km。

以公园主干道为主线引入供电线，并配置总开关和分段控制开关，供电线缆应必须采用埋地电缆线铺设方式，可敷设在道路人行道下或路旁绿地内。电缆可采用沟槽或电缆沟式敷设，以直埋设为主，埋深在地面-0.8m以下，所有线路过道路处均穿镀锌钢管保护。以各功能区内要设自备电源装置，以确保重要设施的用电安全。

2、照明规划

灯光照明是公园的景观组成元素之一，而且是夜间公园的主体，因此照明规划是公园规划的重要部分。由于处于项目初期，因此照明规划仅确定基本方向。所以在各项目点位中设置庭院式景观灯共400盏，主干道设置路灯1000盏，次干道设置368盏。路灯合计共1368盏。

规划灯光照明分为两个部分：一为景观性照明，以各种射灯为主，主要对重要景观标志物进行造景性照明，该部分主要集中在管理服务区；二为功能性照明，由遍布景区的路灯及部分区域的草坪灯、地灯组成，该照明主要是为满足公园日常的夜间活动需要，并创造安全空间环境。功能性照明设备也可以安装具备太阳能取电功能的设备。

3、注意节能、安全

供配电线路、设备均应采用国际先进的低损耗设备，以便节约电能，变电所均采用电脑管理，线路采用地埋式电缆。在景区、景点内不得有架空电线穿越，以确保不破坏景观及游人安全。

## 12.5 供热工程规划

### 12.5.1 生活能源

溪水国家森林公园所在的溪水林场内居民生活能源主要以木柴、燃煤、薪碳和电力为主，远期结合公园建设和完善，逐步发展清洁能源，发展集中式供热系统，必要设施取暖优先采用电暖型。鼓励区域内居民采用天然气、太阳能等设备。

### 12.5.2 旅游设施能源

贯彻节约能源、保护环境、满足需要、经济合理的原则。采用生物质燃料锅炉进行统一供热，并配备防污设施，废气和废渣必须经过处理后才可排放。餐饮设施采用电力、液化气作为主要能源，减少燃煤数量。近远期发展过程中，规划在管理服务区（116林班14、15小班）可以实施建设供暖锅炉1处。统一向各用热点位输送热源。占地面积约200平方米，远期应加强发展清洁能源等。

## 12.6 通信、广播电视与互联网工程规划

目前溪水国家森林公园内主要无线通讯网络信号弱，对外通讯联络不方便。不能够保证各服务设施的广播、电视系统的收接。可以考虑创建5G信号增强设备，增加移动、联通信号，以覆盖整个公园，提高公园的通讯能力及水平。在公园原有基础上，升级打造智慧型景区管理系统，包括智慧门禁系统、安保监控系统、实时定位、地图导航、语音导览、危险预防、自主求助、高效救援、智能巡检、数据分析等一体化运行分析。

公园通信、广播电视与互联网工程规划，应按国家相关标准、规范执行，应尽量减少对环境的影响，不应破坏公园的景观。

规划进入公园内的所有通信、广播线路均采用直埋方式敷设、埋深在-0.8m以下，过路及特殊地段穿保护管直埋敷设。

在管理服务区设置50处、一般游憩区设置200处闭路监视系统。

为配合国家旅游局的“金旅工程”，进行该区旅游信息网络化建设。为提高旅游行业整体管理水平、运行效率、改进业务流程、重组行业资源等方面提供强有力的信息技术支持。

## 12.7 公共卫生设施规划

环保垃圾箱：近期景区内设垃圾分类回收垃圾箱420组，管理服务区150组，一般游憩区260组，核心景区10组。

垃圾转运站：建设垃圾转运站2处。管理服务区1处、一般游憩区1处。

垃圾清运车：近期购买垃圾清运车2辆。远期购买3辆。

建造公共生态公厕，包括无障碍设施，主要布置于各个管理服务区、一般游憩区等人流集中的地段以及主要步行游览线路上，公共厕所的服务半径不宜超过600 m。规划期内，公共厕所共建17个，详见表11-5。

表12-5公共厕所规划表

| 功能区名称 | 新建生态公厕（个） | 位置 | 占地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理服务区 | 6 | 116林班14小班1处 | 30*6=180 |
|  |  | 109林班16小班1处 |  |
|  |  | 110林班28小班1处 |  |
|  |  | 111林班9小班1处 |  |
|  |  | 116林班21小班1处 |  |
|  |  | 117林班11小班1处 |  |
| 核心景观区 | 1 | 104林班11小班 | 30 |
| 一般游憩区 | 10 | 110林班40小班1处 | 30*10=300 |
|  |  | 110林班56小班1处 |  |
|  |  | 117林班40小班1处 |  |
|  |  | 117林班16小班1处 |  |
|  |  | 112林班18小班1处 |  |
|  |  | 112林班5小班1处 |  |
|  |  | 112林班25小班1处 |  |
|  |  | 107林班6小班1处 |  |
|  |  | 107林班7小班1处 |  |
|  |  | 116林班8小班1处 |  |
| 合计 | 17 |  | 510 |

## 12.8 公园保护设施规划

根据公园环境保护规划，建设以下保护设施，其中解说牌450个，公园界周长为23.9km，界碑119个，界桩478个，防火瞭望哨1座（为林场原有，进行提档升级），防火设备20套（包括防火服装，通讯设备，扑火工具等）。

## 12.9 旅游安全保障系统与设施规划

### 12.9.1旅游中的安全措施规划

1、在森林公园内管理服务区设置森林公安派出所，负责园内各类安全工作。在游客进入景区时进行安全检查和安全提醒，宣传森林防火知识。景区内部人流集中，地势险峻等处设置流动岗亭，随时保护景区及游客安全。

2、沿途设置导游牌、路牌等引导游客，并设立提示牌、警示牌等，提醒游客注意旅游中的安全问题。以上设施均采用中、英文对照。在游客相对集中的区域和滞留量大地区，设立生态保护和防火护林的宣传牌。

3、有探山路险峻地区，除设立警示牌、配备医护人员外，还应设置栏杆、扶手等设施，要满足《民用建筑设计通则》中的要求，采用垂直栏杆时栏杆净距不应大于0.11m。安全防护设施材质、样式要安全可靠、美观大方，在高度满足防护安全的同时，注意护栏的景观通透性。

4、登山途中，每隔一段距离设置一个休息平台，方便游人集散。

5、森林公园内景观小品、环卫设施、防护设施等应避免尖角、刺棱等形式，以免划伤游客。

### 12.9.2生产中的安全措施规划

1、锅炉房、变电所、污水处理等处要为工作人员提供更衣室、值班室等，与噪声、污染隔离。

2、锅炉房、污水厂、变电所等对环境易产生污染的设施要建在城市的下风向，避开人员活动区域、主要景区，并在周围设立防护林和植物隔离带，防止对游客产生噪声、粉尘、气味等污染。

- 13 防灾及应急管理规划

- 13.1 灾害历史

溪水国家森林公园自成立以来，尚未发生森林火灾，无泥石流、洪水、滑坡、地震等重大自然灾害的发生。

- 13.2 森林防火

为了确保森林公园内安全防火问题，提出以下森林防火措施：

1.做好火灾预防。预防森林火灾，设置防火线、防火林带，应配备防火器具和组建扑火队伍，加强森林防火的组织领导，加强“四网二化”的建设，即预测预报网、瞭望网、隔离网、通讯网和灭火器具机械化及灭火队伍专业化建设，严防森林火灾的发生，确保森林资源的安全。

2.做好建筑物消防。规划森林防火工程，应符合有关《森林防火工程技术标准》（LYJ127-91）的规定。配置相应的防火、灭火器具，主要建构筑物的周围必须建设3.5 米宽的消防专用道，按间距120 米的标准设置消防栓。对各景点发放干粉灭火机等便携式消防器具，防火设施要有专人负责管理监督。

3.结合路网、游步道，进一步搞好林火阻隔系统的建设，根据森林区划系统及地形地势开设防火隔离带，建设生物防火林带。

4.在公园入口处和交通路口，设置护林防火点，对非旅游人员进行入园限制。

5.在主要交通游览道路、入口处和重点防范地带，设置护林防火告示牌。

6.实行防火责任制，全员防火；在旅游宣传册中介绍防火常识；防火期严禁任何形式的用火，森林公园内禁止吸烟。

7.完善“监测了望系统”、“通讯调度系统”、“林火阻隔系统”、“火源管理系统”、“林火扑救系统”、“组织指挥系统”，在地势高处建了望塔，在防火期进行全天候观察；配备高倍望远镜1架，负责旅游区火情监测；了望塔在防火期进行全天候观察。

- 13.3 森林有害生物防治

森林公园的有害生物防治全面依靠溪水林场开展。

1.贯彻“预防为主，综合治理”方针，予以有效控制。

2.加强监测预报，定期调查森林病虫鼠害情况，及时报告。

3.严格种苗、花卉的检疫制度，对引进的林木种子、绿化苗木和花卉要进行检疫，杜绝危险性病虫害进入森林公园内。

4.发现森林病虫害，采取以生物防治为主，生物、物理、化学防治相结合的方式，适时进行有效除治，控制其危害。

- 13.4 其他灾害防治

1.风灾防治

定期伐除森林公园内的风倒树，特别是阻碍森林公园交通的风倒树，保证交通的顺畅。将每年的风倒树率控制在公园林木蓄积量的0.1%以下。

2、洪灾防治

在森林公园雨季来临之前准备好必要的防洪材料，以备现场使用，并提前安排好防洪设备和组织好防洪人员。组织防洪人员定期对水情进行观测判断，发现险情及时采取相应措施。

3.雪灾防治

及时做好森林公园的雪灾防治预警预案，与气象部门密切进行沟通，提前做好抗御不利天气的应急预案。交通部门提前做好道路的融雪准备，必要时可封闭道路交通。

- 13.5 监测、应急预案

- 13.5.1 监测

做好森林公园内火灾、有害生物、气象和地质灾害等各类灾害的监测工作。在森林公园及各景区、旅游接待区域必须建立以预防为主的灾害监测体系，建立健全灾害群测群防网络和专业监测网络，形成覆盖整个森林公园的各类灾害监测网络。密切监视各类灾害发生的可能和动态，做好应急预案，确保游客安全。

- 13.4.2 应急预案

为有效应对突发性自然灾害，提高森林公园应对自然灾害的工作能力，迅速高效有序开展应急救灾工作，最大限度地减轻灾害造成的人员和财产损失，应建立突发性自然灾害应急预案并进行演练。应急预案适用于森林公园范围内发生的水旱灾害，包括：大风、风雹、雷电、低温冰冻等气象灾害；地震、山体崩塌、滑坡等地质灾害；及其它自然灾害等。

（一）工作原则

1.预防为主，以人为本的原则。不断提高自然灾害应急救助能力，最大限度地保证人员、财产安全。

2.分级负责的原则。自然灾害应急救助工作由森林公园管理机构统一指挥，森林公园自然灾害救援应急指挥部、各应急救援小组分级负责。

3.逐级响应的原则。一般的自然灾害实行本级应急处置，遇较大（造成人员伤亡、重大财产损失）事故且上级部门介入时，本应急预案仅作为前期处置方案，接受上级部门的统一组织指挥。

（二）组织机构及职责

1.成立森林公园自然灾害应急指挥部（简称“应急指挥部”），应急指挥部下设办公室（简称“办公室”）。工作职责如下：

（1）应急指挥部工作职责：决定是否启动本预案；负责组织、指挥、协调公园自然灾害的应急救援工作，定期或不定期的召开抗灾救灾工作会议，研究解决森林公园抗灾救灾的重大问题。

（2）办公室工作职责：负责收集、掌握、上报灾情信息；提出组织召开森林公园救灾指挥部会议，建议制定救灾工作方案，传达公园应急指挥部指令并监督落实；收集各应急工作组的工作进展情况并及时向应急指挥部报告；负责应急指挥部日常工作、宣传工作和领导交办的其它工作。

2.指挥部下设应急工作组。应急指挥部下设抢险救灾组、医疗救护组、救灾安置组、安全保卫组、事故调查和善后工作组等5个应急工作组，各个工作组成员由森林公园管理机构制定。职责如下：

（1）抢险救灾组职责：负责抢险救灾、排除险情、营救人员及执行重大救灾措施等任务；保护现场，维护现场秩序；

（2）医疗救护组职责：对受伤人员进行力所能及的救治；负责向急救中心请求援助医疗救护，协助抢救伤病员工作。

（3）救灾安置组职责：负责安排自然灾害事业费预算，管理、分配救灾款并监督使用；妥善安置受灾人员，负责受灾人员的基本生活保障。

（4）安全保卫组职责：负责维护交通秩序，疏导车辆，确保交通畅通；负责灾区社会治安管理工作，积极预防和妥善处置突发性治安事件，严厉打击盗窃、抢劫等违法犯罪行为，确保人身财物安全、景区稳定。

（5）事故调查、善后工作组职责：做好本级职责范围内的自然灾害调查工作（自然灾害的原因、性质、影响和初步处理意见等），必要时配合、协助市有关部门做好灾害的调查取证工作；做好或配合市有关部门做好伤亡人员的保险赔偿及其家属的抚恤工作。

（三）预防预警机制

1.预防：指挥部办公室在雨季、干旱、大风、风雹、雷电、低温冰冻等气象期间，以及在地震、山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害期间，要安排人员及时准确收集公园有关方面情况，做好相关灾情的排查、监测、预防工作。

2.预警：发现灾情隐患要按照从下到上的程序逐级报告；建立灾情隐患台帐，对灾情隐患逐一进行综合分析研判，对可能发生的灾害及时提出应对建议，并将建议分别报告指挥部和公园应急办；当指挥部作出预警决定后，指挥部及各工作组应当按照预警决定和预案，迅速做好有关准备工作；指挥部办公室根据需要进行检查、督促、指导，确保做好预警工作落实。

（四）应急处置机制

1、接警、报警

（1）建立自然灾害应急值班和报告制度。由公园保卫部门负责24小时自然灾害应急值班工作，自然灾害信息的报告按照值班人员——指挥部办公室、应急委办公室——应急委领导、市安监部门与市应急局——市政府的程序逐级上报，重大紧急情况下可越级上报。

（2）遇自然灾害引发亡人事故或较大经济损失时，自接到灾害报告2小时内将有关情况书面报至自然灾害对应的市级主管部门和市应急管理部门。

（3）自然灾害报告内容包括：报告单位或联系人、联系方式、报告时间；灾害类型；灾害基本情况：发生的时间、地点、初步判定的人员伤亡和财产损失情况、原因、抢险救护情况、已脱险和受险人群、现场指挥机构及联系人、联系方式；预计灾害发展态势；需要支援的项目。

2、应急处置

指挥部领导接到森林公园发生安全生产事故信息的报告后，迅速作出是否启动应急预案的决定，对事故灾害做出具体的救援方案，并迅速组织开展如下工作：

（1）组织下设各应急工作组赶赴受灾现场开展救援工作。

（2）视情请求上级部门和政府调集专业处置力量和抢险救援物资增援。

（3）加强与灾害发生地有关方面的联系，贯彻落实上级有关应急救援的要求，做好各项应急协调处置工作。

（五）善后处理与恢复重建

1.救灾安置组要继续做好事故伤亡人员及其家属的抚慰工作，负责物资设备保障的部门做好有关物资设备的清退、补偿工作。

2.事故调查、善后工作组要对事故灾难的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，写出报告，重大事故要协助上级部门进行调查评估，并向政府报告。

3.尽快组织力量制定事故损毁的建筑、设施、设备修复（缮）的方案，组织重建。

# 14 土地利用规划

## 14.1 土地利用现状分析

黑龙江溪水国家森林公园位于黑龙江省伊春市友好区、上甘岭林业局有限责任公司溪水林场施业区内，距伊春市区 24 公里。公园地处小兴安岭林区，汤旺河的中上游，地理坐标为：东经128°56'07.00"至129°03'46.48"，北纬47°56'17.71"至47°51'28.23"。

森林公园总面积 4580公顷，其中乔木林地面积4180.1 公顷，灌木林地面积31.2公顷，沼泽草地面积163.2公顷，公路用地面积20.8 公顷，河流水面面积3.7 公顷，坑塘水面面积20.3公顷，耕地旱田面积153.7公顷，农村宅基地面积5.8公顷，风景名胜设施用地面积1.2公顷。从这些指标来看，公园土地利用具有以下特点：

（1）风景名胜设施用地、交通与工程用地、游览设施用地面积偏小，土地利用率极低。

（2）公园内风景林地面积大，开发前景广阔。

## 14.2 土地利用规划原则

1、突出森林公园土地利用的重点与特点，扩大风景用地；

2、保护森林风景游赏地、林地、水源地。

3、因地制宜的合理调整土地利用，发展符合森林公园特征的土地利用方式与结构。

4、建设用地总量不应超过森林公园陆地面积的3%。

## 14.3 土地利用规划

溪水国家森林公园土地利用现状及规划情况见表14。

表14-1森林公园土地利用平衡表

| 一级类 |  | 二级类 |  | 现状 |  | 规划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 面积(hm2) | % | 面积(hm2) | % |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 153.7 | 3.36 | 138.7 | 3.03 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 4180.1 | 91.27 | 4179.3 | 91.25 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 31.2 | 0.68 | 31.2 | 0.68 |
| 04 | 草地 | 0402 | 沼泽草地 | 163.2 | 3.56 | 163.2 | 3.56 |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 5.8 | 0.13 | 5.8 | 0.13 |
| 09 | 特殊用地 | 0906 | 风景名胜 设施用地 | 1.2 | 0.03 | 17 | 0.37 |
| 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 20.8 | 0.45 | 20.8 | 0.45 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 3.7 | 0.08 | 3.7 | 0.08 |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 20.3 | 0.44 | 20.3 | 0.44 |
| 森林公园规划用地 合计 |  |  |  | 4580.0 | 100.00 | 4580.0 | 100.00 |

1、林地草地

规划乔木林地面积为4179.3公顷，比例为91.25%；灌木林地面积31.2 公顷，比例为0.68%；沼泽草地面积163.2 公顷，比例为3.56%。严格禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其它毁林行为。禁止在幼林和特种用途砍伐、放牧。严格禁止乱占林地草地。

2、建设用地

规划风景名胜设施用地面积17.0 公顷，比例为0.37%，包括游览管理设施用地9.3 公顷，游览服务设施用地1.9 公顷，游览基础设施用地2.7 公顷，游览道路建设用地1.7公顷，游览辅助设施用地1.4 公顷。游览设施的服务内容形成一定规模和系统，规划旅游设施用地面积比现状增多。

3、水域及湿地

对河流与滩涂用地进行合理利用，在重要节点处维护生态河岸。保护下流水域不受污染，维护水质良好。保护、发展和合理利用水生物，禁止灭绝性捕捞和破坏。

# 15 社区发展规划

## 15.1 居民点现状分析

溪水森林公园位于上甘岭林业局有限责任公司公司溪水林场，该林场场部及职工生活区与公园的管理服务区相毗邻，常年居住住户93户、281人。2015年溪水林场坚决贯彻执行国家实施重点国有林区全面禁止生产性采伐政策，林场经营收入下降明显，林场职工工资水平较低，生活较为困难。2016年习近平总书记在伊春林区视察，来到溪水林场看望林区职工。总书记的“两山论”生态文明发展理论，为国有林区发展指明发展道路。溪水林场的干部职工以溪水森林公园为依托，开始大力发展森林旅游业，积极创办森林人家与特色民宿，为游客提供餐饮、住宿、导游等服务，销售当地绿色有机山野菜和农产品。目前从事森林旅游服务人数达到80余人，开展民宿和林家乐16家，人均年收入达4.2万元，生活水平不断提高，场区环境得到较大改善。

存在的主要问题包括以下方面，一是旅游服务设施规模较小、水平不高；二是管理较为粗放，接待服务不够细致，旅游商品类型单一；三是发展不均衡，夏季供不应求，冬季又没有客人；四是林场职工年龄偏大，年轻人流失严重，人力资源短缺，未来发展潜力不足。

## 15.2 社区发展规划基本原则

1．公众参与的原则

2．可持续发展的原则

3．以公园保护建设为主导，建立适合森林公园特点的社会运转机制

4．加强周边社区环境及基础设施和服务设施建设，发展农家乐、林家乐和民宿业，带动就业、增加收入。

## 15.3 社区发展规划

1、规划建设“溪水人家”民俗村

借鉴雪乡、袁家村等地旅游发展经验，在现有溪水林场场部旅游基础上全新规划设计、建设溪水民俗村，发挥其区位、交通优势，以林区民俗、文化、美食、美景、民宿、特色林产品等为旅游吸引物，打造国内知名特色旅游村、最美林场，辐射带动上甘岭林业局有限责任公司全域旅游发展。

以小兴安岭林区民俗文化为主题，对现有场区进行规划设计，对标大海林雪乡和陕西袁家村，规划民俗体验、美食广场、林家小院、林产品超市、休闲街区等功能区和服务项目，建设场区旅游公共服务设施，实施场区绿化美化亮化工程。鼓励有能力、有条件的林场职工以家庭形式或联营方式投资林家乐、民宿项目，为游客提供餐饮、住宿、度假等服务。规划发展30家左右林家小院，1个休闲文化街区，3个主题广场，建设主客共享公共休闲设施，打造省内最美林场、生态旅游示范村。

2、实施“旅游+X”产业融合战略

依托溪水森林公园品牌优势和游客流量优势，实施“旅游+X”产业融合战略，充分带动林场现有的果蔬种植、食用菌种植、坚果种植、浆果种植等田园种植、林下经济等产业发展，面向游客提供果蔬采摘、农事体验等旅游体验与综合服务，并组织生产山野菜系列、野生坚果系列、浆果及饮品系列等绿色食品，将会带来可观的经济收益和社会效益。

3、创新经营管理模式

（1）建立统一规划开发、统一运营管理模式，将溪水人家民俗村的经营管理统一纳入公园管理范畴，建立广泛而深入的社区参与机制、分配机制，明确民宿经营管理服务标准，确保旅游服务质量和游客满意度。

（2）建立教育和培训机制，对林区职工及其家属、旅游服务员工进行旅游经营与服务基本技能的培训，提高旅游服务质量。创建溪水产业孵化器，吸引年轻人回乡创业，建设职业化员工队伍。

（3）建立完善的监管机制，确保旅游资源的可持续利用。加强区域流量管理，接待游客量控制在环境承载力之内，确保旅游接待有序开展，旅游资源得到有效保护与持续利用。

# 16  环境影响评价

## 16.1 环境质量现状

### 16.1.1 大气质量

根据伊春生态环境监测中心在溪水森林公园区域进行的大气质量监测结果，表明森林公园内的二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）等7 日均值达到国家环境空气质量一级标准（GB3095-2012）。森林公园区域环境质量优良，森林生态环境稳定，适合于游人的活动，并对游人的健康水平的提高起到促进作用。

### 16.1.2 地表水质量

根据伊春生态环境监测中心对公园区域溪水河流域的监测，对照国家地表水环境质量（GB3838-2002），表明公园内地表水达到国家地表水环境质量二级标准。

### 16.1.3 土壤质量

根据伊春生态环境监测中心在森林公园内进行土壤样品采集，综合分析得出公园土壤评定为弱酸性土壤，平均pH值为6.22，土壤综合污染指数0.5，低于国家一级标准规定的0.7，达到国家土壤环境质量（GB15618-2008）一级标准。

### 16.1.4 负离子质量

根据伊春生态环境监测中心对森林公园内主要景区的空气负氧离子检测结果，公园内主要景区景点的空气负离子含量较高，空气中负离子含量平均浓度1500个/cm3以上，主要景点局部地段达到30000个/cm3以上，森林康养条件优越。

### 16.1.5 空气细菌质量

根据伊春生态环境监测中心对空气细菌含量监测结果表明，森林公园内主要景区的空气细菌平均值为200个/cm3 以下。

## 16.2 建设项目对环境影响评估

### 16.2.1 对空气影响评价

建设期公园设施建设以场地平整、基础设施建设为主，产生的粉尘对环境会产生一定影响；运营期公园设施产生大气污染物主要是餐饮油烟，经过静电式油烟净化器处理后，高空排放，对大气环境影响较小。总体来看，规划实施对环境空气质量影响较轻，不会对空气环境造成明显的负面影响。

### 16.2.2 对地表水影响评价

施工期废水主要是施工生产废水和施工人员生活污水。公园在娱乐服务设施建设过程要加强管理，减少污水的产生量和排放量，使施工期的环境影响降到最低。运营期废水是生活污水，污水经污水处理设施处理后排放。整体来看森林公园规划实施对地表水环境影响较小。

### 16.2.3 对声环境影响评价

森林公园施工期主要是施工机械产生噪声，经过采取调整施工　时间，加强施工管理，设立隔声等措施后，对外环境排放能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。运营期噪声源强度较低，经过发散衰减后排放的噪声值较小，对周围人员影响不大，对游憩区外的野生动物影响较小。所以公园排放噪声可被周围环境所接受，对环境影响较小。

### 16.2.4 生态环境影响分析

公园基础设施建设会对地表植被、水土流失问题产生一定影响，在科学施工、植被恢复、加强管理的情况下，施工期生态影响不大。运营期生态影响主要是对野生动物影响，在采取一定措施前提下，影响程度可得到有效减缓，可被环境所接受。

### 16.2.5 固体废物环境影响分析

公园施工期产生建筑固体废物，经过减量化、资源化、无害化处理处置，并运至垃圾处理场地处理，减少对环境的影响；运营期产生固体废物为生活垃圾，统一收集后运往生活垃圾处理厂处置。整体看公园产生固体废物对环境基本无影响。

## 16.3 采取对策措施

### 16.3.1 环境保护对策

（1）严把项目审批，通过环境影响评价制度的实施，有效的进行建设项目的环境管理。

（2）严格执行建设项目环保工程与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”的三同时制度。

（3）建立植被恢复保障体制，保障公园内的植被覆盖率。

### 16.3.2 环境影响最小化措施

（1）规划方案环境影响最小化措施

①工程与游览设施用地规划

工程与游览设施规划中预留的用地，尽量少占林地，减少永久占地，并在建设期指定施工道路，施工范围，减少临时占地，减少对土地利用的影响。

②道路用地规划

根据公园已有道路分布特点，充分利用旧路，优化设计方案，在设计用地范围内施工，不得随意外扩占地。临时用地中临时道路、施工营地、拌合站、取弃土场合理选址选线，尽量少占用土地，把生态环境影响源强降到最小。

（2）生态环境影响最小化措施

规划区域地表植被以林地为主，减少新征用林地是最根本的植被保护措施。

认真贯彻落实《中华人民共和国森林法》及《中华人民共和国森林法实施条例》，防止施工期乱采滥挖人为破坏。地基挖方时要分层取土，分层堆存，表土保存施工结束后用于植被恢复。进一步优化土石方平衡，使土石方利用更加合理，尽量减少弃土方量。施工过程中应注重临时防护措施，及时清运临时场地废料和恢复地表植被。尽量减少对周围林地的影响和破坏。禁止随意占用现场周围林地。

道路的规模、施工强度和施工范围决定了影响的强弱，规划实施要按设计要求进行施工，不得私自拓宽道路，扩大施工范围，无林间道路情况下，要关注对生境分割的影响。

### 16.3.3 环境影响减量化措施

（1）环境空气影响减量化措施

施工期道路施工和工程基础施工的地基开挖、回填，土石方堆放、运输，建材（水泥、砂、石料等）堆放等，均易引起粉尘污染。由于地面林木、灌木密集，基础施工引起扬尘较小，春秋季节施工过程中注意洒水降尘，避免在大风天气进行土石方开挖与道路修建，道路与工程基础施工时严禁大爆破，可以减少施工粉尘的产生。

施工期对开挖的土方回填后的剩余土石方及时清运，尽快恢复植被，减少风蚀强度；同时对施工及运输的路面进行硬化，限制运输车辆的行驶速度，保证运输石灰、砂子、水泥等粉状材料的车辆覆盖蓬布，以减少撒落和飞灰；加强施工管理，建筑材料堆场以及混凝土搅拌处也应定点定位并采取适当的防尘措施。

（2）水环境影响减量化措施

公园规划实施过程中产生的废水，采取设置沉淀池储存施工废水，生活污水设置防渗旱厕，定期清掏的措施以减少规划实施期废水对环境产生影响。运营期废水经化粪池处理后，定期清掏运至污水处理厂处理处置；或经过污水处理设备处理达标后排放。

（3）噪声影响减量化措施

施工时土石方、打桩、结构和装修等阶段由于车辆、机械、工具的运行和使用将产生噪声影响。运输车辆所经过路段周围200 米内存在村庄和居民点时，自22时至次日6时禁止通行；对于能固定使用的机械如拌和机，不得设在水源地保护区内；注意机械保养和正确操作，使机械保持最低声级水平；对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施。

（4）生态影响减量化措施

①植被影响减量化缓措施

采用先进设计理念和施工工艺，减少施工临时占地破坏林地，对影响施工、运行必须占用的林地，做好移载和恢复工作。对规划实施永久占用的林地，按照国家有关规定，缴纳植被恢复费，由相关管理部门进行生态修复和补偿。具体措施如下：

- 新建道路尽量避绕植被覆盖度高的林地，针对确实无法避绕的区域建议表土保留，用于其他地方植被的恢复。

- 工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处堆放。

- 施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

- 灰土拌和场、混凝土搅拌站和建材堆放场等临时用地应尽量在永久征地范围内使用。

- 应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意超标占地。

- 施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区建设完成后，应及时对临时场地进行土地整治，恢复植被。

②土壤侵蚀减量化措施

根据“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，凡在生产建设过程中可能造成水土流失的，都必须采取措施进行治理。

工程建设各种施工活动，如土方开挖、回填、堆放，施工机械碾压和施工人员践踏等活动，扰动地表，使地表植被和土壤结构受到不同程度的破坏，植被防护能力和土壤抗蚀能力降低或丧失，引发或加剧水土流失。新增水土流失具有强度大、影响范围及时段集中的特点，其中暂存表层土、料场、临时渣场是水土流失产生的主要区域。若不采取有效措施，将在一定程度上加剧当地水土流失，造成不良影响。

（5）固体废物影响减量化措施

公园规划实施期产生的固体废物主要为生活垃圾、工程弃土和建筑垃圾，生活垃圾应送往垃圾处理场进行统一收集处理；工程弃土应及时进行回填，多余弃土运往指定的弃土场统一管理；建筑垃圾应回收利用，对不能回收利用的应及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，由市政部门集中处理。

（6）景观保护及不利影响减量化措施

设计阶段

施工便道顺应地形地貌，不要过分追求高标准而破坏自然景观，设计要隐蔽，最好浑然融于自然环境之中。

施工阶段

①施工车辆要保持车辆的外观整洁，运输时要用遮盖。

②施工人员的生活垃圾不能随意堆弃，每天要及时收集，集中、统一处理，不给沿线景观环境带来污染。

③施工期的临时堆拌料场场址要隐蔽，尽量不占用自然植被、自然环境好的地方，并要易于恢复；尽量设置在永久用地区域。

④尽量使用林间路作为施工便道，如果不得不修建新的施工便道，要尽量减少对自然环境的破坏，选择隐蔽性好的易于恢复的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

## 16.4环境影响评价结论与建议

溪水国家森林公园在工程建设施工期间可能会对园区的自然环境、人文环境产生一些暂时性、局部性的负面影响。但通过采取一些保护措施，并且随着施工的完成，一些不良影响在逐渐消失。在森林公园建成以后，园区内的物种多样性得到提高，景观观赏性得到提高，对改善园区内的生态环境起到了正面的、积极的作用，从而改善了森林植被和森林生态环境，同时为野生动物栖息与繁衍提供了更加优越的环境条件。

# 17 投资估算

## 17.1 投资估算

### 17.1.1 估算依据与方法

参照国家关于建设项目投资概算编制的有关规定，结合黑龙江省、哈尔滨市、伊春市当地相关行业现行的技术经济指标，对溪水国家森林公园开发建设投资进行了全面估算。主要估算的依据有：

1.房屋和有关设施建筑安装工程按《黑龙江省建筑工程消耗量定额（2010）》、《黑龙江省建设工程预算定额(高级装饰修订版（2009）》、《黑龙江建设工程预算定额哈尔滨市单价表(2009)》，并结合当地最近类似工程实际综合造价确定。

2.园林工程、植物景观工程参照《黑龙江省市政及园林工程消耗量定额(2009)》，按照原林业部有关标准及当地同类工程实际造价确定。

3.基础设施工程，根据当地同类工程实际造价确定。

4.工程建设其它费用按投资额的5%计算；不可预见费用按5%计算。

### 17.1.2 估算范围

溪水国家森林公园的投资估算范围包括景区景点建设工程、植物景观工程、保护工程、旅游服务设施工程、基础设施工程费用，以及工程建设其它费用、不可预见费用等，其中工程建设其他费用按规划投资额的5%计算，不可预见费用按规划投资额的5%计算。概算的时间范围为：2021-2030年。

## 17.2 资金使用计划

溪水国家森林公园规划投资额为81902.59万元；在规划投资额中近期（2021-2025年）投资额为50531.26万元，占总投资额的61.7%；远期（2026-2030年）投资额为31371.33万元，占总投资额的38.30%。

详见表17-1，表17-2，表17-3，表17-4，表17-5。

## 17.3 资金筹措渠道

1、政府资金

政府的财政拨款是投资的主要部分，主管部门自筹部分资金。主要用于道路、服务设施、停车场、标识牌、给排水、电力电讯等基础设施建设。

2、招商引资

招商引资是公园建设资金筹措的重要渠道，部分休闲娱乐等项目可通过招商引资获得资金。

3、民间投资

积极吸引民间投资，鼓励林场职工和附近居民投资农家乐、林家乐、帐篷营地、自驾车营地、购物亭、快餐亭等小型项目。

4、银行贷款

申请银行低息或贴息贷款。

表17-1公园规划基本建设投资汇总表（单位：万元）

| 序号 | 建设项目名称 | 近期 | 远期 | 合计 | 占规划投资份额（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  |  |
| 一 | 景区景点建设工程 | 31632.00 | 22520.00 | 54152.00 | 66.12 |
| 二 | 植物景观工程 | 5320.00 | 2280.00 | 7600.00 | 9.28 |
| 三 | 保护工程和卫生设施工程 | 736.64 | 184.16 | 920.80 | 1.12 |
| 五 | 基础设施工程 | 8248.87 | 3535.23 | 11784.10 | 14.39 |
| 六 | 合计 | 45937.51 | 28519.39 | 74456.90 |  |
| 七 | 工程建设其它费用（合计×5%） | 2296.88 | 1425.97 | 3722.85 | 5.00 |
| 八 | 不可预见费（合计×5%） | 2296.88 | 1425.97 | 3722.85 | 5.00 |
| 九 | 规划总投资额 | 50531.26 | 31371.33 | 81902.59 | 100.00 |
| 十 | 占规划总投资额百分比（%） | 61.70 | 38.30 | 100.00 |  |

表17-2景区景点建设工程投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 单位 | 单位造价 | 投资金额 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 一 | 管理服务区 |  |  |  |  | 38200 | 23260 | 14940 |
| 1 | 核心管理服务区 | 游客服务中心 | 5000 | ㎡ | 0.18 | 900 | 900 |  |
|  |  | 休闲康养广场 | 10000 | ㎡ | 0.03 | 300 | 300 |  |
|  |  | 生态因子智慧播报系统 | 1 | 处 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  | 二龙湖生态治理与景观提升 | 60000 | ㎡ | 0.005 | 300 | 300 |  |
|  |  | 冰雪乐园 | 30000 | ㎡ | 0.05 | 1500 | 1000 | 500 |
| 2 | 花海观光区 | 花海乐园 | 30000 | ㎡ | 0.05 | 1500 | 1000 | 500 |
|  |  | 花田咖啡屋 | 400 | ㎡ | 0.375 | 150 | 150 |  |
|  |  | 婚庆园 | 5000 | ㎡ | 0.05 | 250 |  | 250 |
|  |  | 演艺剧场 | 3000 | ㎡ | 0.5 | 1500 | 1000 | 500 |
|  |  | 亲子益智乐园 | 5000 | ㎡ | 0.08 | 400 | 200 | 200 |
|  |  | 标志观光台 | 1 | 座 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  | 药草园 | 20000 | ㎡ | 0.05 | 1000 | 600 | 400 |
|  |  | 综合宣教馆（原游客中心改造） | 2000 | ㎡ | 0.25 | 500 | 300 | 200 |
|  |  | 花艺坊 | 1000 | ㎡ | 0.3 | 300 | 200 | 100 |
|  |  | 鹿溪牧场 | 200000 | ㎡ | 0.025 | 5000 | 3000 | 2000 |
|  |  | 萌宠乐园 | 5000 | ㎡ | 0.2 | 1000 | 600 | 400 |
|  |  | 俄罗斯风情园提档升级 | 3000 | ㎡ | 0.15 | 450 | 300 | 150 |
| 3 | 森林康养基地 | 森林康养管理中心（原溪水美味园改造） | 4000 | ㎡ | 0.225 | 900 | 500 | 400 |
|  |  | 森林浴场 | 10000 | ㎡ | 0.08 | 800 | 500 | 300 |
|  |  | 森林康养木屋（新建和升级） | 3000 | ㎡ | 0.3 | 900 | 450 | 450 |
|  |  | 森林康养健身园 | 5000 | ㎡ | 0.1 | 500 | 300 | 200 |
|  |  | 森林康养太极园 | 5000 | ㎡ | 0.1 | 500 | 300 | 200 |
|  |  | 溪水康养度假中心（提档升级） | 1500 | ㎡ | 0.2 | 300 | 300 |  |
|  |  | 有机蔬菜采摘园 | 30000 | ㎡ | 0.1 | 3000 | 1500 | 1500 |
|  |  | 培训中心 | 5000 | ㎡ | 0.35 | 1750 | 1000 | 750 |
| 4 | 田园体验区 | 农事果蔬园（改造升级） | 20000 | ㎡ | 0.06 | 1200 | 600 | 600 |
|  |  | 五谷认知园及田园小厨 | 30000 | ㎡ | 0.02 | 600 | 400 | 200 |
|  |  | 林溪康养栈道 | 3000 | ㎡ | 0.2 | 600 | 300 | 300 |
|  |  | 林下经济植物示范园 | 200000 | ㎡ | 0.02 | 4000 | 2000 | 2000 |
|  |  | 北部入口标识及生态停车场 | 10000 | ㎡ | 0.07 | 700 | 700 |  |
| 5 | 温泉康养度假区 | 温泉康养中心 | 5000 | ㎡ | 0.5 | 2500 | 1000 | 1500 |
|  |  | 南部入口标识及生态停车场 | 10000 | ㎡ | 0.07 | 700 | 700 |  |
|  |  | 森林康养户外营地 | 70000 | ㎡ | 0.05 | 3500 | 2000 | 1500 |
|  |  | 林业生产设备展示体验区 | 8000 | ㎡ | 0.08 | 640 | 400 | 240 |
| 二 | 一般游憩区 |  |  |  |  | 15482 | 8172 | 7310 |
| 1 | 溪水叠瀑 | 溪水叠瀑景观工程 | 1 | 项 | 900 | 900 |  | 900 |
|  |  | 溪水曲桥 | 1000 | ㎡ | 0.25 | 250 | 250 |  |
|  |  | 生态驳岸 | 4500 | ㎡ | 0.03 | 135 | 135 |  |
|  |  | 观景平台 | 500 | ㎡ | 0.2 | 100 | 100 |  |
|  |  | 观鸟塔 | 1 | 座 | 150 | 150 | 150 |  |
|  |  | 环湖科普栈道 | 3600 | ㎡ | 0.2 | 720 | 500 | 220 |
|  |  | 宣教设施 | 500 | ㎡ | 0.08 | 40 | 40 |  |
|  |  | 休闲垂钓园（冬季冰钓） | 1600 | ㎡ | 0.2 | 320 | 200 | 120 |
| 2 | 红色教育基地 | 抗联密营体验区 | 20000 | ㎡ | 0.03 | 600 | 400 | 200 |
|  |  | 上甘岭精神之路 | 15000 | ㎡ | 0.008 | 120 | 100 | 20 |
|  |  | 红色教育拓展训练营地 | 30000 | ㎡ | 0.03 | 900 | 500 | 400 |
|  |  | “老钱柜”抗联故事实景演艺广场 | 5000 | ㎡ | 0.15 | 750 | 500 | 250 |
|  |  | 服务中心 | 200 | ㎡ | 0.15 | 30 | 30 |  |
| 3 | 生态文明教育与示范基地 | “两山论”实践示范基地 | 50000 | ㎡ | 0.02 | 1000 | 500 | 500 |
|  |  | 森林文创课堂 | 5000 | ㎡ | 0.08 | 400 | 200 | 200 |
|  |  | 森林益智乐园 | 5000 | ㎡ | 0.08 | 400 | 200 | 200 |
|  |  | 服务中心 | 300 | ㎡ | 0.15 | 45 | 45 |  |
| 4 | 溯溪栈道（提升和新建） | 康养游憩栈道（新建） | 5000 | ㎡ | 0.25 | 1250 | 1000 | 250 |
|  |  | 科普长廊 | 60 | ㎡ | 0.2 | 12 | 12 |  |
|  |  | 高空栈桥 | 600 | ㎡ | 0.4 | 240 | 200 | 40 |
|  |  | 森林迷宫 | 1000 | ㎡ | 0.08 | 80 | 80 |  |
|  |  | 林业生产生活体验园 | 1000 | ㎡ | 0.08 | 80 | 80 |  |
|  |  | 原有栈道（升级） | 6000 | ㎡ | 0.05 | 300 | 100 | 200 |
| 5 | 森林体育公园 | 森林健身步道 | 6000 | ㎡ | 0.1 | 600 | 200 | 400 |
|  |  | 自行车速降车道 | 5000 | ㎡ | 0.03 | 150 | 150 |  |
|  |  | 森林康养定向越野 | 20000 | ㎡ | 0.02 | 400 | 200 | 200 |
|  |  | 从林滑索 | 1 | 项 | 600 | 600 |  | 600 |
|  |  | 森林拓展训练基地 | 10000 | ㎡ | 0.04 | 400 | 300 | 100 |
|  |  | 越野雪谷 | 50000 | ㎡ | 0.08 | 4000 | 2000 | 2000 |
|  |  | 防火巡护路（至黑山顶方向） | 17000 | ㎡ | 0.03 | 510 |  | 510 |
| 三 | 核心景观区 |  |  |  |  | 470 | 200 | 270 |
| 1 | 科考区 | 科普之路 | 2000 | ㎡ | 0.2 | 400 | 200 | 200 |
|  |  | 科考站 | 1 | 处 | 20 | 20 |  | 20 |
| 2 | 森林监测管护站 | 监测站管护站 | 1 | 处 | 50 | 50 |  | 50 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 54152 | 31632 | 22520 |

表17-3植物景观工程投资估算表（单位：万元）

| 建设项目 | 建设规模 |  | 单位造价 | 投资金额 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 一、管理服务区 |  |  |  |  |  |  |
| 区域绿化 | 300000.00 | ㎡ | 0.02 | 4500.00 | 3150.00 | 1350.00 |
| 二、一般游憩区 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景观营造 | 100000.00 | ㎡ | 0.02 | 2000.00 | 1400.00 | 600.00 |
| 三、核心景观区 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景观营造 | 20000.00 |  | 0.02 | 300.00 | 210.00 | 90.00 |
| 四、道路绿化 | 40000.00 | m | 0.02 | 800.00 | 560.00 | 240.00 |
| 五、合计 |  |  |  | 7600.00 | 5320.00 | 2280.00 |

表17-4保护工程和旅游卫生设施工程投资估算表（单位：万元）

| 建设项目 | 建设规模 |  | 单位造价 | 投资金额 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 垃圾箱 | 420.00 | 组 | 0.06 | 25.20 | 20.16 | 5.04 |
| 解说牌 | 450.00 | 个 | 0.06 | 27.00 | 21.60 | 5.40 |
| 界碑 | 119.00 | 个 | 1.00 | 119.00 | 95.20 | 23.80 |
| 界桩 | 478.00 | 个 | 0.20 | 95.60 | 76.48 | 19.12 |
| 环卫车 | 5.00 | 辆 | 18.00 | 90.00 | 72.00 | 18.00 |
| 垃圾转运间 | 2.00 | 个 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 |
| 防火瞭望哨 | 1.00 | 个 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 0.80 |
| 防火设施 | 20.00 | 套 | 2.00 | 40.00 | 32.00 | 8.00 |
| 公共厕所 | 17.00 | 座 | 30.00 | 510.00 | 408.00 | 102.00 |
| 合计 |  |  |  | 920.80 | 736.64 | 184.16 |

表17-5基础设施工程投资估算表（单位：万元）

| 建设项目 | 建设规模 |  | 单位造价 | 投资金额 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 |  |  | 2018-2022 | 2023-2027 |
| 一、道路交通 |  |  |  |  |  |  |
| 主干道（拓宽修整） | 18.94 | km | 100.00 | 1893.90 | 1325.73 | 568.17 |
| 新建次干道（防火巡护） | 5.50 | km | 300.00 | 1650.00 | 1155.00 | 495.00 |
| 次干道升级 | 8.69 | km | 80.00 | 695.20 | 486.64 | 208.56 |
| 新建游览栈道 | 18.20 | km | 50.00 | 910.00 | 637.00 | 273.00 |
| 游步道升级 | 3.00 | km | 60.00 | 180.00 | 126.00 | 54.00 |
| 交通工具（环保车等） | 2.00 | 项 | 500.00 | 1000.00 | 700.00 | 300.00 |
| 交通换乘站 | 6.00 | 处 | 20.00 | 120.00 | 84.00 | 36.00 |
| 入口大门 | 3.00 | 处 | 50.00 | 150.00 | 105.00 | 45.00 |
| 停车场（游客中心） | 10000.00 | 平方米 | 0.07 | 700.00 | 490.00 | 210.00 |
| 二、给水工程 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 泵房 | 3.00 | 座 | 80.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 |
| 水厂 | 3.00 | 座 | 30.00 | 90.00 | 63.00 | 27.00 |
| 水泵 | 3.00 | 台 | 2.00 | 6.00 | 4.20 | 1.80 |
| 清水池 | 3.00 | 个 | 5.00 | 15.00 | 10.50 | 4.50 |
| 管线 | 7.50 | km | 3.00 | 22.50 | 15.75 | 6.75 |
| 三、排水工程 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 污水处理设备 | 3.00 | 套 | 28.00 | 84.00 | 58.80 | 25.20 |
| 管线 | 9.00 | km | 1.50 | 13.50 | 9.45 | 4.05 |
| 四、供电工程 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 供电线路 | 10.00 | km | 2.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 |
| 变电所 | 1.00 | 座 | 500.00 | 500.00 | 350.00 | 150.00 |
| 路灯 | 1368.00 | 盏 | 0.50 | 684.00 | 478.80 | 205.20 |
| 庭院灯 | 400.00 | 盏 | 0.40 | 160.00 | 112.00 | 48.00 |
| 夜游供电系统 | 1.00 | 项 | 600.00 | 600.00 | 420.00 | 180.00 |
| 五、供热工程 | 1.00 | 项 | 200.00 | 200.00 | 140.00 | 60.00 |
| 六、通信、广播电视工程 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 通信线路 | 1.00 | 项 | 200.00 | 200.00 | 140.00 | 60.00 |
| 闭路监视系统 | 250.00 | 个 | 2.00 | 500.00 | 350.00 | 150.00 |
| 智慧景区系统 | 1.00 | 项 | 1000.00 | 1000.00 | 700.00 | 300.00 |
| 七、办公用房 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公业务用房及辅助设施 | 1.00 | 项 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 30.00 |
| 职工食堂 | 1.00 | 项 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 15.00 |
| 合计 |  |  |  | 11784.10 | 8248.87 | 3535.23 |

# 18 效益评估

## 18.1 经济效益评估

根据本规划的预测，预计到2025年，景区游客量达33.3万人次，人均消费200元，旅游总收入可达6660万元；到2030年，景区游客量达76万人次，人均消费400元，则旅游总收入可达30400万元。可见经济效益十分可观的。此外，旅游业的发展不仅产生直接经济效益，而且还可以带来巨大的间接效益，旅游业对相关行业的带动作用比为1:4.3，可以带动相关产业的发展，产生联动效应。同时旅游业的发展也会加快乡、镇的发展，推进林区的全面振兴。

## 18.2 生态效益评估

（1）按照规划，溪水国家森林公园规划项目实施完成后，将对公园周边地区的生态气候起到调节作用。目前显示森林公园内的空气达到国家环境空气质量一级标准（GB3095-2012），表明森林公园内空气质量优良，适合游人的活动，并对游人健康水平的提高起到促进作用。随着将来保护设施的建设，周边社区节能减排措施的落实，生态环境质量会进一步提升，尤其是空气质量更会进一步改善。

（2）有利于保护公园内的水资源和水土保持。溪水国家森林公园中森林莽莽，层峦叠翠，生长有大量的天然次生林及人工林，对水土保持和水源涵养均有明显作用，具有极高的生态价值。

（3）有利于保持周边农田生态系统的发展，形成高效益生态农业，成为规划区的绿色食品基地；有利于规划区及周边的环境保护，森林覆盖率的增加、林地的面积增加，将有利于调节气候、净化空气，对垃圾废弃物进行无害处理，以保持区域的环境质量。

## 18.3 社会效益评估

（1）规划区旅游项目建成运营后，将以其独特的森林生态环境和森林文化愉悦人们的心神，增进人们的健康，成为本地居民和周边城市游客休闲的胜地，每年可使数十万的游人直接受益。为社会提供了理想的旅游地，使广大游客既游出快乐，也游出知识和责任，受到环境教育，把生态环境保护变成每个游客的自觉行动。

（2）到2030年预计公园将增加2000个直接就业人数，增加8500个间接就业人数，为增加林场职工收入、带动附近居民参加旅游服务开创了就业门路；

（3）旅游业的开发建设，还可间接带动其它相关产业的发展，使吃、住、行、游、购、娱相关行业全面发展，可以产生联动效益，扩大就业范围，为旅游服务业的发展扩大空间，受益群体增加，提高社会的稳定性，促进小康社会的全面实现。促进林区的发展，实现乡村振兴的伟大战略。

# 19 分期建设规划

本着边建设、边开放、边经营、边收益的思路，依据森林公园建设的急缓、难易、轻重及景点的品位高低和开发价值，实行分期、分批、有重点的建设顺序。随着游客市场规模的扩大，公园内各项工程设施与旅游接待服务设施逐步完善，可以合理有效地利用建设资金。先上投资省、经济效益好的项目，然后再滚动开发其他项目。近期（2021年-2025年）：重点加强公园内的基础设施建设与游客服务中心区的建设，完成生态观光区和主要接待设施的建设，同时加强公园人才培训、宣传促销及公园开发建设详细规划设计编制工作；健全管理体制。远期（2026年-2030年）：进一步加大投资力度，进一步完善管理服务区的开发建设；完善高档次的旅游接待服务设施建设；提高旅游服务水平和服务质量。

开发建设顺序具体详见下表。

表19-1分期建设规划表

| 序号 | 项目 |  |  | 近期 |  | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2025 |  | 2026-2030 |
| 一 | 管理服务区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心管理服务区 | 游客服务中心 |  | √ |  |  |
|  |  | 休闲康养广场 |  | √ |  |  |
|  |  | 生态因子智慧播报系统 |  | √ |  |  |
|  |  | 二龙湖生态治理与景观提升 |  | √ |  |  |
|  |  | 冰雪乐园 |  | √ |  | √ |
| 2 | 花海观光区 | 花海乐园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 花田咖啡屋 |  | √ |  |  |
|  |  | 婚庆园 |  |  |  | √ |
|  |  | 演艺剧场 |  | √ |  | √ |
|  |  | 亲子益智乐园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 标志观光台 |  | √ |  |  |
|  |  | 药草园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 综合宣教馆（原游客中心改造） |  | √ |  | √ |
|  |  | 花艺坊 |  | √ |  | √ |
|  |  | 鹿溪牧场 |  | √ |  | √ |
|  |  | 萌宠乐园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 俄罗斯风情园提档升级 |  | √ |  | √ |
| 3 | 森林康养基地 | 森林康养管理中心（原溪水美味园改造） |  | √ |  | √ |
|  |  | 森林浴场 |  | √ |  | √ |
|  |  | 森林康养木屋（新建和升级） |  | √ |  | √ |
|  |  | 森林康养健身园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 森林康养太极园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 溪水康养度假中心（提档升级） |  | √ |  |  |
|  |  | 有机蔬菜采摘园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 培训中心 |  | √ |  | √ |
| 4 | 田园体验区 | 农事果蔬园（改造升级） |  | √ |  | √ |
|  |  | 五谷认知园及田园小厨 |  | √ |  | √ |
|  |  | 林溪康养栈道 |  | √ |  | √ |
|  |  | 林下经济植物示范园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 北部入口标识及生态停车场 |  | √ |  |  |
| 5 | 温泉康养度假区 | 温泉康养中心 |  | √ |  | √ |
|  |  | 南部入口标识及生态停车场 |  | √ |  |  |
|  |  | 森林康养户外营地 |  | √ |  | √ |
|  |  | 林业生产设备展示体验区 |  | √ |  | √ |
| 二 | 一般游憩区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 溪水叠瀑 | 溪水叠瀑景观工程 |  |  |  | √ |
|  |  | 溪水曲桥 |  | √ |  |  |
|  |  | 生态驳岸 |  | √ |  |  |
|  |  | 观景平台 |  | √ |  |  |
|  |  | 观鸟塔 |  | √ |  |  |
|  |  | 环湖科普栈道 |  | √ |  | √ |
|  |  | 宣教设施 |  | √ |  |  |
|  |  | 休闲垂钓园（冬季冰钓） |  | √ |  | √ |
| 2 | 红色教育基地 | 抗联密营体验区 |  | √ |  | √ |
|  |  | 上甘岭精神之路 |  | √ |  | √ |
|  |  | 红色教育拓展训练营地 |  | √ |  | √ |
|  |  | “老钱柜”抗联故事实景演艺广场 |  | √ |  | √ |
|  |  | 服务中心 |  | √ |  |  |
| 3 | 生态文明教育与示范基地 | “两山论”实践示范基地 |  | √ |  | √ |
|  |  | 森林文创课堂 |  | √ |  | √ |
|  |  | 森林益智乐园 |  | √ |  | √ |
|  |  | 服务中心 |  | √ |  |  |
| 4 | 溯溪栈道（提升和新建） | 康养游憩栈道（新建） |  | √ |  | √ |
|  |  | 科普长廊 |  | √ |  |  |
|  |  | 高空栈桥 |  | √ |  | √ |
|  |  | 森林迷宫 |  | √ |  |  |
|  |  | 林业生产生活体验园 |  | √ |  |  |
|  |  | 原有栈道（升级） |  | √ |  | √ |
| 5 | 森林体育公园 | 森林健身步道 |  | √ |  | √ |
|  |  | 自行车速降车道 |  | √ |  |  |
|  |  | 森林康养定向越野 |  | √ |  | √ |
|  |  | 从林滑索 |  |  |  | √ |
|  |  | 森林拓展训练基地 |  | √ |  | √ |
|  |  | 越野雪谷 |  | √ |  | √ |
|  |  | 防火巡护路（至黑山顶方向） |  |  |  | √ |
| 三 | 核心景观区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 科考区 | 科普之路 |  | √ |  | √ |
|  |  | 科考站 |  |  |  | √ |
| 2 | 森林监测管护站 | 监测站管护站 |  |  |  | √ |
| 建设项目 |  |  | 近期 |  | 远期 |  |
|  |  |  | 2021-2025 |  | 2026-2030 |  |
| 一、道路交通 |  |  | √ |  | √ |  |
| 主干道（拓宽修整） |  |  | √ |  | √ |  |
| 新建次干道（防火巡护） |  |  | √ |  | √ |  |
| 次干道升级 |  |  | √ |  | √ |  |
| 新建游览栈道 |  |  | √ |  | √ |  |
| 游步道升级 |  |  | √ |  | √ |  |
| 交通工具（环保车等） |  |  | √ |  | √ |  |
| 交通换乘站 |  |  | √ |  | √ |  |
| 入口大门 |  |  | √ |  | √ |  |
| 停车场（游客中心） |  |  | √ |  | √ |  |
| 二、给水工程 |  |  | √ |  | √ |  |
| 泵房 |  |  | √ |  | √ |  |
| 水厂 |  |  | √ |  | √ |  |
| 水泵 |  |  | √ |  | √ |  |
| 清水池 |  |  | √ |  | √ |  |
| 管线 |  |  | √ |  | √ |  |
| 三、排水工程 |  |  | √ |  | √ |  |
| 污水处理设备 |  |  | √ |  | √ |  |
| 管线 |  |  | √ |  | √ |  |
| 四、供电工程 |  |  | √ |  | √ |  |
| 供电线路 |  |  | √ |  | √ |  |
| 变电所 |  |  | √ |  | √ |  |
| 路灯 |  |  | √ |  | √ |  |
| 庭院灯 |  |  | √ |  | √ |  |
| 夜游供电系统 |  |  | √ |  | √ |  |
| 五、供热工程 |  |  | √ |  | √ |  |
| 六、通信、广播电视工程 |  |  | √ |  | √ |  |
| 通信线路 |  |  | √ |  | √ |  |
| 闭路监视系统 |  |  | √ |  | √ |  |
| 智慧景区系统 |  |  | √ |  | √ |  |
| 七、办公用房 |  |  | √ |  | √ |  |
| 办公业务用房及辅助设施 |  |  | √ |  | √ |  |
| 职工食堂 |  |  | √ |  | √ |  |

# 20  实施的保障措施

为了保障规划方案能够得到有效实施，使森林公园的经济效益、社会效益、生态效益得到协调发展，必须建立一套切实有效的保障体系，包括政策、组织、管理、人才、资金保障等。

## 20.1 政策保障

认真贯彻执行国家与地方出台的相关法律、法规、规章及规范性文件等，做到有法可依，有法必依。同时，逐步制定并完善森林公园各项规章制度，包括对公园的性质定位、管理制度、运营模式、资金安排等进行具体规定，为公园运行提供可操作的政策环境。制定旅游开发的利税优惠政策、科技人员待遇的优惠政策等，鼓励人、财、物的投入，实现以旅游促进地方经济发展的目标。

总体规划经过批复后，应成为森林公园建设的法定文件。森林公园的开发建设必须按照审批后的规划进行，切实保证规划的权威性与严肃性。为了进一步深化与实施规划，根据森林公园建设的需要，应及时做好详细规划与专项规划、专项环境影响评价等，并按照法定程序进行审批，确保规划方案的组织实施。

## 20.2 组织保障

强调政府在项目建设中的主导地位，发挥政府的管理职能，对项目建设过程中涉及的林草、旅游、环保、水利等多个部门统一部署，统筹安排，充分发挥各部门间协调合作能力。同时，对于森林公园的工程建设，应严格按照国家相关法律法规规定实施、验收，形成完整的管理体系。积极贯彻岗位责任制度，根据管理目标分解落实，在保证工作顺利进行的情况下，逐级逐岗分解落实具体责任，明确界定各个岗位的职责，确保森林公园各项建设工作的顺利实施。

## 20.3 管理保障

加强科学管理是完善实施总体规划的重要保证。因此，必须加强人、财、物、科研与信息方面的科学管理，引进先进的管理理念，完善规章制度与管理体制，加强科学决策。按照政府引导、社会参与、市场运作、企业经营的基本原则建立新机制。成立溪水国家森林公园建设管理办公室。该机构负责公园建设过程中的日常工作，解决开发建设及经营管理中的问题。创新机制，对外招商引资，按照“谁投资、谁经营、谁受益”的原则，通过合资合作、股份制、承包租赁，委托经营等多种有效形式，组织实施旅游区内的各娱乐项目开发建设、环境保护和经营活动。

推行全面质量管理，接轨国际管理体系，建立科学先进的管理体制，更新观念，提高认识，全面提高森林公园的管理水平。建立科技档案与信息系统，逐步实现办公现代化、信息系统化、管理科学化，建立人事、科技、项目管理技术档案，建立生物多样性保护系统、物种多样性信息系统与生物地域信息系统。实现管理科学化，提高效率与效益。

建议成立溪水国家森林公园开发公司，组织政府资金、民间资本联合投资开发，采用股份合作制的管理体制，实行企业化管理。公司受森林公园管理机构的委托和授权，全面执行溪水国家森林公园总体规划，具体负责开发、建设和经营活动，保护旅游区资源与生态环境。为了更有效地吸引省内外资金进行公园的开发建设，公园采取统一管理，模块经营，部分服务设施可对外承包、单独经营。公园的旅游开发项目也可以对外招商引资。

## 20.4 人才保障

森林公园相关工作的开展涉及多个学科的知识运用，需要各类专业人员的相互合作。因此，应积极引进各类专业的高学历、高素质人才，提高对森林生态保护的科技支撑能力。在项目实施过程中，充分利用现有的森林保护与管理经验，并聘请国内外林业专家、教授、学者做技术顾问，对森林公园内现状林地进行更深入的研究，为森林的保护管理、科技决策提供技术指导。同时应与高等学府、科研院所建立良好的合作关系，为森林公园充实技术人员和管理队伍搭建良好的平台。在森林公园内部实行岗位培训制度，对工作人员进行定期培训与考核，提高其业务技能，为森林公园的管理和发展提供良好的科技人才保障。

旅游人才是旅游区发展的关键。为使本公园旅游业高质量、高效率的持续发展，必须重视旅游人才的培养。采取特殊政策、措施引聘旅游专业人才，或定点、定向与有关高校和科研院所联合举办培训班强化学习，尽快建立起一支能适应现代旅游开发建设、科学管理和优质服务的高素质旅游专业队伍。

（1）抓好专业人员培训和持证上岗教育

有计划有组织地对公园管理人员和旅游服务人员开展业务培训，与有关大专院校协作或送出学习，重点培养业务骨干，取得旅游主管部门颁发的上岗证。

（2）积极引进高素质经营管理和专业人员

对旅游新产品开发、高层经营管理和旅游信息系统等专业高级人才，通过招聘或与科研院所协作，实行产、学、研相结合。把懂业务，善管理的精干人才采取优惠特殊政策，引入到本旅游区，为旅游业快速发展发挥才智。

## 20.5 资金保障

森林公园的开发建设与环境保护需要投入大量的资金，仅依靠森林公园自身筹资，难度过大。因此一方面需要中央及各级政府资金扶持，将森林公园的开发建设纳入地方国民经济发展计划，并给予必要的信贷与税收优惠政策；另一方面通过地方政府建立森林公园专项建设资金、招商引资等多种方式进行筹集，拓宽资金引进的渠道，吸引外资、地方与社会闲散资金。

建立严格的资金使用管理体制，确保专款专用，并通过外部财务监督和内部财务约束相结合的方式，对项目资金的使用及时进行监督、检查、跟踪审计，确保资金使用落到实处，充分发挥资金的使用效益。